Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1. | 15/12/2025 | Elaboración del documento | Lic. Ramón Rodríguez Ortega |
| 0.2. | 19/12/2025 | Revisión del documento | Mtro. Martín Alberto Echeverría Valdez |
| 1.0. | 23/12/2025 | Aprobación del documento | Ing. Javier Cortes López |

Contenido

1.	Objetivo del Documento	2

a)	Descripción amplia y detallada de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados.	2

2.	Características y especificaciones.	2

i.	Objetivo	2

ii.	Alcance	2

3.	Requerimientos técnicos	3

a)	Funcionales	3

4.	Especificaciones técnicas	5

5.	Perfil del proveedor	13

6.	Condiciones técnicas de aceptación de entregable.	14

7.	Cronograma de actividades	16

8.	Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse.	18

9.	Aceptación del servicio.	20

10.	Pruebas requeridas, método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas.	20

11.	Modificaciones de la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el compendio nacional de insumos para la salud.	21

12.	Modificaciones de la especificación técnica de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior.	21

13.	Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos.	21

14.	Transferencia de conocimientos.	21

15.	Firmas de elaboración, revisión y aprobación	22

16.	Relación de anexos	22

  - Objetivo del Documento

Establecer las especificaciones técnicas mínimas, calendarios, arquitecturas y lineamientos para la contratación del “Servicio de red para Sitios Satelitales de Criticidad Media y Normal del IMSS”, en lo sucesivo “EL SERVICIO”.

# Descripción amplia y detallada de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados.

La clave del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados se identifica en la siguiente tabla:

| Clave CUCOP | 31700002 "Servicios de conducción de señales analógicas y digitales" |
| --- | --- |
| Descripción | Servicio de enlaces satelitales que forman parte de la red del Instituto. |
| Unidad de Medida | Servicio |
| Partida Específica (COG) | 31701 |
| Objetivo del contrato | Proporcionar un servicio satelital de telecomunicaciones para los sitios del IMSS clasificados con criticidad Media y Normal, que asegure el transporte eficiente, seguro y continuo de datos hacia Internet y hacia la red institucional, garantizando disponibilidad, continuidad operativa y calidad de la comunicación conforme a los niveles de servicio establecidos en el presente Anexo Técnico. |

  - Características y especificaciones.

El Instituto requiere la contratación del “Servicio de Red para Sitios Satelitales de Criticidad Media y Normal del IMSS”, mediante enlaces satelitales (adecuados para sitios remotos como oficinas, hospitales, clínicas, almacenes y UMF) que proporcionen el transporte de datos hacia la red institucional. Estos enlaces satelitales, con ancho de banda mínimo promedio de 80 Mbps de bajada y 20 Mbps de subida, deberán cumplir con las características técnicas, tiempos de respuesta y la cobertura establecidos en el presente documento.

    - Objetivo

Contratar el servicio descrito en el presente Anexo Técnico para los inmuebles señalados en el Apartado I, “Listado de sitios”. Cada sitio cuenta con un número único de identificación (ID) que los Licitantes deberán utilizar y conservar de forma consistente en el diseño, la documentación, la propuesta técnica y la operación del servicio.

    - Alcance

Este anexo técnico describe los requerimientos mínimos para el “SERVICIO” e incluye las necesidades de Nivel Central, así como las de sus 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad a nivel nacional.

En la Tabla 1 se presenta la volumetría del servicio. Cada Licitante deberá cotizar el precio unitario de cada concepto del servicio detallado en dicha tabla.

| PARTIDA | CONCEPTOS DEL SERVICIO | ENTREGA DE MEDIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICA | Servicio de red para Sitios Satelitales de Criticidad Media y Normal del IMSS | Satelital | 220 | 550 |
|  | Servicio de Interconexión para Enlaces Centrales (Lan to Lan) | Fibra Óptica | 1 | 2 |
|  | Servicio de Incremento de Ancho de Banda para Enlaces Centrales de 100 Mbps. | Fibra Óptica | 1 | 10 |

Tabla 1

El Licitante deberá incluir en su propuesta técnica, la implementación de un enlace Lan to Lan (L2L) dedicado, con un ancho de banda inicial de 500 Mbps, desde el punto de presencia del licitante ganador (POP) al centro de datos que el Instituto defina.

El contrato que resulte de este procedimiento será de modalidad abierta, los servicios se solicitarán bajo demanda dentro del rango del presupuesto mínimo y máximo establecido.

  - Requerimientos técnicos

El Licitante adjudicado deberá proporcionar el servicio para los sitios señalados en el Apartado I, “Listado de sitios satelitales”. Para tal efecto, y de forma enunciativa mas no limitativa, deberá proveer, instalar, configurar, poner en operación y ejecutar todas las actividades inherentes a la prestación del servicio, conforme a lo establecido en el presente Anexo Técnico.

## Funcionales

- Que las especificaciones plasmadas en el presente documento son los requerimientos mínimos para la cotización.

- Que la facturación de cada nodo se efectuará de manera independiente y mensual, así como que los meses serán considerados de 30 días.

- Que todos los equipos necesarios para la presentación del servicio deberán ser nuevos.

- Que con la finalidad de acreditar que la propuesta técnica presentada por el Licitante cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos establecidos en este anexo técnico, el Instituto realizará una evaluación detallada de las propuestas técnicas. Se hace de conocimiento a los Licitantes, que dicha evaluación incluye una revisión detallada de las características de los equipos, componentes y toda la solución complementaria que conforman la solución propuesta por el Licitante para proporcionar el servicio.

- Que deberá realizar la entrega de los servicios y equipos en los domicilios indicados en el Apartado I – Listado de sitios.

- Que, a fin de mantener la continuidad de los servicios, los cambios de domicilio y cancelaciones de los servicios (bajas) que el Instituto requiera durante la vigencia del contrato, deberán realizarlas sin costo.

- Que el Instituto podrá solicitar un promedio anual del 3% de cambios de domicilio.

- Que el Licitante deberá contar con una mesa de ayuda con medios de comunicación para reportar incidencias y requerimientos sobre la prestación del servicio. Los medios para reportar fallas, al menos deberán ser una línea telefónica y un correo electrónico.

- Que el Licitante deberá entregar mensualmente reportes en el formato que el Instituto determine y que serán definidos en las mesas de planeación del arranque, conteniendo las incidencias y requerimientos solicitados por el Instituto, así como gráficas de utilización del ancho de banda y nivel de disponibilidad de los servicios.

- Que deberá atender en sitio o vía telefónica los incidentes que presente el servicio y el equipo proporcionado para la prestación de éste. El tiempo de solución de incidencias por interrupción del servicio o sustitución del equipo deberá ser en un plazo no mayor a 7 horas naturales, contadas a partir del levantamiento del reporte.

- Que deberá proporcionar los servicios de red dedicada para la navegación de usuarios, de acuerdo con el ancho de banda solicitado en el presente anexo técnico, permitiendo todo el tráfico de datos previamente autorizado por las herramientas de seguridad del Instituto. La salida para la navegación de los sitios remotos será en el centro de datos que el Instituto defina.

- Que los enlaces suministrados deberán ser “exclusivos para servicios de conectividad”, es decir, no se aceptan enlaces que incluyan otros servicios como son: telefonía o televisión. Solamente tráfico de datos.

- Que los enlaces de conectividad Lan to Lan de la solución satelital propuesta deberán ser enlaces dedicados sin salida a Internet.

- Los servicios deberán poder consultarse mediante reportes diarios, mensuales, y anuales mediante un sitio WEB del Licitante y disponible para cada uno de los periodos solicitados. El formato de los reportes mencionados será definido en las mesas de planeación del arranque.

- Que el Licitante será responsable en el caso de que se violen derechos de propiedad industrial, patentes, propiedad intelectual o derechos de autor, respecto al software y/o hardware entregado por el licitante ganador para brindar el servicio, dejando en todo momento a salvo al INSTITUTO.

  - Especificaciones técnicas

4.1 Criterios generales aplicables para el servicio

Durante la vigencia del contrato, el Instituto podrá solicitar, conforme a sus necesidades de operación, altas y bajas de sitios, así como cambios de domicilio, los cuales deberán ser atendidos por el licitante adjudicado en los plazos y procedimientos establecidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones.

4.2 Requisitos generales para los enlaces satelitales:

- Contar con un Punto de Presencia (POP) dentro del territorio nacional donde se recibirán, administrarán y operarán los enlaces satelitales.

- Deberá ser un sistema satelital bi-direccional.

- Los equipos de telecomunicación deberán ser monitoreables y administrables remotamente desde una consola central.

- El Licitante deberá proporcionar los servicios de conectividad satelital bidireccional de banda ancha con velocidad de recepción y transmisión mínima promedio de 80 Mbps / 20 Mbps, compatible con estándares de comunicación IP, el cual cuente con codificación avanzada, técnicas de corrección de errores que se utilicen para permitir una transmisión confiable y segura, así como mecanismos de aceleración TCP/IP incorporados que permitan mejorar la experiencia del usuario. Así como una latencia máxima promedio de 75 ms, con pérdida de paquetes menor al 1%.

- Aceleración y optimización incorporada TCP/IP para comunicación vía satélite.

- Modulación variable para garantizar la disponibilidad de los enlaces

- Rango de frecuencia de transmisión: Banda Ku/Ka

- Equipos de exterior con clasificación ambiental IP67

- Equipos satelitales de exterior en los sitios remotos de alto rendimiento FHP (Full High Performance) o FD (Full Duplex), no residencial.

- Soportar algoritmos o herramientas que permitan incrementar la eficiencia propia de los códigos de corrección de error y mejorar la relación señal a ruido, así como ajustar dinámicamente los códigos de error y modulación de las portadoras ascendentes y descendentes a fin de mantener la disponibilidad de los enlaces durante variaciones ambientales adversas como lluvia, polvo o nieve de tal manera que se obtenga el mejor desempeño global en la red.

4.3 Descripción técnica de los enlaces para el servicio:

El Instituto requiere de un servicio de red de telecomunicaciones mediante tecnología satelital que aseguren un ancho de banda mínimo promedio de 80 Mbps/20 Mbps para los sitios expresados en el “Apartado I - Listado de sitios satelitales”.

Para la prestación del “Servicio de Interconexión para enlaces centrales”, el Licitante deberá incluir en su propuesta técnica la implementación de un enlace L2L dedicado, con ancho de banda inicial requerido de 500 Mbps, entre el Punto de Presencia (POP) del Licitante y el Centro de Datos que el Instituto defina.

El ancho de banda inicial de 500 Mbps del enlace L2L es independiente de los incrementos que, en su caso, solicite el Instituto, los cuales se sumarán a dicho valor. El equipamiento central deberá soportar la suma de las capacidades activas.

El servicio incluye el abastecimiento, suministro, habilitación, configuración, puesta a punto, atención de fallas y gestión permanente de la operación, así como lo siguiente:

- Servicio de consumo de datos ilimitado con medio de transmisión de 80 Mbps de bajada y 20 Mbps de subida y equipo terminal.

- Antenas fijas para los sitios dependiendo de las facilidades del inmueble de acuerdo con el “Apartado I - Listado de sitios satelitales” y todo el aditamento necesario para su correcto funcionamiento, el Licitante deberá garantizar que dicha antena sea resistente al agua, al polvo y a condiciones adversas.

- El Licitantedeberá instalar las antenas satelitales fijas junto con todos los aditamentos necesarios para su funcionamiento en los techos de los inmuebles de las unidades, el Licitante tendrá que realizar cableado para conectar la antena con el módem satelital, mismo que el Licitante deberá instalar en el interior de inmueble, incluyendo en su caso la canalización necesaria. Los permisos de acceso a los inmuebles para realizar estas tareas serán coordinados con el Instituto.

- Radios y/o módem, así como todo el equipamiento aplicable para el correcto funcionamiento del enlace satelital.

- Si el módem satelital no soporta capacidades de capa 2 y capa 3, deberá integrar en su solución, un dispositivo administrable para que realice dichas funciones. Este equipo será el gateway del sitio y brindará las vlan´s que requieran para poder operar.

- Todos los cables necesarios para el correcto funcionamiento del enlace satelital hasta la entrega en el puerto de red LAN del Instituto.

- El servicio deberá permitir el transporte de datos para los aplicativos del Instituto.

- El Licitante deberá proporcionar la configuración inicial y puesta a punto, así como las licencias y software que se requiera para brindar el servicio mediante enlace satelital.

- El servicio deberá contar con las últimas versiones liberadas por el fabricante, así como el release de software, firmware y otros relacionados, éstas deberán ser actualizadas en los equipos de telecomunicaciones durante la vigencia del contrato por el Licitante previa coordinación con personal del Instituto y sin costo adicional para el mismo.

- El Licitante adjudicado estará obligado a restituir al INSTITUTO, sin costo adicional, los equipos que sean afectados por eventos de robo con o sin violencia, por daños en los que no aplique la garantía, siniestros, y/o desastres naturales, hasta por un monto equivalente del 3% del total del servicio, durante la vigencia del contrato.

- En caso de que una antena se mueva, se obstruya la línea de vista u ocurra un acontecimiento semejante a los descritos, el Licitante adjudicado tiene la responsabilidad de reajustarla/repararla cumpliendo con los niveles de servicio descritos en este anexo técnico o en su caso, sustituirla hasta por un monto equivalente del 3% del total del servicio, durante la vigencia del contrato.

- El Licitante adjudicado será responsable de realizar las adecuaciones y proporcionar todos los insumos y accesorios necesarios que permitan instalar adecuadamente los equipos y poner en operación el servicio y garantizar su continuidad: charolas o sujeción en pared, canalización, tornillos, cables, conectores, tubería, cinturones de plástico (cinchos), etc.

- El licitante adjudicado deberá realizar todas las reparaciones que sean necesarias para garantizar la impermeabilidad de las paredes y azoteas (lozas) en los lugares que realice perforaciones para la sujeción de los equipos. De igual forma el licitante adjudicado será responsable de los daños que, con motivo de la prestación del servicio, ocasione en la infraestructura, bienes o instalaciones del Instituto, por lo que deberá realizar todas las reparaciones que sean necesarias para restaurar a su estado original. Las reparaciones deberán realizarse inmediatamente después de la instalación de equipos. En caso de no realizarlas en el período establecido, se aplicará la deductiva correspondiente.

- El personal del Licitante deberá portar en todo momento una identificación dentro de los sitios del Instituto durante el desarrollo de los trabajos necesarios para prestar el servicio.

El servicio deberá ser proporcionado de acuerdo con lo siguiente:

- Disponibilidad del servicio de 99.00% mensual

- Pérdida de paquetes menor a 1%

- Latencia máxima promedio de 75 milisegundos.

El servicio deberá cumplir con al menos las siguientes variables en tiempo real:

- Para el protocolo IP ICMP

- Para el protocolo TCP

- Detectar y mitigar los ataques más comunes para DoS/DDoS sobre el enlace provisto entre el sitio central y en el POP.

4.4 Enlace Lan to Lan (L2L)

El Licitante deberá incluir el equipo necesario para recibir el enlace L2L en el centro de datos que defina el Instituto y en el POP del licitante, permitiendo entre estos sitios la comunicación, teniendo una infraestructura redundante tanto en el sitio central del Instituto como en el POP del licitante adjudicado.

Como parte de su diseño el Licitante deberá incluir el equipo necesario para recibir el enlace L2L tanto para el centro de datos que el Instituto defina, como en su POP. Un arreglo de equipos de conmutación con funcionalidades de capa 2 y capa 3 que den la certeza al Instituto sobre la alta disponibilidad entre el POP y el centro de datos. Dichos equipos deberán incluir todo el hardware y el licenciamiento necesario que garantice la operatividad, así como su interconexión a los medios de acceso del Licitante.

El enlace L2L deberá implementarse mediante túneles seguros GRE sobre IPsec utilizando protocolos para crear Redes Privadas Virtuales (VPN) seguras y de rápida comunicación.

Esta implementación deberá garantizar la seguridad extrema a extremo en todas las comunicaciones, proporcionando:

- Cifrado de datos en tránsito mediante algoritmos robustos (AES-256 o superior).

- Autenticación mutua entre los extremos mediante certificados digitales o claves precompartidas seguras.

- Integridad y autenticación de los datos mediante protocolos estandarizados.

- Compatibilidad con mecanismos de intercambio seguro de claves (IKEv2, Noise Protocol Framework o equivalentes).

La solución deberá permitir el establecimiento y operación de protocolos de enrutamiento dinámico, tales como BGP, OSPF o equivalentes, que faciliten el intercambio automático de rutas entre el Instituto y el sitio remoto.

Dichos protocolos permitirán compartir redes e inyectarlas dinámicamente en la red del IMSS, asegurando una actualización eficiente de las tablas de enrutamiento, evitando dependencias de configuraciones estáticas y fortaleciendo la resiliencia ante cambios o fallos en los enlaces

La arquitectura de enrutamiento, filtrado de prefijos, y control de anuncios para garantizar la operación segura propuesta por el Licitante ganador será validada por el Administrador del contrato en las mesas de trabajo de inicio del servicio.

Como parte de su propuesta y para los centros de datos, el Licitante deberá dimensionar lo necesario para soportar el flujo de información que se transmitirá por los equipos terminadores del enlace L2L que serán instalados en los centros de datos del Instituto, considerando para ello como mínimo las siguientes premisas:

  - Infraestructura en alta disponibilidad por cada centro de datos, siendo estos por lo menos dos dispositivos por cada centro de datos.

  - Cada equipo deberá contar con redundancia en fuentes de poder.

  - Los equipos deberán contar con por lo menos 2 interfaces para tráfico de 10 GE SFP+ incluido el óptico para fibra multimodo.

  - Deberán contar con 4 interfaces para tráfico de 1 GE en cobre Rj-45.

  - Deberán estar dimensionados para recibir tráfico del 100% de los sitios indicados en

  - este proceso.

  - Los equipos deberán soportar el doble del ancho de banda requerido para conectividad WAN siendo esto la sumatoria de los enlaces de internet. Para ello el Licitante deberá incluir el hardware, software y el licenciamiento necesario desde el inicio del proyecto.

  - Los equipos centrales deberán soportar:

    - Protocolos de alta disponibilidad (como Spanning Tree, VRRP, LACP o equivalentes) que permitan la conmutación automática ante fallos, minimizando en su caso la interrupción del servicio.

    - Capacidad de conmutación: 120 Gbps. (Forwarding rate) Tasa de reenvío: 90 Mbps.

    - Soportar las siguientes funcionalidades capa 2 y capa 3:

      - Policy-Based Routing (PBR).

      - Capacidad instalada de Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).

    - Soportar las siguientes funcionalidades de seguridad:

      - IEEE 802.1

      - Políticas de QoS

      - Listas de control de acceso (ACL)

El Licitante deberá brindar la funcionalidad de ofertar los enlaces de internet y equipos generadores de VPN tanto para nodos remotos como el central que permitan crear la VPN Site to Site desde el sitio remoto hacia el sitio central y cuente con la funcionalidad de brindar los controles de enlace de telecomunicaciones que el protocolo IPSEC ofrece, incluyendo el control centralizado que permita el despliegue grupal de políticas unificadas de ruteo o tráfico interesante, así como cumplir con los niveles de servicio requeridos de actualizaciones y cambios masivos a configuraciones lógicas. En el sitio central, la infraestructura deberá ser redundante en virtud de ser un sitio concentrador y terminador de todos los sitios remotos.

El centro de datos del Instituto inicialmente será uno, sin embargo, la cantidad podría cambiar a lo largo de la vigencia del contrato. La ubicación actual del centro de datos es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, con dirección en Camino a la Presa de San José 2055, Lomas 4ta Secc., C.P. 78216 San Luis, S.L.P.

El Licitante adjudicado realizará mesas de trabajo con el IMSS a más tardar 5 días naturales posteriores a la notificación del fallo, que permitan establecer las configuraciones e implementación necesarias para la interconexión entre los equipos propuestos por el Licitante y los equipos de punto neutro del IMSS, para lo cual el Licitante deberá habilitar y cubrir los costos de interconexión al interior del centro de datos del IMSS.

4.6. Plazo entrega del servicio

La provisión, instalación, configuración y puesta en operación del servicio, incluyendo el equipamiento e infraestructura indispensable para su operación, deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.

Se aplicará lo señalado en el párrafo anterior para la totalidad del requerimiento inicial; sin embargo, en lo correspondiente a las solicitudes posteriores (nuevos requerimientos), éstas deberán atenderse, es decir, realizar su instalación, configuración y puesta a punto, dentro de los 30 días naturales posteriores a la solicitud del Instituto.

4.7 Centro de Monitoreo

El Licitante adjudicado deberá contar con un Centro de Monitoreo que opere continuamente las 24 horas del día los 7 días de la semana durante la vigencia del servicio, así como un portal de monitoreo que permita conocer el estado del enlace, puertos y estado de los equipos, entendiendo que como “estado de los equipos” deberá contener lo siguiente:

- Estatus del equipo Up/Down.

- Tiempo de respuesta del dispositivo.

- Tráfico de bajada y subida.

- Latencia y pérdida de paquetes.

- Consumo de datos.

- Ancho de banda.

- Utilización de CPU.

- Utilización de memoria.

- Identificar posibles fallas en tiempo real y degradación del enlace

El Instituto podrá solicitar agregar más parámetros en el sistema de monitoreo, sin costo adicional para el Instituto.

El Licitante adjudicado deberá proporcionar al Instituto la dirección electrónica (URL), el usuario y clave para acceder al portal de monitoreo solicitado, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo del evento de contratación.

El portal de monitoreo deberá permitir la consulta de reportes históricos durante la vigencia del contrato y su descarga en formatos .xls y/o .csv.

El portal de monitoreo deberá permitir al Instituto visualizar los incidentes del servicio y darles seguimiento detallado, incluyendo apertura, estatus, tiempos de atención y solución, así como evidencias de cierre.

El Licitante deberá proporcionar al Instituto las facilidades necesarias para acceder al monitoreo de los dispositivos operando en el servicio o al monitoreo central del Licitante. Estas facilidades tienen como objetivo monitorear todos los equipos desde un sitio diferente al Centro de Monitoreo del Licitante, ya sea por el IMSS o un tercero definido por éste. El Licitante deberá realizar todas las configuraciones necesarias, durante la fase de implementación del servicio.

4.8 Mesa de ayuda

El Licitante deberá poner a disposición del Instituto una mesa de ayuda que deberá estar en operación dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo para que el Instituto mediante los reportes correspondientes, puedan solicitar asistencia técnica para la resolución de fallas del servicio o equipos, para la atención correcta y restablecimiento oportuno del servicio. La mesa de ayuda deberá operar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, durante la vigencia del servicio.

El Licitante deberá proporcionar soporte técnico remoto, a través de su mesa de ayuda, así como soporte técnico en sitio, a través de su personal técnico en campo, con la finalidad de atender las incidencias relacionadas con el servicio de red satelital durante la vigencia del contrato.

El Instituto requiere que la Mesa de Ayuda del Licitante y la Mesa de Servicio IMSS trabajen en conjunto. El Instituto tiene en funcionamiento una Mesa de Servicios Tecnológicos que utiliza la versión de Remedy vigente. En caso de que el Licitante proponga una herramienta de gestión en una versión distinta a la que utiliza el IMSS, el Licitante se compromete a generar los webservices necesarios para su correcto intercambio bidireccional, incluyendo cualquier desarrollo o interfaz que se requiera para ello, durante la vigencia del contrato, sin que esto represente un costo adicional para el IMSS.

El Licitante será responsable de proveer todo lo necesario para integrar su Mesa de Ayuda y su operación a la Mesa de Servicio del IMSS.

El Licitante deberá entregar dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, un reporte mensual de la operación de su mesa de ayuda, que incluya los tickets generados y al menos la información siguiente:

● Folio o número de reporte

● Fecha y hora de apertura

● Nombre de la persona que reporta

● Correo electrónico de la persona que reporta

● Teléfono de la persona que reporta

● ID del Sitio

● Descripción del incidente

● Reporte fotográfico geo referenciado.

● Descripción de la solución (al cierre del ticket)

● Fecha y hora de cierre

Durante las mesas de trabajo, se acordarán los mecanismos de conectividad, en donde el Licitante deberá ajustarse a las políticas establecidas por el IMSS, así como proporcionar la infraestructura y servicios requeridos para dicha conectividad.

Además de lo anterior, el Licitante deberá cumplir con lo siguiente:

- El Licitante deberá asegurar la continuidad de las operaciones del servicio y el cumplimiento de los niveles del servicio descritos en el presente anexo técnico mediante personal de soporte especializado, a fin de atender de manera oportuna las incidencias que se puedan presentar.

- El reporte del servicio será cerrado únicamente cuando quede operado al 100%, con el visto bueno del Administrador del Contrato, conforme a los niveles del servicio establecidos en el presente anexo técnico.

4.9 Medios para reportar fallas del servicio

Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo del evento de contratación:

- El Licitante deberá entregar el procedimiento de levantamiento de reportes de incidencias.

- Asimismo, deberá proporcionar un correo electrónico y un número telefónico del centro de atención telefónica del Licitante, sin costo de llamada para el Instituto, como medios para reportar fallas.

- El Licitante deberá entregar una matriz de escalamiento que permita al Instituto contactar al personal designado para asegurar el cumplimiento conforme al presente documento.

- El Licitante deberá entregar el procedimiento de atención de fallas e incidencias del servicio.

4.10 Repositorio de información

Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, el Licitante deberá incluir un mecanismo de almacenamiento de información (Repositorio) que contenga a lo largo de la vigencia del contrato, al menos la siguiente información:

- Infraestructura, es decir, el conjunto de componentes habilitadores detallando marca, serie, versión del sistema operativo o software instalado operando, modelo y principales características que formen parte de la solución.

- Direccionamiento IP.

- Control de cambios.

- Respaldos: Se refiere a una copia de las configuraciones (versión de sistema operativo, configuración lógica, configuración física) actualizada de todos los equipos activos del servicio.

- Entregables iniciales.

- Entregables mensuales.

- Entregables al cierre del contrato.

- El acceso a dicho repositorio será a través de autenticación proporcionada con usuario y contraseña al personal designado por el IMSS.

4.11. Acuerdos de Nivel de Operación

Se establecerán y firmarán los Acuerdos de Nivel de Operación entre el Licitante y los terceros definidos por el Instituto, garantizando la correcta implementación y operación del servicio.

A pesar de que los OLA's serán formalizados en una fecha establecida, su revisión y actualización serán permanentes para adaptarse a cambios en las iniciativas o proyectos del Instituto, manteniendo vigentes los procesos y procedimientos definidos para el proyecto.

Los Acuerdos de Nivel de Operación serán revisados periódicamente durante la vigencia del servicio, siguiendo los acuerdos establecidos en la Fase de Planeación de Arranque o según el procedimiento acordado entre el Administrador del Contrato y el Licitante adjudicado para este propósito. Es importante destacar que los Acuerdos de Nivel de Operación se consideran como una extensión del contrato. Por lo tanto, el Licitante está obligado a cumplir con ellos de manera íntegra, siguiendo los términos acordados al momento de su firma.

  - Perfil del proveedor

- El Licitante deberá entregar copia simple del Título de Concesión vigente que lo faculte para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y/o prestar servicios de telecomunicaciones, expedido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) o, en su caso, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuando el título haya sido emitido con anterioridad y se mantenga vigente, o por la autoridad competente que legalmente lo sustituya. El Título de Concesión deberá estar vigente durante el procedimiento de contratación y a lo largo de la vigencia del servicio, y deberá contener, como mínimo, el folio electrónico del título, número de expediente, tipo de inscripción, nombre y domicilio del concesionario, la materia y los servicios autorizados que podrá prestar, así como la vigencia correspondiente.

- El Licitante deberá adjuntar manifestación escrita, firmada por el Representante Legal de la empresa en la cual especifique que cuenta con las alianzas necesarias con los fabricantes de las soluciones propuestas para el otorgamiento del servicio objeto de este anexo técnico.

La falta de presentación de los documentos descritos en el presente numeral será motivo de desechamiento de la propuesta, por lo que no pasará a la evaluación de puntos y porcentajes.

  - Condiciones técnicas de aceptación de entregable.

Durante la vigencia del contrato, el Instituto requerirá la entrega de documentos, reportes, estudios y/o esquemas que aseguren la eficacia del servicio y brinden certeza operativa. Estos entregables son distintos de la documentación del procedimiento de contratación descrita en este Anexo Técnico. El licitante deberá incluir en su propuesta los entregables a producir durante la vigencia del contrato, precisando su contenido, formato, periodicidad y mecanismo de entrega clasificándolos en: (i) de única vez y (ii) periódicos.

- Entregables por Única Vez

El Licitante deberá incluir en su propuesta el compromiso de elaborar y entregar, durante la vigencia del contrato, los entregables de única vez que a continuación se detallan:

| Actividad. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | LÍMITE DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Entregables iniciales | - Cronograma de actividades, elaborado en Microsoft Excel o Microsoft Project o PDF. - Correo electrónico y número telefónico del centro de atención del Licitante - Documentación del diseño general de la red que se utilizará para implementar el Servicio. - Procedimiento para la activación de servicios. - Procedimiento para el levantamiento de atención de reportes de incidencias. - Procedimiento de atención de fallas e incidencias del servicio. - Matriz de escalación, que permita al Instituto contactar al personal designado. - Dirección electrónica (URL), el usuario y clave de acceso al portal de monitoreo propuesto. - Mecanismo de almacenamiento de información (Repositorio) de los documentos entregables durante la vigencia del contrato, el cual deberá contener la información detallada en el numeral 4.10 del presente Anexo Técnico. | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. |
| Entregables iniciales | Memoria técnica, conteniendo lo siguiente: - Diseño general de la red implementada para el Servicio. - Relación de direcciones IP v4 homologadas fijas utilizadas en el Servicio. - Relación de equipos de acceso utilizados para la prestación del servicio. - Pruebas de desempeño de ancho de banda del servicio. | Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la puesta en operación de los servicios. |
| Entregables iniciales | Reporte de avance semanal de la implementación del servicio. El cual deberá presentarse por escrito, con acuse de recibo y deberán contener el avance pormenorizado de la preparación y ejecución de cada una de las etapas para suministrar el servicio. | Dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a la conclusión de la semana en que se realicen las actividades de la implementación del servicio. |
| Mesa de Ayuda | El Licitante deberá poner a disposición del Instituto una Mesa de Ayuda para que se pueda solicitar asistencia técnica para la resolución de fallas del servicio o equipos, para la atención correcta y restablecimiento oportuno del servicio. | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. |
| Mesa de Ayuda | El Licitante deberá proporcionar acceso remoto vía web de solo lectura, a un portal o sistema en el que se visualicen los incidentes del servicio y su seguimiento | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. |
| Portal de Monitoreo | El Licitante deberá poner a disposición del Instituto la dirección electrónica (URL), el usuario y clave de acceso al portal de monitoreo propuesto. | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. |
| Acuerdos de Niveles de Operación | Firma de Acuerdos de Nivel de Operación (OLA) entre el Licitante y los terceros involucrados con vigilancia del IMSS. | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. |
| Entregables al cierre de contrato. | Memoria técnica del proyecto actualizada, así como la transferencia de la información y respaldos de la infraestructura que se utilizó, asegurando la confiabilidad y confidencialidad de la información. | Entre los 10 y 15 días naturales previos a la terminación del contrato. |

- Entregables Periódicos

El Licitante deberá incluir en su propuesta el compromiso de elaborar y entregar, durante la vigencia del contrato, los entregables de periódicos descritos en este Anexo Técnico.

Además, el Licitante deberá describir en su propuesta que cumplirá con los siguientes lineamientos para atender todos los reportes solicitados:

- Deberán entregarse conforme a la frecuencia preestablecida.

- Personalizados con la identidad corporativa y a nombre del Instituto.

- Incluir nombre y descripción del reporte.

- Especificar el periodo reportado.

- Los informes deben ser publicados en el repositorio y mantenerse ahí durante toda la vigencia del contrato. En cualquier momento, el Instituto puede requerir una copia adicional en formato electrónico de parte o de la totalidad de la información alojada en este sitio web. Esta solicitud deberá ser atendida en un plazo máximo de 7 días hábiles, entregándose en el domicilio que se designe para tal efecto.

El Instituto se reserva el derecho de, eventualmente, solicitar informes de disponibilidad, rendimiento y comportamiento para periodos menores a un mes.

| Actividad. | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | LÍMITE DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Entregables mensuales | - Se deberá entregar la relación de los reportes en el formato que el Instituto determine, el cual contendrá el control de incidencias y requerimientos a fin de determinar el nivel de servicio prestado durante el mes. - Gráficas de utilización de ancho de banda y nivel de disponibilidad de los servicios. - Reporte de disponibilidad de los servicios en función de lo solicitado. - Reporte de operación mensual de la operación de la mesa de ayuda, que incluya los tickets generados y la información descrita en el numeral 4.8 “Mesa de ayuda” del presente anexo técnico. | Dentro de los primeros 10 (diez) días naturales de cada mes. |

  - Cronograma de actividades

El Licitante deberá presentar en su propuesta un Plan de Trabajo para la implementación de los servicios descritos en este Anexo Técnico, precisando fases, actividades, dependencias, responsables, plazos e hitos. El cumplimiento de dicho plan será obligatorio y vinculante para el Licitante, toda vez que diversas definiciones y solicitudes de servicio establecidas por el Instituto en este Anexo se encuentran asociadas a una o más fases de este. Una vez notificado el fallo, el Licitante asumirá la responsabilidad de ejecutar, en coordinación con el Instituto, las actividades técnicas, operativas y administrativas necesarias para el inicio del servicio.

Los Licitantes deberán especificar en el plan de trabajo, como mínimo, lo siguiente:

Fase de Planeación del Arranque:

  - Arranque del proyecto (Kick-Off) y presentación del equipo de trabajo: En esta fase, se dará inicio formal a los trabajos del proyecto mediante una sesión presencial, dirigida por el Instituto. En esta reunión, se presentarán los roles, responsabilidades y compromisos tanto del Licitante adjudicado como del personal del Instituto y debe efectuarse a más tardar 5 días naturales posteriores a la notificación del fallo.

  - En esta fase el Licitante adjudicado deberá elaborar y presentar al Instituto un diagrama de alto nivel para identificar los componentes de la solución y describir cómo se entregarán los servicios en cada uno de los sitios.

  - Presentación del plan de trabajo: El Licitante presentará el plan de trabajo detallado al Instituto. Se incluirán actividades de interés para el Instituto, como la descripción detallada de los principales componentes que formarán parte de la solución para proveer el servicio solicitado, las actividades a realizar, los recursos asignados, los responsables de dichas actividades, fecha de inicio y de conclusión, así como la migración exitosa entre servicios.

  - Mesas de Trabajo de Planeación del Arranque: Se programarán sesiones entre el Instituto y el Licitante adjudicado para definir y calendarizar las actividades técnicas, operativas y administrativas del inicio del servicio; coordinar la puesta en marcha; y acordar la convergencia e interdependencias con servicios o infraestructuras que, aun no siendo de responsabilidad directa del Licitante, impacten la prestación del contrato. En dichas sesiones se gestionará la entrega de la información necesaria (incluida la de carácter confidencial) para la implementación inicial. Todo lo tratado, incluidos responsables, entregables y plazos, quedará documentado en minutas firmadas por las partes.

Fase de Implementación:

El Licitante deberá describir y detallar en su propuesta la gestión completa de los componentes habilitadores, que incluye la entrega, instalación, configuración, pruebas y todas las actividades necesarias para poner en funcionamiento todos los servicios mencionados en este anexo técnico.

Asimismo, el Licitante deberá especificar que la implementación del servicio comenzará simultáneamente y de manera paralela. Se sugiere al Licitante considerar, al estructurar su plan de trabajo, posibles eficiencias al implementar servicios por regiones de cobertura u otros elementos que optimicen esta fase de implementación de servicio.

El Licitante será responsable de proveer, configurar, integrar, realizar pruebas y liberar la infraestructura de hardware y software necesaria para el servicio. Es fundamental que el Licitante considere que esta implementación requerirá una coordinación cuidadosa y estrecha con el Instituto. Esto se debe a que, durante este proceso, se recibirán y autorizarán enlaces o posiciones de servicio, mientras se darán de baja y desvincularán otros servicios de los contratos o instrumentos vigentes. Por lo tanto, el cumplimiento de los plazos establecidos será primordial, sin comprometer la operación del negocio ni los niveles de servicio requeridos por el Instituto.

Los términos, procedimientos de prueba y formatos necesarios para la recepción y autorización de cada sitio o posición de servicio serán discutidos con el Licitante adjudicado durante la fase de planeación del arranque. Además, es esencial que el Licitante considere la implementación de una infraestructura centralizada, específica para la provisión del servicio, antes de la liberación de cada enlace o servicio. La ausencia de esta plataforma centralizada obstaculizará la entrega integral de las funcionalidades solicitadas en este anexo técnico.

  - Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse.

Los tiempos de atención y solución de fallas requeridos son:

- El servicio se prestará vía telefónica o en las instalaciones del Instituto.

- El tiempo de solución de incidencias por interrupción del servicio o sustitución del equipo deberá ser en un plazo no mayor a 7 horas naturales, contadas a partir del levantamiento del reporte.

- El tiempo de solución para requerimientos de soporte técnico será como máximo 2 horas naturales, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, contadas a partir del levantamiento del reporte (durante toda la vigencia del servicio). Se deberá entender como requerimiento de soporte técnico, una falla lógica en el servicio, o un cambio lógico en los equipos activos en el servicio.

- Cualquier ventana de mantenimiento que requiera realizar el Licitante, esta se realizará de común acuerdo con el Instituto. Si la ventana de mantenimiento solicitada por el Licitante resultara fallida, esta será tomada como falla en el servicio.

| Actividad. | Descripción | Nivel de servicio |
| --- | --- | --- |
| Kick-off | Mesas de trabajo con el IMSS para formalizar el arranque del proyecto, se presente el equipo de trabajo y se definan las configuraciones e implementación necesarias para la interconexión entre los equipos L2L propuestos por el Licitante y los equipos de punto neutro del IMSS. | A más tardar 5 días naturales posteriores a la notificación del fallo. |
| Portal de monitoreo | Deberá proporcionar al Instituto la dirección electrónica (URL), el usuario y clave para acceder al portal de monitoreo solicitado. | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo del evento de contratación |
| Repositorio | El Licitante deberá incluir un mecanismo de almacenamiento de información (Repositorio) que contenga a lo largo de la vigencia del contrato la información establecida en el anexo técnico. | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. |
| Mesa de Ayuda | Deberá poner a disposición del Instituto una mesa de ayuda que deberá estar en operación para que el Instituto pueda solicitar asistencia técnica para la resolución de fallas del servicio o equipos, para la atención correcta y restablecimiento oportuno del servicio. | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo |
| Reporte mensual | El Licitante deberá entregar un reporte mensual de la operación de su mesa de ayuda, que incluya los tickets generados | Dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes |
| Medios para reportar fallas del servicio | El Licitante deberá entregar el procedimiento de levantamiento de reportes de incidencias; proporcionar un correo electrónico y un número telefónico del centro de atención telefónica del Licitante, sin costo de llamada para el Instituto, como medios para reportar fallas; una matriz de escalamiento que permita al Instituto contactar al personal designado para asegurar el cumplimiento conforme al presente documento y el procedimiento de atención de fallas e incidencias del servicio. | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo del evento de contratación |
| Atención de fallas | Soporte técnico, atención, sustitución de equipos y restablecimiento del servicio. | El tiempo de solución de incidencias por interrupción del servicio o sustitución del equipo deberá ser en un plazo no mayor a 7 horas naturales, contadas a partir del levantamiento del reporte. El tiempo de solución para requerimientos de 2 horas naturales, los 7 días a la semana, las 24 horas del día, contadas a partir del levantamiento del reporte (durante toda la vigencia del servicio). Se deberá entender como requerimiento de soporte técnico, una falla lógica en el servicio, o un cambio lógico en los equipos activos en el servicio. |
| Disponibilidad | Disponibilidad total de los enlaces del servicio | 99.00% mensual |
| Disponibilidad | Disponibilidad de la Mesa de Ayuda | 7x24 (durante toda la vigencia del servicio). |
| Disponibilidad | Disponibilidad del Portal de Monitoreo | 7x24 (durante toda la vigencia del servicio). |
| Requerimiento inicial | Entrega de los equipos, así como la instalación, configuración y activación del servicio (Requerimiento inicial). | Dentro de los 30 días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| Nuevos requerimientos | En lo correspondiente a las solicitudes posteriores (nuevos requerimientos), éstas deberán atenderse, es decir, realizar su instalación, configuración y puesta a punto, a partir del día hábil siguiente al que se realice la solicitud. | Dentro de los 30 días naturales posteriores a la solicitud del INSTITUTO. |
| Cambio de domicilio | Cambios de domicilio del servicio a otro inmueble | Dentro de los 30 días naturales posteriores a la solicitud del INSTITUTO. |
| Reubicación de servicio | Atención para la reubicación del servicio en el mismo inmueble | Se deberá realizar en un plazo no mayor a 14 días naturales posteriores a la solicitud del INSTITUTO. |
| Baja de enlace | Baja de enlaces en el servicio | El Licitante deberá desmontar su infraestructura dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud del INSTITUTO. |

  - Aceptación del servicio.

El Instituto procederá a recibir y aceptar el servicio únicamente tras la verificación del área técnica, que validará el cumplimiento de los niveles de servicio mediante los reportes entregables detallados en este Anexo Técnico, determinando los montos correspondientes de facturación y, en su caso, de penas convencionales y deducciones mensuales.

Para este fin, se llevarán a cabo reuniones mensuales en las que se revisará la operación del servicio, comparándola con los indicadores de niveles de servicio acordados en el Anexo Técnico, así como el cumplimiento de la entrega de los entregables. El resultado se plasmará en el documento denominado 'Acta Administrativa de Entrega-Recepción del Servicio de Red para Sitios Satelitales de Criticidad Media y Normal del IMSS. La periodicidad del acta será mensual desde el inicio del contrato y se realizará dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de cada mes.

En consecuencia, el proveedor reconoce expresamente que el servicio no será considerado como aceptado o recibido por parte del Instituto hasta que se cumpla conforme a lo establecido en los párrafos anteriores.

  - Pruebas requeridas, método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas.

No se requieren pruebas para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. Además, como las características técnicas del servicio están claramente definidas, no es necesario evaluarlas por separado, dado que la ausencia de cualquiera de estas características impactaría la calidad integral del servicio.

  - Modificaciones de la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el compendio nacional de insumos para la salud.

No aplica.

  - Modificaciones de la especificación técnica de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior.

No aplica.

  - Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos.

El Licitante deberá acreditar el cumplimiento de las normas siguientes, a través de certificado vigente y a nombre del licitante expedido por Organismo de Certificación Acreditado.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2018, Elementos normativos y obligaciones específicas que deben observar los proveedores para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones (cancela a la NOM-184-SCFI-2012).

- NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-2018, Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba (cancela a la NOM-001-SCFI-1993).

- Certificación ISO/IEC 20000-1:2018, Sistemas de Administración de Servicios de TI.

La falta de presentación de los certificados indicados en el presente apartado será motivo de desechamiento de la propuesta, por lo que no pasará a la evaluación de puntos y porcentajes.

  - Transferencia de conocimientos.

30 días naturales antes de la finalización del contrato, el LICITANTE y el INSTITUTO establecerán un proceso de transición para garantizar la continuidad operativa y los niveles de servicio según lo requerido en este anexo técnico. Derivado de lo anterior, el LICITANTE se obliga a:

- Participar en las reuniones que soliciten el INSTITUTO para realizar la transición con el LICITANTE adjudicado al final del contrato.

- Durante este proceso de transición el LICITANTE deberá seguir prestando el servicio por un periodo máximo de 45 días naturales sin costo para el INSTITUTO a partir de la conclusión del contrato, el que podrá ser reducido en la medida que el nuevo LICITANTE que resulte adjudicado implemente el servicio.

- En caso de rescisión del contrato del servicio objeto del presente anexo técnico, este no podrá ser suspendido hasta que se asegure la transición en los términos previstos en el párrafo que antecede.

  - Firmas de elaboración, revisión y aprobación

| Elaboró | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Lic. Ramón Rodríguez Ortega. | Titular de la División de Telecomunicaciones |  | 15/12/2025 |

| Revisó | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Mtro. Martín Alberto Echeverría Valdez | Coordinador Técnico de Telecomunicaciones |  | 19/12/2025 |

| Aprobó | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Javier Cortés López | Coordinador de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información |  | 23/12/2025 |

  - Relación de anexos

| Nombre | Descripción corta | Fecha de integración al producto |
| --- | --- | --- |
| SGMP_POTIC_TerminosCondiciones_Satelitales_2026 | Términos y condiciones | 23/12/2025 |
| Apartado I, Listado de sitios | Sitios en donde se proporcionará el servicio. | 23/12/2025 |
| Apartado II | Apartado II Método de Evaluación por Puntos | 23/12/2025 |