Anexo Técnico

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Coordinación de Datos y Analítica

Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social

(Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA)

Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 07/01/2026 | Ajustes debido a mejoras del documento | Joel Zaines Reyes |
| 1.2 | 07/01/2026 | Revisión de los Ajustes del documento | Ricardo Enciso Garduño |
| 2.0 | 08/01/2026 | Aprobación del documento | Luis Antonio Basilio Lara |

Contenido

A.	Manifestación de cumplimiento de POBALINES	6

1.	Objetivo del documento	7

2.	Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP)	7

3.	Objetivo	7

4.	Alcance	8

4.1.	Modalidad del Contrato	10

4.2.	Descripción de los Servicios	10

4.3.	Modelo del Servicio	11

4.4.	Asignación de los servicios	12

a)	Funcionales	12

4.5.	Centro de Desarrollo de Soluciones Analíticas (CDSA)	14

4.5.1.	Planeación, transición y estabilización del servicio	14

4.5.2.	Proyectos de Desarrollo de Soluciones Analíticas (PDSA)	15

4.5.2.1.	Preanálisis	16

4.5.2.2.	Construcción de la solución (a base de iteraciones o sprints)	17

4.5.3.	Continuidad Operativa	18

4.5.3.1.	Mantenimiento Menor (Mm)	18

4.5.3.2.	Soporte Aplicativo (SA)	19

4.5.4.	Servicio de Demanda de Ingeniería de Producto (SDIP)	20

4.5.4.1.	Reemplazo de Personal	22

4.5.5.	Entregables del Inicio de los Servicios	23

5.	Gestión de la Operación	25

5.1.	Mesa de Servicios Tecnológicos	25

5.2.	Centros de Datos	26

5.3.	Gobierno del Contrato	27

5.4.	Administración de la Configuración	28

6.	Proceso de controversias técnicas	29

7.	Administración de Proyectos de TIC	29

8.	Administración de Dominios Tecnológicos	30

9.	Tecnologías y Herramientas	30

10.	Ambientes	35

11.	Estimación	36

11.1.	Métodos de Estimación	36

11.2.	Estimación de Proyectos	37

11.3.	Validación y Certificación de Estimaciones	37

12.	Catálogo de Servicios y Unidades de Contraprestación	37

13.	Unidades de Contraprestación	38

13.1.	Factor Tecnológico (FT)	38

13.2.	Factor Horario de Atención (FHA)	38

13.3.	Unidad de Desarrollo de Soluciones Analíticas (UDSA)	39

13.4.	Unidad de Continuidad Operativa de Soluciones Analíticas (UCO)	39

13.5.	Cálculo del costo del Servicio Demanda de Ingeniería de Producto (SDIP)	40

13.6.	Unidades de Soporte a la Transición (UST)	41

14.	Especificaciones de Recursos y Perfiles	41

14.1.	Asignación de perfiles al inicio del servicio	41

14.2.	Tabla de Perfiles	43

14.3.	Consideraciones que deberá cumplir el LICITANTE ADJUDICADO, para su personal ofertado	58

15.	Propiedad Intelectual	59

16.	Metodologías, modelos rectores y procesos	60

17. Cumplimiento de obligaciones contractuales	61

17.1 Condiciones técnicas de aceptación de entregables	63

17.2 Plan de Trabajo General	65

17.2.1. Planeación del Arranque	67

17.2.1.1. Diagnóstico de la Situación Actual	67

17.2.1.2. Generación del Inventario Documental de los Aplicativos	67

17.2.1.3. Caracterización de los Aplicativos.	67

17.2.1.4. Generación de Documentación	67

17.2.1.5. Planeación de Reuniones de Seguimiento	68

17.2.2. Transición Técnica	68

17.2.2.1. Acuerdo de Procesos	69

17.2.2.2. Modelo de Administración de los Servicios del Contrato	69

17.2.3. Procedimiento de Solución de Controversias Técnicas	70

17.2.4. Oficina de gestión CDSA	70

17.2.5. Acuerdos de Niveles de Operación.	70

17.2.6.  Conformación del Gobierno del Contrato	70

17.2.7. Infraestructura y Comunicaciones	71

17.2.8. Servicio de Calidad	71

17.2.9. Acuerdos para la Atención de Solicitudes de Servicio Prioritarias	71

17.2.10. Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio	72

17.2.11. Crear Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio	72

17.2.12. El Instituto revisará el Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio.	73

17.2.13. El Instituto Aprueba el Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio	73

17.2.14. Entregables de la planeación de arranque	73

17.2.15. Contraprestación Fase de Planeación	74

17.3 Transición del Servicio.	74

17.3.1. Generación de Documentación Faltante	74

17.3.2. Implementación de la Oficina de gestión CDSA.	75

17.3.3. Implementación de SLO’s	75

17.3.4. Implementación de OLA’s	75

17.3.5. Transferencia de Aplicativos	75

17.3.6. Implementación de Infraestructura y Comunicaciones.	75

17.3.7. Documentar el Procedimiento de Solución de Controversias Técnicas	76

17.3.8. Entregables de la fase de Transición del Servicio	76

17.3.9. Contraprestación Fase de transición	76

17.4 Estabilización del Servicio	76

17.4.1. Estabilización de la Oficina de gestión CDSA	77

17.4.2. Estabilización de Procesos Compartidos	77

17.4.3. Estabilización de SLA’s	77

17.4.4. Estabilización de OLA’s	77

17.4.5. Cierre de Transferencia de Aplicativos	77

17.4.6. Entregables de la Fase de Estabilización del Servicio	77

17.4.7. Contraprestación Fase de Estabilización	78

17.5 Operación del Servicio	78

17.5.1. Oficina de gestión CDSA	78

17.5.2. Transición al Siguiente Contrato	79

17.6. Cierre de Servicio	79

17.6.1. Transferencia de Aplicaciones Institucionales	79

17.6.2. Cierre de Solicitudes de Servicio	80

17.7. Cierre de Contrato	80

17.7.1 Consideraciones para finalizar el contrato	80

18. Perfil del Proveedor	80

18.1 Capacidad del LICITANTE	81

18.2 Capacidad de los Recursos Humanos del LICITANTE	81

18.3 Marco normativo y de referencia	81

18.4. Capacidad de Equipamiento	83

18.5 Capacidad y Experiencia del personal a inicio del servicio a presentar	85

18.6. Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse	86

18.7. Relación de Niveles de Servicio y Subservicio	88

18.8 Requerimientos de arquitectura tecnológica	88

19. Normas Oficinales en su caso aplicables al servicio requerido	89

20. Pruebas en su caso aplicables al servicio requerido.	89

21. En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud expedido por el Consejo de Salubridad General, el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI.	89

22. En aquellos casos en que Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior.	89

23. Glosario de términos	89

24. Firmas de elaboración, revisión y aprobación	91

# Manifestación de cumplimiento de POBALINES

En cumplimiento a lo establecido en el subnumeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se manifiesta lo siguiente respecto del Anexo Técnico del Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA):

Inciso a)

La descripción amplia y detallada del servicio, incluyendo sus características, especificaciones técnicas, alcance, componentes, modelo de prestación, unidades de medida y volumetría referencial, se encuentra desarrollada de manera integral en los numerales 4 “Alcance”, 4.2 “Descripción de los Servicios”, 4.3 “Modelo del Servicio”, 4.4 “Asignación de los servicios”, 5 “Especificaciones técnicas” y sus subsecciones, así como en los capítulos 6 a 11, 15, 22 y 27 del presente Anexo Técnico.

La clave del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) aplicable al servicio se encuentra indicada en el numeral 2 “Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP)”, señalando la unidad de medida correspondiente y la descripción del servicio requerido.

Inciso b)

Para el presente servicio no se requieren pruebas físicas, muestras, prototipos o evaluaciones técnicas previas, en virtud de que se trata de un servicio especializado de carácter intelectual, analítico y operativo, cuya validación se realiza a través de la prestación del servicio, la generación de entregables y su aceptación técnica, conforme a lo establecido en los numerales 18.1 “Condiciones técnicas de aceptación de entregables”, 20 “Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse” y 21 “Relación de Niveles de Servicio y Subservicio” del Anexo Técnico.

En consecuencia, este inciso no resulta aplicable.

Inciso c)

El presente Anexo Técnico no contempla la modificación de especificaciones técnicas de bienes que no se encuentren regulados por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico ni el CBI, respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior; por lo tanto, no resulta aplicable la emisión de dictamen técnico a que se refiere este inciso.

Inciso d)

Asimismo, el servicio objeto del presente Anexo Técnico no implica modificaciones a especificaciones técnicas de bienes respecto de ejercicios anteriores, por lo que no resulta aplicable la justificación técnica a que se refiere este inciso.

Inciso e)

Las normas, metodologías, modelos rectores, procesos y marcos de referencia técnicos aplicables al servicio se encuentran descritos en los numerales 17 “Metodologías, modelos rectores y procesos” y 23 “Normas Oficinales en su caso aplicables al servicio requerido”, así como en los apartados relacionados con calidad, seguridad de la información, arquitectura tecnológica y gestión de servicios contenidos en el presente Anexo Técnico. Derivado de la naturaleza del servicio, no se requiere registro sanitario.

Inciso f)

El presente Anexo Técnico no contiene información relativa a suficiencia presupuestaria, precios, montos económicos, ni define el tipo de procedimiento de contratación, en estricto apego a lo dispuesto en el subnumeral 4.24.3, inciso f), de las POBALINES vigentes del IMSS.

# Objetivo del documento

El presente Anexo Técnico describirá las características del servicio solicitado, en los términos establecidos en el numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales resulten únicamente aplicables al Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA).

# Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP)

| Clave CUCOP | Partida Específica | Unidad de Medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 33300006 | 33301 | Servicio | Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (Páginas de Internet, elaboración de programas) |

# Objetivo

El Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA), tiene como objetivo consolidar la Estrategia de Datos del IMSS, garantizando la continuidad operativa, el mantenimiento evolutivo y el desarrollo de nuevas soluciones analíticas avanzadas que fortalezcan la capacidad institucional para la gestión basada en datos.

Este servicio busca mantener el ecosistema de datos integrado y gobernado, aprovechando las tecnologías de analítica avanzada, para impulsar la automatización de procesos, la generación de modelos de datos avanzados y la optimización de la toma de decisiones en cumplimiento con los objetivos estratégicos del IMSS y los lineamientos de la Estrategia Digital Nacional.

Se privilegia el uso de datos como activo estratégico, promoviendo la interoperabilidad, seguridad y calidad de la información, así como el desarrollo de soluciones analíticas que soporten la toma de decisiones para mejorar la gestión institucional y la atención a los derechohabientes.

A continuación, se describen de manera enunciativa más no limitativa los rubros mediante los cuales se determinan diversos objetivos en materia de mantenimientos a aplicativos y desarrollo de software en el IMSS:

- Fortalecer la gobernanza de datos institucional mediante la implementación de políticas y procesos que aseguren la integridad, trazabilidad y disponibilidad de los datos, alineándose con los principios de gestión ética y responsable de la información.

- Mantener y mejorar las plataformas analíticas del IMSS que habilitan la unificación y consolidación de datos provenientes de múltiples sistemas, facilitando el acceso a información confiable y oportuna para la gestión estratégica.

- Optimizar la capacidad analítica del IMSS mediante soluciones que utilicen modelos de datos avanzados, fortaleciendo la planeación operativa y la evaluación de riesgos.

- Asegurar la calidad de los datos institucionales mediante procesos de limpieza, enriquecimiento y validación continua, garantizando su utilidad para los modelos analíticos y la toma de decisiones basada en datos.

- Promover la interoperabilidad y el intercambio seguro de datos a través de estándares abiertos y tecnologías que faciliten la integración de información entre sistemas internos y externos, apoyando la transformación digital del IMSS.

- Facilitar la formación y transferencia de conocimiento en temas de analítica y gobernanza de datos, fortaleciendo las capacidades técnicas del personal del IMSS para operar, mantener y evolucionar las soluciones analíticas. (sin costo para el Instituto)

- Explotación de datos interactiva e intuitiva que permita a los directivos del Instituto monitorear de forma oportuna en el desempeño operativo y anticipar necesidades estratégicas mediante visualizaciones inteligentes.

- Integrar la analítica avanzada en los procesos institucionales para optimizar áreas clave como prestaciones económicas, atención médica, pensiones, incapacidades y fiscalización, asegurando el cumplimiento de objetivos y regulaciones.

- Administrar los requerimientos de servicio para el desarrollo y mantenimiento de las soluciones analíticas a través de un modelo basado en la criticidad, alineado a los objetivos estratégicos del IMSS.

- Implementar prácticas de calidad y eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de las soluciones de analítica y aplicaciones analíticas, incluyendo la adopción de mejores prácticas en analítica de datos y gobierno de datos.

- Atender la demanda estacional y operativa de las soluciones de analítica y aplicaciones analíticas, asegurando que puedan soportar picos de carga y nuevas necesidades normativas.

No se omite mencionar, que para efectos prácticos en la prestación y administración del servicio requerido en el anexo técnico, el INSTITUTO y el proveedor se deberá apegar al “ACUERDO por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2021.

# Alcance

El Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA), se constituye de una partida única para cubrir las necesidades de EL INSTITUTO en materia de gobierno de datos, analítica de datos, ingeniería de datos y aplicaciones analíticas, así como su mantenimiento y continuidad operativa de las mismas, el cual se deberá prestar a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

La partida única del “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA)”, se describen a continuación:

Los licitantes que deseen participar en este proceso de contratación, deben considerar que, actualmente el Ecosistema Tecnológico del IMSS está integrado por cinco centros de datos con más de 200 sistemas centrales y al menos otros 60 componentes tecnológicos transversales que interactúan entre sí, intercambiando información necesaria para el desarrollo de sus funciones los 7 días de la semanas, 24 horas al día, en beneficio de los derechohabientes, patrones, afiliados, pensionados y público en general. Adicionalmente se tiene conectividad y operación con más de tres mil inmuebles en el INSTITUTO y se interactúa con diversas dependencias y organismos de la Administración Pública Federal e instituciones privadas, tales como Servicio de Administración Tributaria, Registro Nacional de Población, INFONAVIT, CONSAR, PROCESAR, Secretaría de Salud (Salud), Bancos y Afores, entre otros. Finalmente es de destacar la integración de nuevos hospitales al IMSS para la cobertura universal establecida en la Ley del IMSS, y en el marco normativo denominado “Federalización de los Sistemas de Salud”. En este contexto los licitantes deberán incluir en su oferta todo lo necesario a fin de garantizar el servicio de Datos y Analítica objeto de este anexo dentro del Ecosistema Tecnológico IMSS.

En este servicio se atenderán soluciones de Big Data y Analítica de Datos, por lo que el Licitante deberá contar con experiencia en las plataformas tecnológicas actualmente empleadas en el IMSS (e.g.: Hadoop y Tableau entre otras). Así como con capacidad técnica especializada en manejo de grandes volúmenes de datos, (las principales bases de datos estructuradas del IMSS cuentan con más de 40,000,000,000 (CUARENTA MIL MILLONES de registros), por lo cual El Licitante debe demostrar su experiencia y especialidad a través de contratos iguales o de similar naturaleza.

Para acreditar lo anterior, el LICITANTE deberá presentar contratos celebrados con organismos públicos o privados, federales o estatales, conforme a lo siguiente:

- Los contratos podrán ser anuales o plurianuales.

- Se podrá acreditar este rubro con un mínimo de un (1) y un máximo de hasta seis (6) contratos de los cuales la suma de los años, meses o fracciones de años acreditados sea igual o superior a un mínimo de 50 meses.

- Los contratos deberán corresponder al periodo 2016 a 2024.

- Podrán presentarse contratos vigentes o concluidos.

- En el caso de contratos celebrados con empresas privadas, deberá presentarse el CFDI correspondiente.

En caso de que se presenten contratos plurianuales en los que se haya pactado que las obligaciones contractuales del proveedor sean consideradas divisibles, se computarán los años, meses o fracciones de años en que se hayan concluido o finiquitado obligaciones, para efectos de su valoración conforme al Método de Evaluación.

En ningún caso se considerarán de manera acumulativa los meses o fracciones de tiempo de contratos cuya vigencia coincida en el mismo periodo.

Los documentos presentados para acreditar este apartado podrán ser los mismos que los presentados en los apartados “II.B.1. Especialidad del LICITANTE” y “IV.A.1. Cumplimiento de los contratos”, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en cada uno de ellos.

## Modalidad del Contrato

Con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2025, el contrato que deriven del procedimiento de contratación será abierto en presupuesto, los precios serán fijos y estos no podrán ser modificados durante la vigencia del contrato.

Los criterios de asignación del contrato correspondiente al presente Anexo Técnico se establecerán en la Convocatoria del procedimiento de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como con las POBALINES vigentes.

Volumetría:

| Concepto | Unidad de contraprestación | Servicios mínimos | Servicios máximos | Tipo de unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación, transición y estabilización del servicio | Unidad de Soporte a la Transición (UST) | 3,439 | 8,596 | días / Hombre |
| Servicio de Datos y Analítica (Proyectos de Desarrollo de Soluciones Analíticas (PDSA) | Unidad de Desarrollo de Soluciones Analíticas (UDSA) | 53,872 | 134,680 | hora / Hombre |
| Servicio de Continuidad Operativa Mantenimiento Menor (Mm) Soporte Aplicativo (SA) | Unidad de Continuidad Operativa de Soluciones Analíticas (UCO) | 1,810 | 4,524 | mes/ Hombre |

La volumetría que se proporciona en el presente Anexo Técnico y en el Formato de Propuesta Económica, son referenciales y exclusivamente para efectos de cotización, por lo que no necesariamente reflejan los requerimientos del INSTITUTO en el contrato que se derive de este procedimiento de contratación, por lo que no se deberán considerar como las cantidades fijas a contratar.

La cantidad de servicios a contratar se determinarán en base a las necesidades del INSTITUTO y al presupuesto mínimo y máximo establecidos para la prestación del servicio objeto del presente Anexo Técnico.

## Descripción de los Servicios

El LICITANTE deberá ofertar la prestación del Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA), incluyendo todos y cada uno de los conceptos y componentes que conforman dicho servicio, mismos que enseguida se relacionan:

| Concepto | Componente |
| --- | --- |
| Planeación, Transición y Estabilidad del Servicio | Planeación, Transición y Estabilidad del Servicio |
| Servicio de Continuidad Operativa | Mantenimiento Menor (Mm) |
|  | Soporte Aplicativo (SA) |
| Servicio de Datos y Analítica | Proyectos de Desarrollo de Soluciones Analíticas (PDSA) |
| Servicio a Demanda de Ingeniería de Producto | Unidad de Contraprestación que se relacione con la actividad que lleve a cabo el perfil, siendo UCO o UDSA. |

## Modelo del Servicio

El modelo del “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA)”, es el modelo de procesos rector para la gestión y operación de los servicios solicitados en el presente Anexo Técnico.

Los LICITANTES participantes deberán ofertar como parte fundamental de sus propuestas el ejecutar los servicios cumpliendo con todos los lineamientos y prácticas establecidas en este modelo.

El Modelo del Servicio requerido por EL INSTITUTO, es el definido para trabajar de forma estandarizada y ordenada, para lo cual El INSTITUTO proporcionará al LICITANTE ADJUDICADO toda la información necesaria para su conocimiento y aplicación, estimando para ello el marco rector que establezca el contrato mismo.

Los componentes del “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA)”, se muestran de manera general y en modo de ejemplo en el siguiente diagrama conceptual:

## Asignación de los servicios

Con la finalidad de que los LICITANTES cuenten con elementos de planeación, en el numeral 4.1 Modalidad del Contrato, se proporciona la información de referencia de la demanda de servicios, misma que es expresada solamente de carácter informativo y no representa un compromiso u obligación por parte de EL INSTITUTO respecto al comportamiento de los servicios, ya que los mismos son bajo demanda conforme a las necesidades del Instituto.

La cantidad de servicios a contratar se determinarán por el presupuesto mínimo y máximo autorizado para la prestación del servicio objeto del presente Anexo Técnico, los cuales serán determinados “Bajo Demanda”, atendiendo a las necesidades del Instituto.

Especificaciones técnicas

## Funcionales

El “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA)” tiene como alcance proporcionar las capacidades técnicas, operativas y metodológicas necesarias para fortalecer la Estrategia de Datos y Analítica Avanzada del IMSS. Este servicio garantizará la continuidad operativa, el mantenimiento evolutivo y el desarrollo de soluciones analíticas que habiliten la gestión de información basada en datos integrados, confiables y oportunos, alineados con los objetivos estratégicos del IMSS y el marco normativo vigente.

El alcance del servicio contempla:

Construcción y mantenimiento de Soluciones Analíticas:

- Implementar prácticas de calidad y eficiencia en el desarrollo de soluciones analíticas avanzadas y aplicaciones de datos, asegurando la optimización en el uso de componentes tecnológicos.

- Incorporar procesos de ingeniería de datos para garantizar la automatización y calidad en los flujos de trabajo.

- Asegurar la integración de datos e interoperabilidad entre plataformas analíticas institucionales, habilitando la unificación y consolidación de información crítica para la toma de decisiones.

- Proveer soluciones con la capacidad de soportar altas cargas operativas, respondiendo a las demandas estacionales y cambios normativos del IMSS.

Gestión de datos y plataformas analíticas:

- Optimizar el uso de la infraestructura tecnológica en los Centros de Datos Institucionales, garantizando el cumplimiento de las arquitecturas y lineamientos definidos por el IMSS.

- Fortalecer los mecanismos de gobernanza de datos, asegurando la trazabilidad, integridad y calidad de la información analítica institucional.

- Promover el uso de arquitecturas escalables y estándares abiertos para facilitar la evolución de las soluciones analíticas y asegurar su compatibilidad con proveedores futuros.

- Proveer herramientas para la visualización avanzada, tableros dinámicos y reportes automatizados, soportando la toma de decisiones estratégicas y operativas.

Administración del Servicio:

- Implementar un modelo de gestión eficiente de proyectos basado en indicadores de desempeño (KPIs) y métricas claras, alineadas con los objetivos del IMSS.

- Asegurar la continuidad operativa del servicio mediante un esquema flexible de recursos que responda a picos de demanda y nuevos requerimientos normativos u operativos.

- Administrar el Servicio para Continuidad Operativa a través de un modelo de costos que genere eficiencia presupuestal aplicada al número de requerimientos de servicio atendidos.

- Proveer mecanismos para documentación técnica y operativa de las soluciones analíticas y las plataformas asociadas a ellas para facilitar futuras actualizaciones y/o mantenimientos.

Soporte Técnico y Capacitación Especializada:

- Disponer de personal técnico y administrativo especializado en datos y analítica avanzada, con presencia en sitio o remota según lo requiera el IMSS.

- Garantizar la transferencia del conocimiento al personal institucional, mediante programas de capacitación y entrenamiento en analítica avanzada, herramientas de análisis y prácticas de gobierno de datos. (sin costo para el Instituto).

- Ofrecer servicios de soporte técnico que incluyan el monitoreo proactivo, la resolución de incidentes y la implementación de mejoras tecnológicas, cumpliendo con los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) establecidos.

Instalaciones y Seguridad de la Información:

- Los servicios se proporcionarán en las instalaciones del IMSS o, en su caso, en las instalaciones del LICITANTE ADJUDICADO, conforme a lo acordado durante la planeación del arranque del contrato.

- LICITANTE ADJUDICADO será responsable de habilitar los enlaces de telecomunicaciones, puntos de acceso Wi-Fi y seguridad perimetral, asegurando la conectividad segura entre ambas instalaciones, sin costo adicional y dentro de los primeros 15 días hábiles de vigencia del servicio y del contrato, el Licitante adjudicado podrá conectarse al centro de Datos del Instituto.

- Cumplir con las políticas de seguridad informática y protección de datos establecidas por el IMSS, así como con la Ley General de Protección de Datos Personales.

Documentación y Entregables

- Generar la documentación técnica y operativa para cada solución implementada, incluyendo manuales de usuario, configuración y mantenimiento, reduciendo el riesgo de errores y facilitando futuras adecuaciones.

- Proveer informes documentales, mensuales, al Gobierno del Contrato, sobre el desempeño del servicio, avances en proyectos y resultados obtenidos, conforme a los indicadores y métricas establecidos.

- Asegurar la actualización continua de los entregables, adaptándolos a las necesidades operativas y estratégicas del IMSS.

Para los servicios que requieran la presencia del personal del LICITANTE ADJUDICADO en las instalaciones de EL INSTITUTO, dicho LICITANTE ADJUDICADO deberá contar con el equipamiento y las herramientas necesarias para operar desde las instalaciones del IMSS. En estos casos, el LICITANTE ADJUDICADO cumplirá con lo establecido en el capítulo Instalaciones y Seguridad de la Información del Presente Anexo.

El LICITANTE ADJUDICADO deberá apegarse a los procesos y documentación establecidos por el INSTITUTO en el ámbito del alcance de la prestación de los servicios objeto de este anexo, de conformidad con lo acordado en conjunto con el IMSS durante las reuniones de planeación de arranque del contrato y sus subsecuentes actualizaciones, cuidando en todo momento el cumplimiento de las políticas y lineamientos de seguridad informática establecidos para tal efecto.

### Centro de Desarrollo de Soluciones Analíticas (CDSA)

El LICITANTE deberá presentar en su propuesta una descripción detallada y documentada del Servicio de Datos y Analítica, el cual deberá abarcar proyectos integrales que incluyan la creación, operación, mantenimiento y actualización de soluciones basadas en Analítica. Estas soluciones deberán estar diseñadas para procesar y analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, así como para desarrollar modelos analíticos, alineados a las necesidades del INSTITUTO.

Adicionalmente, el servicio deberá contemplar el desarrollo de consultas, reportes y tableros dinámicos de autoconsumo, garantizando que la información sea estandarizada, homologada y cumpla con los estándares de calidad institucional. Estas herramientas analíticas deberán apoyar la gestión operativa y estratégica del IMSS, facilitando la toma de decisiones basadas en datos.

El LICITANTE deberá detallar en su oferta el servicio que incluye los siguientes conceptos y componentes:

- Planeación, transición y estabilización del servicio

- Datos y Analítica

  - Proyectos de Desarrollo de Soluciones Analíticas (PDSA)

- Continuidad Operativa

  - Soporte Aplicativo (SA)

  - Mantenimiento Menor (Mm)

- Demanda de Ingeniería de Producto (SDIP)

#### Planeación, transición y estabilización del servicio

El LICITANTE deberá proporcionar, como parte de su propuesta técnica, todas y cada una de las especificaciones y requerimientos técnicos establecidos en el apartado Plan de Trabajo General (Cronograma de Actividades), específicamente en lo que se refiere a las fases 1, 2 y 3, así como las especificaciones adicionales señaladas en este mismo apartado.

Los LICITANTES deberán considerar que, en caso de ser adjudicados, al inicio del servicio y del contrato, deberán llevar a cabo las actividades asociadas a la Planeación del arranque, Transición y Estabilización del servicio, establecidas en este anexo técnico, en un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.

El LICITANTE deberá incluir en su propuesta una descripción detallada y documentada de las acciones necesarias para implementar la Analítica de Datos, cumpliendo con todas y cada una de las especificaciones y requerimientos técnicos establecidos en el presente Anexo Técnico, el cual incluye lo siguiente:

#### Proyectos de Desarrollo de Soluciones Analíticas (PDSA)

Para la ejecución del PDSA el LICITANTE deberá ofertar el cumplimiento de las siguientes actividades, que se describen de manera enunciativa, más no limitativa, conforme a las normativas, marcos metodológicos, procesos, productos y herramientas acordadas con el INSTITUTO:

- Iniciar el servicio/proyecto con una solicitud debidamente autorizada por el INSTITUTO, a través del Administrador del Contrato y/o a quien así designe.

- Realizar análisis funcional para identificar las necesidades de información, fuentes de datos y reglas de negocio para su conformación.

- Realizar el business discovery para confirmar y validar la estructura de ingesta e integración de datos.

- Ejecutar el análisis de datos, donde se confirman las fuentes origen y destino de los datos.

- Implementar procesos de limpieza y calidad de los datos utilizando las tecnologías del INSTITUTO.

- Realizar tareas para la implementación y administración del gobierno de datos.

- Definir y ejecutar el diseño de la matriz de pruebas y sus casos de prueba.

- Realizar el diseño de la solución analítica.

- Asegurar en el diseño de la solución propuesta el cumplimiento de los lineamientos y estándares establecidos por el INSTITUTO para la experiencia de usuario (UX) e interfaz de usuario (UI).

- Construir y desarrollar los prototipos de tableros, consultas o vistas requeridos.

- Ejecutar la construcción y desarrollo de la solución analítica.

- Ejecutar pruebas de control de calidad y de aceptación de usuario.

- Realizar la promoción a producción, lo cual incluye la ambientación, migración y automatización de los componentes desarrollados.

- Elaborar el contenido técnico (manuales de usuario) para las capacitaciones funcionales del usuario final de las aplicaciones que sean desarrolladas para el INSTITUTO.

- Proporcionar asistencia en la transferencia de conocimiento (manuales de operación) al personal responsable del soporte en ambientes pre-productivos y productivos de INSTITUTO durante las pruebas y en la liberación a producción, esto hacia las áreas operativas en los Centros de Datos institucionales. (sin costo para el Instituto).

- Dar cumplimiento a lo establecido en los apartados Mesa de Servicios Tecnológicos y Centros de Datos del Presente anexo técnico.

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá detallar, describir y documentar todo lo necesario para llevar a cabo las actividades de los proyectos de soluciones analíticas, incluyendo los componentes y herramientas transversales, así como los activos tecnológicos involucrados en los ambientes operativos y demás soluciones analíticas del INSTITUTO.

Las tecnologías y herramientas del INSTITUTO para soportar los servicios se describen de manera enunciativa más no limitativa en la sección “Tecnologías y Herramientas” del presente anexo técnico.

El LICITANTE ADJUDICADO deberá realizar la ejecución de sus actividades bajo el total apego a los procesos que le sean proporcionados por el Administrador del Contrato al inicio de la vigencia del servicio y del contrato, así como de los que se autoricen de manera periódica.

Las fases de los proyectos de desarrollo de soluciones analíticas, considerando un modelo ágil, son las siguientes:

- Preanálisis

- Construcción, a base de iteraciones (sprints)

Considerando un modelo ágil y las mejores prácticas para proyectos de desarrollo de soluciones analíticas, la estructura de trabajo, así como el cronograma deberán estar orientados a entregables con base a iteraciones y la conformación de la cantidad de células de trabajo, las cuales deberán estar conformadas por el personal especializado para tener capacidades de gestión, técnicas, funcionales y de gobierno de datos y así tener una claridad del número de iteraciones, cantidad y estructura de células para cubrir el alcance del proyecto/requerimiento.

##### Preanálisis

En esta etapa se entregará una solicitud de servicio y el INSTITUTO a través del Administrador del Contrato, y el LICITANTE ADJUDICADO realizará una propuesta de servicio en un tiempo máximo de 15 días hábiles, a partir de la entrega de la solicitud, SIN COSTO para el INSTITUTO, en el que deberán realizarse las actividades para el Preanálisis de conformidad con un esquema ágil basado en iteraciones (sprints) que considere las necesidades y urgencia del usuario, alineación a los objetivos institucionales y al dimensionamiento previo del tamaño del proyecto. Reflejado en conformación de la(s) célula(s) de trabajo y numero de iteraciones.

Las actividades, enunciadas mas no limitativas, dentro del periodo máximo establecido para la etapa de preanálisis serán las siguientes:

- Identificación de necesidades del usuario

- Análisis del proceso de negocio que será cubierto por medio de la solución analítica propuesta.

- Identificación de las necesidades, restricciones, supuestos y dependencias, y lo que se encuentra fuera del alcance de la solución que se desarrollará.

- Numero de iteraciones en periodos de 2 o 3 semanas requeridos para cubrir el alcance del proyecto.

- Identificación de los perfiles involucrados en el proyecto, así como conformación de recursos en la(s) célula(s) para cubrir el alcance en el número de iteraciones establecidas.

Al finalizar el Preanálisis de cada proyecto, el LICITANTE ADJUDICADO deberá proporcionar los entregables al Administrador de Contrato, conforme a los procesos establecidos.

##### Construcción de la solución (a base de iteraciones o sprints)

En esta etapa el INSTITUTO considerará la propuesta aceptada basada en la solicitud de servicio al LICITANTE ADJUDICADO resultado del Preanálisis referido en el capítulo anterior de este documento.

Se deberá actualizar el cronograma de trabajo máximo a los 15 (quince) días hábiles a partir de la formalización de la etapa de construcción (Solicitud de servicio) y de la medición final del tamaño funcional.

A solicitud del Administrador del Contrato, el cronograma de trabajo antes mencionado podrá ser solicitado en un tiempo menor a los 15 días hábiles, a partir de la formalización de la etapa de construcción, dependiendo del tamaño funcional del proyecto.

Con el objetivo de asegurar que los servicios se realicen estrictamente con apego de los estándares definidos, el INSTITUTO a través del Administrador del Contrato podrá designar a su personal a realizar actividades de calidad de soluciones analíticas, sobre el código/componente generado durante la ejecución de estos servicios a través de la ejecución de inspecciones y pruebas. En el caso en el que no cumpla con las especificaciones requeridas, el INSTITUTO solicitará los ajustes necesarios que aseguren el cumplimiento de los estándares establecidos y el LICITANTE ADJUDICADO deberá corregir los defectos sin costo adicional y se aplicarán las deductivas correspondientes de conformidad con la sección “Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse”.

Actividades generales, enunciativas mas no limitativas, a desarrollar dentro de la etapa de construcción en cada una de las iteraciones:

- Entendimiento de requerimientos de negocio

- Obtención y análisis de datos

- Generación de componentes para el/los productos(s) de datos de la solución

- Especificación de casos de prueba.

- Realización de pruebas unitarias, integrales.

- Validación con usuario (Pruebas UAT)

- Despliegue de la iteración

- Iteraciones entre pasos en caso de requerirse

- Apego y control al marco establecido de Gobierno de datos

Al finalizar la fase de Construcción de cada proyecto, el LICITANTE ADJUDICADO deberá proporcionar los entregables al administrador del contrato, o a quien este designe, a partir de la formalización de la etapa de, que corresponden a esta etapa, de acuerdo con los procesos establecidos.

Al realizar la liberación a producción el LICITANTE ADJUDICADO deberá, en coordinación con el INSTITUTO, cubrir el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Elaborar y entregar la documentación para la instalación de los componentes, cumpliendo en su totalidad con lo establecido en los apartados Mesa de Servicios Tecnológicos y Centros de Datos del presente Anexo Técnico, documentando el control de versiones de los aplicativos.

- Entregar la última versión liberada del código/componente almacenándola en repositorio que deberá habilitar e implementar para tal efecto, documentando y acreditando que se trata del último aceptado y entregado para su liberación, incluyendo librerías, objetos y todo lo necesarios para su operación.

- Se proporcionar al Administrador del contrato, o a quien este designe, el componente/paquetes, para que éste lo actualice en el ambiente de producción.

- Capacitación al usuario en la solución, una vez que se cuente con el visto bueno del instituto.

- Puesta en marcha con el usuario.

- Entrega del expediente del proyecto de forma física como digital al Administrador del contrato.

En caso de que, durante el período posterior a la liberación de la solución analítica a Producción, se requieran ajustes derivados, motivados por su puesta en producción o por defectos en los productos entregados, el LICITANTE ADJUDICADO deberá ejecutar las adecuaciones necesarias, sin costo adicional para EL INSTITUTO, en las instalaciones de EL INSTITUTO.

Los ajustes por defectos deberán realizarse sin costo adicional para EL INSTITUTO, atendiendo a los niveles de servicio indicados en el apartado “Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse”.

Los ajustes por cambio de alcance serán contabilizados por EL INSTITUTO para cada proyecto que se realice, siempre y cuando el cambio de alcance sea previamente autorizado por el usuario final y el Administrador del Contrato de EL INSTITUTO. En caso de no tener alguna de las autorizaciones antes mencionadas y que se haya implantado el cambio, las horas invertidas serán absorbidas por el LICITANTE ADJUDICADO, obligándose además a realizar, si fuera el caso, los cambios adicionales para revertir el cambio, que solicite el INSTITUTO, a través del Administrador del Contrato y/o a quien este designe, que aseguren la operación del sistema de acuerdo con los procesos compartidos y serán sin costo adicional para el INSTITUTO.

#### Continuidad Operativa.

El LICITANTE ADJUDICADO deberá detallar, describir y documentar todo lo necesario para llevar a cabo la Continuidad Operativa de los aplicativos analíticos, la cual consiste en asegurar la disponibilidad de los componentes y herramientas transversales legadas, así como activos tecnológicos involucrados en los ambientes operativos en las soluciones analíticas del INSTITUTO, a través de la atención de la Continuidad Operativa.

El LICITANTE ADJUDICADO deberá crear una línea base de la demanda y comenzar a generar la historia de peticiones de atención. Con esta historia se podrán hacer ajustes a la línea base cumpliendo en todo momento con los Niveles de Servicio solicitados en el presente anexo.

Las tecnologías y herramientas para soportar se describen de manera enunciativa más no limitativa en la sección “Tecnologías y Herramientas” del presente anexo técnico.

##### Mantenimiento Menor (Mm)

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá detallar, describir y documentar como parte de su proposición todo lo necesario para llevar a cabo el Mm correspondiente al CDSA, consistente en el mantenimiento correctivo y preventivo con un esfuerzo de hasta de 400 hrs./hombre. Es importante hacer notar que este límite podrá ser ajustado durante la vigencia del servicio y del contrato de acuerdo con las necesidades del INSTITUTO.

Se deberá entender por cada tipo de mantenimiento lo siguiente:

- Mantenimiento preventivo. Consiste en la revisión bimestral, de las soluciones analíticas para detectar posibles errores que deriven en problemas futuros.

- Mantenimiento correctivo. Corrige los defectos encontrados en las soluciones analíticas que originan un comportamiento distinto al deseado. Estas fallas pueden ser de procesamiento, rendimiento, reglas de negocios, datos o estabilidad, entre otras.

Para este servicio y durante la vigencia del contrato, el LICITANTE ADJUDICADO, deberá cumplir con los siguientes aspectos, que se describen de manera enunciativa, más no limitativa, conforme a las normativas, marcos metodológicos, procesos, productos y herramientas acordadas con el INSTITUTO:

- Contar con la capacidad instalada en términos de perfiles, recursos tecnológicos, competencias técnicas y administrativas para la atención de los servicios de continuidad operativa.

- Elaborar, registrar y actualizar el estado de todas las actividades del cronograma de trabajo.

- Diseñar, documentar, construir y probar los cambios realizados a la aplicación.

- Realizar las pruebas de aceptación de usuario conforme a las necesidades del INSTITUTO.

- Apoyar en la liberación de los cambios del aplicativo a los ambientes pre-productivos y productivos del INSTITUTO.

##### Soporte Aplicativo (SA)

El LICITANTE ADJUDICADO deberá, detallar, describir y documentar todo lo necesario para llevar a cabo el Soporte Aplicativo (SA) correspondiente a CDSA, consistente en el mantenimiento correctivo y preventivo que requiera un esfuerzo mayor a 400 horas/hombre, límite que podrá ser ajustado durante la vigencia del servicio y del contrato de acuerdo con las necesidades del INSTITUTO.

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá dar cumplimiento de los siguientes aspectos, que se describen de manera enunciativa, más no limitativa, conforme a las normativas, marcos metodológicos, procesos, productos y herramientas acordadas con el INSTITUTO:

- Contar con la capacidad instalada en términos de perfiles, recursos tecnológicos, competencias técnicas y administrativas para la atención de los servicios de continuidad operativa.

- Gestionar el ciclo de vida de los incidentes y problemas que le sean asignados por parte del INSTITUTO, en el entendido que el alcance del servicio se trata de un soporte de nivel 2 y que el LICITANTE ADJUDICADO realizará todas las actividades técnicas, operativas y de gestión para que los incidentes y problemas sean resueltos, en beneficio del INSTITUTO.

- Llevar a cabo las modificaciones que sean requeridas a las aplicaciones para dar solución a un incidente o problema, haciéndose cargo de todas las actividades que como Centro de Desarrollo de Soluciones Analíticas sean de su competencia para que las modificaciones lleguen al ambiente de producción.

- Generar reportes de desempeño del servicio de acuerdo con las solicitudes del INSTITUTO.

- El LICITANTE ADJUDICADO deberá generar una base de conocimiento de los errores repetitivos que se presenten en los ambientes productivos del INSTITUTO, a los cuales les da soporte como parte de la Continuidad Operativa, y deberá entregar un reporte cuatrimestral, al  Administrador del Contrato,  junto con un plan de trabajo al INSTITUTO, a partir de la base de datos de los errores repetitivos, con el análisis y la identificación de la causa raíz, que permitan definir las soluciones que se necesitan implementar para evitar la presencia de este tipo de errores. El LICITANTE entiende que estas actividades y productos son parte integral del Costo Fijo Mensual (CFM) de continuidad operativa que se determine con el INSTITUTO y no deberá generar incrementos o costos adicionales.

- Cuando el análisis de causa raíz determine que el origen del problema es el código o la configuración desarrollada por el LICITANTE ADJUDICADO, este deberá hacer la reparación del componente(s) y documentación relacionada al proyecto sin costo para el Instituto.

El LICITANTE deberá ofertar llevar a cabo las acciones correspondientes a los servicios, los cuales podrán ser solicitado por parte del Administrador del Contrato quien por su ámbito de competencia justifique que para lograr el objetivo del servicio requerido es necesario que el LICITANTE ADJUDICADO cuente con diversos componentes tecnológicos, por lo cual el INSTITUTO deberá solicitarle al LICITANTE ADJUDICADO que este considere todos los componentes que permitan prestar el servicio de manera integral.

#### Servicio de Demanda de Ingeniería de Producto (SDIP)

El LICITANTE deberá ofertar en su propuesta llevar a cabo las acciones correspondientes para dotar de recursos técnicos y especializados al INSTITUTO cuando este lo requiera, mediante la asignación de perfiles bajo demanda; lo anterior aplicará a solicitud de EL INSTITUTO a través del administrador del contrato, para cubrir sus necesidades en materia de gobierno de datos, analítica de datos, ingeniería de datos y aplicaciones analíticas, así como su mantenimiento y continuidad operativa de las mismas bajo la dirección de EL INSTITUTO.

Dicho servicio tiene como finalidad extender las capacidades operativas de EL INSTITUTO para realizar actividades, proyectos o iniciativas, que tienen un alto nivel de prioridad y requieren atención inmediata para la atención oportuna de necesidades de EL INSTITUTO y cuya naturaleza de atención se dificulta bajo el enfoque de servicios.

Mediante la Demanda de Ingeniería de Producto EL LICITANTE ADJUDICADO deberá ofertar la entrega al INSTITUTO de los perfiles necesarios para cubrir las necesidades en materia de gobierno de datos, analítica de datos, ingeniería de datos y aplicaciones analíticas, así como su mantenimiento y continuidad operativa que requieren la flexibilidad necesaria para hacerle frente a situaciones urgentes y/o de alta prioridad, que tienen una alta variabilidad en las necesidades y requerimientos, cuya atención a través de solicitudes con enfoque de servicios no permiten un manejo adecuado y eficaz, con la oportunidad que requiere la operación de EL INSTITUTO.

El “Servicio de Demanda de Ingeniería de Producto” deberá ser pagado tomando como base de cálculo la Unidad de Contraprestación que se relacione con la actividad que lleve a cabo el proveedor; pudiendo ser:

- Unidad de Desarrollo de Soluciones Analíticas (UDSA), cuando las actividades a cubrir se traten de un proyecto a demanda del Instituto.

- Unidad de Continuidad Operativa de Soluciones Analíticas (UCO), cuando las actividades a cubrir sean de mantenimiento menor/soporte aplicativo a demanda del Instituto.

EL LICITANTE ADJUDICADO, deberá llevar a cabo las acciones correspondientes para dotar de recursos técnicos especializados al INSTITUTO cuando este lo requiera, mediante la asignación de perfiles para la Demanda de Ingeniería de Producto; lo anterior aplicará a solicitud de EL INSTITUTO, a través del Administrador del Contrato, cuando este determine ejecutar algún proyecto, iniciativa o actividad especifica bajo la dirección de EL INSTITUTO.

Cabe mencionar, que esta asignación de perfiles podrá requerirse por el INSTITUTO, a través del Administrador del contrato, en cualquier momento al LICITANTE ADJUDICADO, durante la vigencia del servicio y del contrato.

Requisitos de experiencia y documentación de los recursos SDIP

La acreditación de experiencia profesional, competencia técnica y pertenencia a la organización del LICITANTE ADJUDICADO de los recursos asignados bajo el SDIP se regirá exclusivamente por lo establecido en los apartados:

- 14. Especificaciones de Recursos y Perfiles, y

- 18.5 Capacidad y Experiencia del personal a inicio del servicio,

A fin de robustecer la independencia técnica, en ningún momento el LICITANTE ADJUDICADO podrá ofertar recursos que formen parte de la plantilla de algún proveedor de Datos y Analítica del INSTITUTO, por lo que su propuesta no se considerará en ningún momento para la atención de los niveles de servicio correspondientes.

Consideraciones:

- Las horas que se requieran de cada perfil, serán indicadas en la Solicitud de Servicio

- Todo el personal, independientemente del perfil, deberá portar en todo momento en las instalaciones del IMSS, un distintivo, el cual tiene la finalidad de que el mismo sea identificable como parte del equipo de trabajo del LICITANTE ADJUDICADO. Este será definido por el IMSS durante las reuniones de planeación del arranque

- Todo el personal, independientemente del perfil, deberá ser asignado de acuerdo con los tiempos establecidos en la sección “Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse”, a partir de la petición expresa por escrito por parte del Administrador del Contrato del IMSS, de lo contrario se aplicará la Pena Convencional o Deductiva correspondiente

- Únicamente podrán ser asignados recursos que cumplan con el perfil, de lo contrario se aplicará la Pena Convencional o Deductiva correspondiente de conformidad con lo establecido en la sección “Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse”.

- El LICITANTE ADJUDICADO, deberá entregar al Administrador del Contrato del IMSS una Carta de confidencialidad firmada por cada uno de los perfiles, a partir de la asignación de este.

- En caso de que el LICITANTE ADJUDICADO requiera que una persona pueda fungir con más de un perfil dentro del proyecto, ésta deberá cumplir con la experiencia requerida para dichos perfiles ya que de lo contrario no será aceptada. En caso de que una persona cumpla con los requisitos solicitados (experiencia y competencia o habilidad en el trabajo) y que su desempeño no sea satisfactorio, el INSTITUTO, a través del Administrador del Contrato, podrá solicitar su des-asignación, cambio o baja del proyecto atendiendo a lo establecido dentro del apartado “Reemplazo de Personal”.

- La titularidad de derechos sobre la totalidad de los componentes del servicio será a favor del IMSS, sin excepción alguna, para lo cual EL LICITANTE ADJUDICADO coadyuvará en preparar el expediente con la documentación e información necesaria para que el IMSS lleve a cabo los trámites de registro de derecho de autor a favor del IMSS ante el INDAUTOR e IMPI.

- Durante el desarrollo y mantenimiento de las soluciones analíticas durante la vigencia del servicio y del contrato se deberá privilegiar la adopción de plataformas de operación y codificación libres, es decir, que no generen costos posteriores por el uso de licencias de software para mantener su operación a lo largo del tiempo.

- EL LICITANTE ADJUDICADO deberá proporcionar a su personal las herramientas de trabajo tales como equipo de cómputo personal y las licencias de software que se requieran para el desempeño de sus labores, conforme al descriptivo de perfiles y al alcance de la solicitud de servicio, considerando de manera enunciativa más no limitativa, conforme a los requerimientos del Gobierno de Contrato:

- Cuenta de dominio y correo electrónico

- Licencia de Microsoft Teams

- Las necesarias para el perfil o servicios correspondiente

##### Reemplazo de Personal

En caso de que se requiera sustituir algún recurso del equipo de trabajo de EL LICITANTE ADJUDICADO, ya sea por solicitud del Administrador del Contrato correspondiente o por EL LICITANTE ADJUDICADO, éste deberá ser reemplazado en un lapso no mayor al establecido en el apartado niveles  de servicio acordados que deberán cumplirse, o se  aplicarán  las  Penas Convencionales y/o Deductivas, establecidas  en los Términos y Condiciones del servicio, este  remplazo  será por personal que cumpla con los perfiles solicitados con la experiencia necesaria, a fin de que no se pierda la continuidad en el trabajo desempeñado. Será responsabilidad de EL LICITANTE ADJUDICADO involucrar al nuevo integrante, así como de ponerlo al tanto del estatus de las actividades, tiempo que no será contabilizado dentro de las horas de la asignación.

El Administrador del Contrato del IMSS, será el único autorizado por parte de este, para solicitar de manera formal el reemplazo de personal al Gerente del Servicio.

Serán causas de solicitud de reemplazo de un recurso del equipo de trabajo del LICITANTE ADJUDICADO, las siguientes causas que se describen de manera enunciativa mas no limitativa:

- El recurso no cumple con la experiencia solicitada.

- El recurso incumple con las actividades a las cuales se encuentra asignado.

- El recurso se ausenta de sus actividades asignadas sin previo consentimiento por parte del Administrador de Contrato del IMSS.

- El recurso hace uso indebido de los recursos asignados por el IMSS para el desempeño de sus actividades.

- El recurso no acata las indicaciones del personal de seguridad y protección civil del IMSS.

- El recurso presenta problemas de comportamiento y mala conducta.

- El recurso pretende justificar cierto número de horas laboradas, sin que las mismas sean corroborables de acuerdo con el reporte o informe generado por la herramienta suite de control y monitoreo de actividad de los equipos personales de cómputo

Los atrasos injustificados en las actividades por reasignación de perfiles deberán quedar bajo responsabilidad del LICITANTE ADJUDICADO y no se modificará el Cronograma de Trabajo o la fecha compromiso en la que participe el perfil reemplazado, conforme a lo especificado en la Solicitud de Servicio, lo cual le generará al LICITANTE ADJUDICADO penalizaciones y deductivas al respecto.

Todos los perfiles asignados, independientemente de las actividades que desempeñen, estarán obligados a dar cumplimiento a los siguientes puntos:

- Cumplir todas las fechas y alcances asignados y acordados con cada perfil, implicando un compromiso de cumplimento por parte de este.

- Si un perfil no puede cumplir con la carga normal de trabajo asignada y acordada, es de su exclusiva responsabilidad trabajar horas extras, fines de semana o días festivos para asegurar la terminación a tiempo de su trabajo sin costo adicional para el IMSS.

- Está prohibido el uso de los recursos e infraestructura del IMSS para asuntos personales.

- El uso de equipo de sonido es permitido únicamente con audífonos.

- Está prohibido, hacer ruido excesivo o cualquier otra tarea que pueda distraer a otras personas en el área de trabajo.

#### Entregables del Inicio de los Servicios

El INSTITUTO a través del Administrador de Contrato, definirá durante la planeación del arranque, los entregables que deberá generar el LICITANTE ADJUDICADO resultado de la prestación de los servicios especificados en el presente anexo técnico, lo cual estará establecido en los procesos establecidos. El LICITANTE ADJUDICADO deberá entregar a entera satisfacción de EL INSTITUTO los entregables acordados para la atención de la solicitud de servicio correspondiente.

El LICITANTE ADJUDICADO deberán incluir en su propuesta de solución el diseño detallado o conceptual de la solución, que comprenda por lo menos:

- Requerimientos del negocio;

- Mecanismos o esquemas de seguridad de la información;

- Políticas de privacidad y protección de datos personales, de conformidad con la legislación aplicable;

- Alcance de las interacciones;

- Perfiles de usuario;

- Matriz de trazabilidad;

- Protocolos de pruebas y;

- Mecanismos de autenticación (cuando resulte aplicable).

- Documentación para la instalación de los componentes, cumplimiento en su totalidad con lo establecido en los apartados Mesa de Servicios Tecnológicos y Centros de Datos del presente Anexo Técnico, documentando el control de versiones de los aplicativos

Las fechas correspondientes a cada uno de los entregables del proyecto deberán ser detallados por el LICITANTE ADJUDICADO, en el cronograma de trabajo que elabore para cada proyecto, con el fin de que EL INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO, puedan coordinar dicha entrega, la revisión y validación de estos dentro de los tiempos señalados. El cronograma de trabajo que se elabore deberá considerar como máximo un periodo de 7 (siete) días hábiles para la revisión, validación y aceptación final de los documentos entregables ahí definidos, que serán generados por el LICITANTE ADJUDICADO.

El INSTITUTO, a través del Administrador de Contrato, se reserva el derecho de realizar revisiones durante cada fase para validar la calidad y cumplimiento de estándares de los entregables, que serán de acuerdo con procesos compartidos, estándares y políticas de EL INSTITUTO.

El LICITANTE ADJUDICADO deberá brindar todos los servicios y entregables durante la vigencia del servicio y del contrato y de acuerdo con la fecha establecida en el cronograma de trabajo para cada uno de ellos, fechas que deberán estar dentro de la vigencia del servicio y del contrato correspondiente, salvo en el caso de las garantías y/o penas convencionales.

El LICITANTE ADJUDICADO cumplirá con lo siguiente:

- El INSTITUTO, a través del Administrador de Contrato, definirá al LICITANTE ADJUDICADO, para el Desarrollo de Soluciones Analíticas y su liberación a Producción, por proyecto, las expectativas de calidad o criterios de aceptación requeridos para cada uno de los entregables, así como las expectativas de calidad Interna/Externa y de uso de software respecto del estándar ISO/IEC 25010: SQuaRE, o su equivalente en las Normas Oficinales Mexicanas, dando cumplimento a la normatividad vigente. El INSTITUTO se reserva el derecho de realizar actividades de calidad de soluciones tecnológicas a través del personal de la DIDT o de un Tercero que designe el Administrador de Contrato, a los entregables generados durante la ejecución de cada uno de los proyectos mediante la ejecución de inspecciones aleatorias y comparaciones con los estándares o listas de verificación del producto

- En caso de que la calidad de los entregables no sea la requerida, el INSTITUTO   a través del Administrador de Contrato, solicitará corregir lo necesario que asegure el cumplimiento de los estándares establecidos y el LICITANTE ADJUDICADO deberá corregir los defectos, sin costo para el INSTITUTO, aplicándose las deductivas correspondientes establecidas en la sección “20. Niveles de servicio acordados que deberán de cumplirse”

- Todos los entregables que se generen por cualquier servicio objeto del presente Anexo Técnico, serán propiedad de EL INSTITUTO, desde el formato hasta el contenido sin excepción alguna.

- La documentación y el código fuente generado durante el desarrollo de los proyectos, así como el control de versiones de estos, se realizará mediante el método que el INSTITUTO comunique al LICITANTE ADJUDICADO al inicio de la vigencia del servicio y del contrato.

- El tiempo que el LICITANTE ADJUDICADO requiera para correcciones y adecuaciones sobre los entregables, será contabilizado y aplicarán los correspondientes niveles de servicio, penas convencionales y deducciones.

- Se establecerán los formatos por parte del administrador del contrato, al prestar los servicios, a los que se ajustará el LICITANTE ADJUDICADO y no podrán ser modificados, a menos que el INSTITUTO a través del Administrador del Contrato o de quien este designe, o así lo requiera.

- Los entregables deberán ser firmados de manera autógrafa, por parte del personal del INSTITUTO y del LICITANTE ADJUDICADO, acorde a los procesos y procedimientos internos de la DIDT, una vez que hayan sido aceptados a entera satisfacción a través del Administrador de Contrato.

Un entregable se considerará como concluido cuando cumple con los siguientes criterios:

- El LICITANTE ADJUDICADO ha finalizado el entregable.

- El entregable cumple con todos los estándares aplicables del INSTITUTO.

- La información ha sido validada como correcta y completa por el INSTITUTO.

- El INSTITUTO, a través del Administrador de Contrato ha otorgado el visto bueno a través de la validación de los funcionarios, definidos, de acuerdo con sus procesos internos, al entregable y lo ha aceptado a entera satisfacción.

- En caso de ser un documento que requiere la aceptación del usuario final, dicha aceptación se acreditara mediante la firma autógrafa en el entregable del área usuaria final.,

- La última versión se deberá encontrar en los repositorios de información de EL INSTITUTO, de conformidad con lo establecido en los apartados Mesa de Servicios Tecnológicos y Centros de Datos, del presente Anexo Técnico.

- Las piezas de software deberán cumplir con los requisitos de calidad Interna/Externa y de uso de software definidas respecto del estándar ISO/IEC 25010: SQuaRE.

# Gestión de la Operación

La administración de todos los componentes de servicio que constituyen el Servicio del Centro de Desarrollo de Soluciones Analíticas (CDSA) en el Instituto Mexicano del Seguro Social se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de operación definidas en los niveles de servicio de este anexo técnico, así como en aquellos que se acuerden entre el LICITANTE ADJUDICADO y el Gobierno del Contrato durante la vigencia de este. Igualmente, las definiciones de la normatividad aplicable y los procesos compartidos establecidos en la DIDT, los cuales rigen en el INSTITUTO, y que se darán a conocer a EL LICITANTE ADJUDICADO al inicio de la vigencia del servicio y del contrato.

Cabe mencionar que el responsable único de solicitar, verificar y aprobar los entregables que se generen por parte del LICITANTE ADJUDICADO será el Administrador del Contrato, lo anterior de conformidad con lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cabe mencionar que no se dará por recibida ninguna estimación de un proyecto sin que antes el Administrador del Contrato la haya aprobado, por lo que el proveedor deberá, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, atender las observaciones que el INSTITUTO a través del Administrador del Contrato, por lo que deberá quedar por entendido que será el Administrador del Contrato el único responsable de la aprobación de estimaciones que sean utilizadas para la prestación de los servicios.

#### Mesa de Servicios Tecnológicos

El INSTITUTO cuenta con una Mesa de Servicios Tecnológicos (MST), que es el punto de contacto de los usuarios de EL INSTITUTO; a través de la MST se gestiona la solución de incidencias, requerimientos, problemas y/o solicitudes de cambio que pueden afectar la continuidad operativa de servicios que proporciona la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT); dichos servicios soportan los procesos médicos, de incorporación, recaudación y demás procesos administrativos de EL INSTITUTO; funciona como puerta de enlace para gestionar con las áreas internas de la propia DIDT; así como con otras áreas normativas, la resolución de incidentes, atención de requerimientos y gestión de cambios.

Se establece la MST como el punto de entrada para la prestación del “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA) y contempla:

- Requerimientos de servicio

- Permite reportar fallas en las soluciones, plataforma y/o aplicaciones analíticas a cargo de la Coordinación de Datos y Analítica.

- Solicitar la modificación de una solución, plataforma o aplicación analítica vigente.

- Solicitar una nueva solución, plataforma o aplicación analítica.

Permite:

- Administración de Incidentes

- Administración de Solicitudes

- Administración de Configuración

- Administración de Problemas

- Administración de Cambios

En la Planeación de arranque, EL INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO acordarán la mecánica de trabajo a seguir, para el registro, atención, categorización, escalamiento, seguimiento, solución y cierre de los requerimientos e incidencias reportados por la Coordinación de Datos y Analítica (CDA), las áreas usuarias y las solicitudes de servicio sobre los componentes y/o servicios definidos en el catálogo de requerimientos de la Mesa de Servicios Tecnológicos.

#### Centros de Datos

EL LICITANTE ADJUDICADO, deberá ofertar el despliegue, operación y gestión de la operación de los aplicativos/soluciones de analítica materia de este anexo, en los Centros de Datos institucionales, de acuerdo con lo siguiente:

Para la continuidad de los aplicativos que soportan los servicios de negocio de EL INSTITUTO: Médico, administrativo, de recaudación, pensiones y atención al derechohabiente, EL INSTITUTO cuenta actualmente con infraestructura tecnológica en 5 centros de datos, KIO Networks, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICyT), y los Centros Nacionales de Tecnología Informática (CENATI), y podrá ser solicitado en cualquier otro centro de datos que EL INSTITUTO determine.

El LICITANTE ADJUDICADO previo al despliegue de las soluciones analíticas, nuevas o actualizadas, objeto de este anexo, con la supervisión del Administrador del Contrato o de quien este designe, en los Centros de Datos institucionales, deberá cumplir en su totalidad con lo siguiente:

El LICITANTE ADJUDICADO deberá  habilitar un Repositorio Electrónico en el Centro de Datos que el IMSS le determine, a efecto de que integre en este repositorio, contando con el visto bueno previo del área que designe la CDA: todo el código fuente, componentes, librerías, parámetros de configuración, scripts y todo lo necesario para documentar el versionamiento de los aplicativos analíticos, tableros, bases de datos, middleware, balanceadores, servidores web, servidores de aplicación, servidores de integración, sistemas operativos, contenedores, servidores virtuales y todo tipo de configuración necesaria para regenerarlos en los diferentes ambientes.

Así mismo deberá detallar y documentar todos los procesos necesarios para la operación de las soluciones y aplicaciones analíticas, y su continuidad operativa, donde se detalle la actividad de los principales componentes y en su caso errores de diseño o fallas por infraestructura o interfaces con terceros, logs y restauraciones, así como los procesos de administración de cada uno de los componentes que conforman la solución/aplicación analítica.

En caso de que el LICITANTE ADJUDICADO no coloque en el Repositorio electrónico la información y documentación antes descrita, no se le permitirá desplegar los sistemas y soluciones analíticas nuevas o actualizadas, haciéndose acreedor a las penalizaciones o deductivas correspondientes; en caso de proyectos emergentes (cuando se trate de requerimientos de alta prioridad por el INSTITUTO), el LICITANTE ADJUDICADO documentará hasta donde le sea posible esta información, no obstante deberá presentar la documentación completa en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del día  hábil siguiente al de la fecha de liberación del aplicativo correspondiente; en caso de no entregar la información y documentación completa en el plazo establecido, el LICITANTE ADJUDICADO se hará acreedor a las penas y deductivas correspondientes. Finalmente, en caso de aplicativos sujetos a continuidad operativa, el LICITANTE ADJUDICADO contará con un periodo no mayor a 180 días hábiles para proporcionar la información y documentación requerida, en caso de no entregar la información y documentación completa en el plazo establecido, el LICITANTE ADJUDICADO se hará acreedor a las penas y deductivas correspondientes.

El aprovisionamiento de infraestructura tecnológica de ambientes Desarrollo, Calidad (QA), pruebas de aceptación de usuario (UAT), y productivo será proporcionado por el INSTITUTO a través de la Coordinación de Servicios de Infraestructura Tecnológica Institucional, para lo cual, el LICITANTE ADJUDICADO, deberá detallar las especificaciones técnicas del aprovisionamiento que será solicitado a dicha Coordinación.

El LICITANTE deberá ofertar el acompañamiento necesario para interactuar en sus ambientes productivos y no productivos, de conformidad con lo acordado en conjunto con el IMSS, a través del Gobierno del Contrato o del Administrador de Contrato, en la planeación de arranque del contrato y sus subsecuentes actualizaciones, cuidando en todo momento las políticas y lineamiento de seguridad informática establecidas para tal efecto.

#### Gobierno del Contrato

El Gobierno del Contrato, establece la forma de trabajar, los lineamientos operacionales para EL LICITANTE ADJUDICADO y la forma de medir su desempeño. El Gobierno del Contrato facilitará la comunicación entre EL LICITANTE ADJUDICADO y EL INSTITUTO para la ejecución del servicio.

El Gobierno del Contrato estará constituido por el personal que designe  el Administrador de Contrato  de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológicos (DIDT) quienes por su nivel jerárquico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, darán seguimiento y verificarán el cumplimiento cabal de los derechos y obligaciones establecidos en el contrato, que en cumplimiento sus funciones establecidas en el Manual de Organización de la DIDT, deban de llevar a cabo el seguimiento, control, administración y validación del servicio,  Así mismo, el Administrador del Contrato podrá auxiliarse para la administración del contrato de los Servidores Públicos que este determine.

Como área requirente de alcance preponderante del servicio la Coordinación de Datos y Analítica (CDA) tendrá derecho de veto respecto a la autorización de temas dentro del Gobierno de Contrato.

El Gobierno del Contrato convocará bajo demanda a EL LICITANTE ADJUDICADO para que reporte, cada  semana,  el avance en las solicitudes de servicios que les hayan sido requeridas con antelación, así mismo, quedará establecido como un foro abierto para la comunicación y resolución de problemas que por alguna razón se hayan presentado durante la ejecución del servicio; como resultado de estas reuniones el LICITANTE ADJUDICADO entregará a los participantes una minuta de cada reunión debidamente formalizada y firmada por los participantes, aclarándose que estos servicio no deberán tener costo adicional para el INSTITUTO.

El Administrador de Contrato será responsable de autorizar las facturas y documentación probatoria de los servicios correspondientes, a efecto de que la División de Trámite de Erogaciones, efectúe el trámite correspondiente para realizar el pago de las facturas que soporten la prestación de los servicios efectivamente devengados en tiempo y forma y a entera satisfacción del IMSS.

El Gobierno del Contrato, a través del Administrador de Contrato, establecerá al arranque del servicio, a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo, la forma de trabajar en relación con el contrato, y entregará toda la información necesaria para la correcta supervisión de los servicios en los siguientes temas:

- Gestión de requerimientos de servicios

- Medición de los servicios

- Administración de la configuración

Cuando los casos que se presente ante el Gobierno de Contrato, por su alcance o relevancia no puedan ser resueltos dentro del Gobierno de Contrato, se podrán escalar al Grupo de Trabajo Estratégico y/o Operativo de la DIDT, formado por las distintas Coordinaciones Normativas integrantes para su resolución y/o toma de conocimiento.

#### Administración de la Configuración

El LICITANTE ADJUDICADO deberá apegarse a las prácticas de la administración de la configuración que se definan en los procesos compartidos.

El LICITANTE ADJUDICADO para cada uno de los proyectos deberá realizar la administración de la configuración de cada uno de los proyectos aprobados por el INSTITUTO, realizando al menos las siguientes actividades:

- Identificación de los elementos de configuración.

- Establecimiento de líneas base.

- Seguimiento y control de cambios a elementos bajo configuración.

- Reportes de configuración.

EL LICITANTE ADJUDICADO, deberá cumplir con lo establecido en los apartados Mesa de Servicios Tecnológicos (MST) y Centro de Datos del presente Anexo Técnico en caso de que así aplique.

## Proceso de controversias técnicas

El LICITANTE ADJUDICADO y el INSTITUTO deberán conducirse de buena fe para resolver las dudas técnicas derivadas de la prestación de los servicios, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo con relación a esas dudas técnicas, el LICITANTE ADJUDICADO y el INSTITUTO aceptarán sujetarse al procedimiento que se establezca para tal efecto por el Gobierno del Contrato. Tal proceso, deberá ser acordado durante la planeación al inicio de la vigencia del servicio y del contrato del presente Anexo.

En caso de una controversia en la interpretación de temas técnicos y administrativos, el Gobierno del Contrato podrá aclarar al LICITANTE ADJUDICADO las dudas que presenten, considerando para tal efecto que se valdrá de los mecanismos que la normatividad aplique para el supuesto que atienda.

Durante el periodo en el que cualquier diferencia técnica esté siendo sometida al procedimiento anteriormente referido, se podrá extender el plazo establecido para la prestación del servicio sujeto a aclaración, sin que esta extensión modifique la vigencia del Contrato.

En tanto no se resuelva la diferencia técnica, el INSTITUTO a través del Administrador del Contrato no deberá aplicar penas convencionales al LICITANTE ADJUDICADO, así mismo, el IMSS no estará obligado a realizar pagos relacionados a los servicios en proceso de aclaración.

## Administración de Proyectos de TIC

El LICITANTE ADJUDICADO deberá realizar las actividades de administración de proyectos aplicables conforme a los procesos y estándares determinados por la Coordinación de Datos y Analítica o a quien designe.

Como parte de las actividades del proceso de planeación del proyecto, el LICITANTE ADJUDICADO deberá realizar la estimación de sus proyectos de acuerdo con la sección “Métodos de Estimación”, de este anexo técnico.

Para realizar el seguimiento del proyecto el LICITANTE ADJUDICADO de conformidad con los procesos del IMSS deberá entregar un informe semanal al Administrador del Contrato o a quien este designe, para dar seguimiento al cronograma de trabajo de cada uno de los proyectos del “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA)” , con  base a la técnica de valor ganado (EVM, Earned Value Management), y mensualmente un informe de seguimiento al alcance y tiempo utilizando la técnica alcance ganado (ESM, Earned Scope Management) y calendario ganado (ES, Earned Schedule), dichas técnicas son enunciativas más no limitativas.

En caso de que se requiera un cambio motivado estrictamente por solicitud de cambio, y sólo cuando se haya realizado la recepción de la solicitud de cambio firmada por el INSTITUTO, el LICITANTE ADJUDICADO deberá aplicar el siguiente procedimiento de control de solicitudes de cambio en los proyectos del “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA)”:

- Análisis y validación de información de la solicitud de cambio.

- Realizar el análisis de impacto, técnico, funcional y administrativo.

- Identificación de requerimientos funcionales y entregables afectados por el cambio.

- Estimación del esfuerzo a invertir para solventar la solicitud de cambio.

- Procedimiento de aceptación de solicitud de cambio.

- Registro de solicitud de cambio con el estatus que resulte del procedimiento de aceptación.

- Ajuste del cronograma de trabajo del proyecto.

- Asignación de responsabilidades para atención de solicitud de cambio.

- Ejecución del cambio solicitado según lo especificado en el cronograma de trabajo.

- Notificación de conclusión de solicitud de cambio.

Para desarrollar estas actividades adecuadamente se contará con el apoyo del Administrador del Contrato o de quien este designe para tal efecto.

El LICITANTE ADJUDICADO será responsable de elaborar la estimación del proyecto de solución analítica con un recurso experto en la utilización del mecanismo de estimación seleccionado, para lo cual deberá adjuntar la evidencia documental que lo acredite.

Cómo apoyo al Administrador del Contrato, el LICITANTE ADJUDICADO deberá garantizar la validación de la estimación presentada, mediante un dictamen realizado por un perito independiente con registro vigente en materia de Ingeniería en Sistemas en el Poder Judicial de la Federación proporcionado por el LICITANTE ADJUDICADO sin costo para el INSTITUTO.

## Administración de Dominios Tecnológicos

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá ejecutar todas sus actividades bajo los estándares definidos por el INSTITUTO, para el dominio tecnológico de Internet/Intranet y el dominio tecnológico referente a los aplicativos. La arquitectura de aplicaciones que establece cómo deben ser diseñadas y estructuradas, cómo deben cooperar y comunicarse, así como dónde deben residir.

Para tal efecto, el LICITANTE ADJUDICADO, deberá cumplir con lo establecido en los apartados Mesa de Servicios Tecnológicos (MST) y Centros de Datos del presente Anexo Técnico.

## Tecnologías y Herramientas

A continuación, se  define una lista de tecnologías a utilizar para el desarrollo de las Soluciones Tecnológicas dentro del “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA)”,  la cual se basa en el catálogo de aplicaciones y el Marco Tecnológico de Referencia (MTR) vigentes, el LICITANTE ADJUDICADO deberá contar con el personal con dominio en dichas tecnologías o en nuevas plataformas tecnológicas que ofrezca el mercado y que el INSTITUTO determine adoptar, de acuerdo a sus necesidades. Lo anterior, con la finalidad de apoyar los distintos conceptos relacionados con el desarrollo de aplicaciones y soluciones analíticas, de dar cumplimiento a la matriz de metodologías, así como a las normas y mejores prácticas aplicables a la gestión de las TIC que se integran en la normatividad aplicable vigente.

Las tecnologías y herramientas que a continuación se enlistan deberán ser consideradas de forma enunciativa más no limitativa.

| Plataforma | Técnologías y herramientas |
| --- | --- |
| ESB | Oracle Enterprise Service Bus |
|  | IBM Websphere ESB |
|  | Apache ServiceMix |
|  | Apache Synapse |
|  | JBoss ESB |
|  | NetKernel |
|  | Petals ESB |
|  | Spring Integration |
|  | Open ESB |
|  | WSO2 ESB |
|  | Mule ESB |
|  | Ultra ESB |
|  | Redhat Fuse ESB |
| Application Server | Glassfish |
|  | Oracle Weblogic Server |
|  | IBM Websphere |
|  | Apache Tomcat |
|  | JBOSS |
|  | IIS |
| UDDI | Oracle Registry |
|  | Apache jUDDI |
|  | RUDDI |
|  | Open UDDI |
|  | Microsoft TFS |
|  | MVN |
| Base de datos | Oracle DataBase Enterprise Edition |
|  | PostgreSQL |
|  | MySQL |
|  | IBM DB2 |
|  | Cassandra DB |
|  | Maria DB |
|  | Informix |
|  | Mongo DB |
|  | Apache Hive |
|  | Apache HBase |
|  | Orient DB |
|  | Berkeley DB |
|  | Microsoft SQL Server |
|  | Open DJ |
|  | Microsoft AD |
| BPM | Oracle Business Process Management |
|  | Activiti |
|  | IBM Business Process Management Advanced / Lombardi |
|  | BonitaSoft |
|  | Intalio |
|  | Camunda |
|  | Talend |
|  | JBoss jBPM |
|  | WSO2 Business Process Server |
| BRMS | IBM iLOG (Operational Decision Manager) |
|  | JBOSS Drools |
| Identity Management | Oracle Identity Management |
|  | IBM Identity and Access Management |
|  | WSO2 Identity Server |
|  | Apache Syncope |
|  | Evolveum Midpoint |
|  | OpenAM |
|  | OpenIDM |
| ECM | Microsoft Sharepoint Server |
|  | Alfresco, Solr |
|  | EMC Documentum |
|  | Oracle Webcenter Content |
|  | Oracle WebCenter Portal |
|  | Nuxeo |
|  | BMC Server |
| HTTP Server | Apache HTTP |
|  | Oracle Web Tier |
|  | IBM HTTP Server (incluido en WAS) |
| BAM | Websphere Business Monitor |
|  | WSO2 Business Activity Monitor |
|  | Open BAM |
| Event Messaging | IBM Websphere ESB |
|  | IBM MQ |
|  | Apache ActiveMQ |
|  | Apache ServiceMix |
|  | Apache Synapse |
|  | JBoss ESB |
|  | NetKernel |
|  | Petals ESB |
|  | Spring Integration |
|  | Open ESB |
|  | WSO2 ESB |
|  | Mule ESB |
|  | Ultra ESB |
|  | Redhat Fuse ESB |
|  | SyslogNG |
|  | Control M |
| Service Governance | Oracle Enterprise Repository |
| Portal | Liferay |
|  | Drupal |
| Modelado arquitectura Empresarial | bizzDesign Architect |
| Modelado UML | Enterprise Architect |
|  | IBM Rational Software Modeler |
|  | Microsoft Visual Studio |
|  | OmniGraffle |
| Analítica Seguridad | Ranger |
|  | Knox |
|  | Kerberos |
| Gobierno de Datos | Atlas |
| Analítica - Herramientas | Apache Sqoop |
|  | Apache Spark |
|  | R |
|  | Apache Kafka |
|  | HDFS |
| Analítica - Administración | Apache Ambari |
|  | CDP Cloudera Manager |
| Optimizacion de Infraestructura | Linux |
|  | Windows Server |
|  | Weblogic |
|  | Apache |
|  | Oracle |
|  | MySQL Server |
|  | NGNX |
|  | Oracle Http Server |
|  | Golden Gate |
|  | Data Guard |

Plataformas Tecnológicas que soportan el portafolio aplicativo:

| Plataforma | Tecnología Específica |
| --- | --- |
| Java Enterprise Edition | Java Standard Edition 6, 7 y 8 |
|  | Java Server Pages, Servlets, Java Server Tag Libraries |
|  | Marcos de desarrollo Spring, Hibernate e iBatis |
|  | Marcos de Tipo modelo de vista controlador Java Server Faces, Struts, Grails, JQUERY, EJBS |
| .NET | Microsoft C#, C++, Proc Microsoft .NET Framework Microsoft Windows Forms .NET Microsoft ASP, .NET, ADO.NET Microsoft ASP.NET |
| Base de Datos Relacional | ORACLE RDMS 10g o superior, UDB 8 o superior, Microsoft SQL Server 2000 o superior |
| Analítica | ORACLE Hyperium (HPCM, ODI, OBIEE, HPS, Essbase, Interactive Reporting, Warehouse Builder) IBM RedBrick IBM Cognos Informatica ETL DataStage ETL SAP Business Objects Tableau Server SAS |
| Middleware | ORACLE WebLogic Application Server 8 o superior ORACLE WebLogic Integration 8 o superior ORACLE WebLogic WorkShop 8 o superior ORACLE Service Bus 10g o superior ORACLE Data Service 10g o superior ORACLE Service Registry 10g o superior ORACLE Enterprise Repository 10g o superior ORACLE BPM 10g o superior ORACLE WebLogic Portal 10g o superior ORACLE User Interaction 10g o superior IBM Websphere Application Server 6 o superior IBM MQ Series 5 o superior |
| Ambiente de Escritorio | Delphi Microsoft Visual Basic 6, Visual Basic 4 Microsoft Office 2003 Professional o superior Team Foundation Studio Microsoft Share Point Eclipce Microsoft SQLDeveloper Toad NetBeans |
| UNIX | Solaris 8 o superior ORACLE Enterprise Linux RedHat Enterprise Linux para IBM |
| Seguridad Informática | Antivirus McAfee Administración de Certificados Digitales PKI ORACLE/SUN Identity Manager ORACLE/SUN Open SSO Microsoft Forefront Open AM MICROFOCUS NETIQ |
| Mainframe | OS/390 COBOL IBM CICS IBM DB2 OS/390 |
| ETM | ORACLE ETM |
| CRM | ORACLE Siebel Public Sector ORACLE Siebel Analytics |
| Gestión de Contenido | EMC2 Documentum Microsoft SharePoint |
| Software Libre | Open Office, Perl, PHP, Python, MySQL, Postgres, Apache, Glassfish, Ruby, herramientas IA entre otros |

El INSTITUTO podrá actualizar las especificaciones de infraestructura, de software y hardware que mantienen al “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA)”, con el objetivo de proteger a la Institución de la obsolescencia y mantener la actualización tecnológica para los servicios contratados. Por lo tanto, los LICITANTES conocen y aceptan que el INSTITUTO está en continua evolución tecnológica, y que en caso de agregar otras tecnologías el Administrador del Contrato deberá notificar con 10 días hábiles de anticipación, a través de oficio para que el personal del LICITANTE ADJUDICADO, tome las medidas necesarias y se realicen las adecuaciones pertinentes, garantizando la continuidad en la operación del servicio, actualizando la documentación correspondiente (Manuales, diagramas, etc.). Bajo demanda del INSTITUTO, se proveerán servicios para la mejora continua y el acceso a las nuevas características de los servicios que proporcionan al INSTITUTO a través de la actualización tecnológica de la plataforma informática utilizada para prestar sus servicios, lo que le permita al INSTITUTO utilizar los servicios del LICITANTE ADJUDICADO en permanente apego al numeral “Niveles de servicio acordados que deberán de cumplirse” de este anexo Técnico. Una vez presentada la propuesta de actualización tecnológica, el INSTITUTO, a través del Administrador del Contrato, evaluará, la conveniencia o beneficio para los ambientes del INSTITUTO de la utilización de dichas actualizaciones o mejoras y determinará la conveniencia, el momento oportuno y el responsable para realizar la actualización.

La definición de arquitectura de cada solución tecnológica deberá ser aprobada por la Coordinación de Datos y Analítica, considerando las políticas institucionales de arquitectura, atendiendo a sus capacidades y planeación de infraestructura tecnológica en Centros de Datos Institucionales.

El LICITANTE ADJUDICADO deberá desarrollar sus soluciones tomando como base la optimización del uso y capacidades de la infraestructura en los Centros de Datos institucionales conforme al Marco Tecnológico de Referencia, así como lo establecido por la Coordinación de Servicios de Infraestructura Tecnológica Institucional, cumpliendo con lo requerido en los apartados Mesa de Servicios Tecnológicos (MST) y Centros de Datos del presente Anexo Técnico.

## Ambientes

El INSTITUTO cuenta con servidores multiplataforma los cuales residen en los entornos de procesamiento (Centros de Datos Institucionales) a los cuales el LICITANTE ADJUDICADO podrá acceder desde las instalaciones del INSTITUTO en oficinas centrales ubicadas en Toledo 21, piso 6, Colonia Juárez, C.P., 06600, Cuauhtémoc. Ciudad de México, a través de los enlaces de comunicación existentes para la administración y mantenimiento de las aplicaciones, previa autorización de la Coordinación de Datos y Analítica.

El LICITANTE ADJUDICADO será responsable de habilitar la conectividad hacia los servidores del INSTITUTO (herramientas, equipos de desarrollo, estaciones de trabajo, entre otros), sin costos adicionales para el INSTITUTO, bajo las condiciones de seguridad que dicte la Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad informática (CTSI).

Para el uso de estas plataformas y ambientes, se deberá cumplir con lo establecido en los apartados Mesa de Servicios Tecnológicos (MST) y Centros de Datos del presente Anexo Técnico.

## Estimación

### Métodos de Estimación

Los LICITANTES deberán ofertar el cumplimiento de las políticas, reglas, procedimientos, métodos y/o técnicas de estimación, a los cuales deben apegarse en todo momento, que serán establecidas y autorizadas por el Gobierno del Contrato.

Los LICITANTES deberán ofertar el uso de las Técnicas de Estimación para determinar el alcance, esfuerzo y costo en materia de gobierno de datos, analítica de datos, ingeniería de datos y aplicaciones analíticas, así como su mantenimiento y continuidad operativa de las mismas.

Atendiendo lo anterior, los LICITANTES deberán ofertar el uso de las técnicas de estimación que a continuación se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa, por lo que el INSTITUTO puede adoptar métodos de estimación o cambiar los establecidos, de acuerdo con sus necesidades:

- Puntos función: Para requerimientos de servicio que crean o afectan funcionalidad en los aplicativos.

- Complejidad de Componentes: Para requerimientos con desarrollo de software que no aportan una funcionalidad directa al usuario final.

- Juicio de Expertos: Para otros requerimientos que no impliquen desarrollo de software o para otros servicios de apoyo.

- Puntos de Historia de Usuario: Para los casos en donde se apliquen metodologías ágiles; un punto de historia de usuario equivale a 8 horas de esfuerzo.

Cabe destacar que cualquier cambio de herramienta, así como, cualquier elemento (ejemplo: factores, índice de productividad, entre otros.) asociados a dichas herramientas, que el LICITANTE ADJUDICADO pretenda utilizar para realizar las estimaciones de los distintos servicios, serán verificados y aprobados previamente por el Gobierno del Contrato.

Para las estimaciones el LICITANTE ADJUDICADO tienen la responsabilidad de designar por escrito al Gobierno del Contrato los perfiles profesionales que estarán atendiendo el requerimiento de servicio, incluyendo el detalle del perfil profesional de conformidad con lo establecido en el presente Anexo Técnico.

El LICITANTE ADJUDICADO deben brindar todas las facilidades y accesos a bases de la información a fin de que el Gobierno de Contrato a través  del Administrador  de Contrato o de  quien el  designe, pueda, revisar la manera en cómo se calculan las unidades, factores e índices de productividad, donde se incluya al menos los siguientes conceptos: los beneficios obtenidos por el reúso de código, compartición y utilización de plataformas transversales institucionales, homologación de datos con otros sistemas, efectos de curva de aprendizaje del personal del LICITANTE ADJUDICADO y su posible efecto en la productividad, mejoras en los tiempos de respuesta, disminución de errores fugados a producción y mejoras obtenidas en los criterios de calidad interna y externa del código.

El LICITANTE ADJUDICADO podrá recomendar el uso de metodologías alternas a las indicadas, con base en las tendencias del mercado y conforme surjan métodos alternativos que permitan medir el índice de productividad y eficiencia en el desarrollo y soporte a entornos aplicativos. La recomendación que sea hecha por el LICITANTE ADJUDICADO será evaluada por el Gobierno de Contrato y en su caso se emitirán comentarios para su modificación y posible autorización.

### Estimación de Proyectos

El Licitante Adjudicado, con la validación del Administrador del contrato o de quién este designe, deberá documentar en su propuesta de solución en la fase de preanálisis, el esfuerzo estimado para la realización del proyecto justificando de manera lógica una relación entre este y el tamaño funcional de los aplicativos/soluciones y/o los recursos y tiempos planeados.

### Validación y Certificación de Estimaciones

Cómo apoyo al Administrador del Contrato, el LICITANTE ADJUDICADO deberá garantizar la validación de la estimación presentada, mediante un dictamen realizado por un perito independiente con registro vigente en materia de Ingeniería en Sistemas en el Poder Judicial de la Federación proporcionado por el LICITANTE ADJUDICADO sin costo para el INSTITUTO. El Instituto se reserva el derecho de solicitar cambio de perito cuando considere que no está actuando de manera independiente o por incumplimientos en el servicio.

Con base en el dictamen presentado por el perito, el Administrador del Contrato realizará la validación de las estimaciones proporcionadas por el LICITANTE ADJUDICADO. Esto permitirá implementar y mantener las capacidades de medición objetiva, habilitando la eficiencia presupuestal, y verificando que estén en un rango válido de acuerdo con la información histórica del INSTITUTO.

## Catálogo de Servicios y Unidades de Contraprestación

La siguiente tabla describe la unidad de contraprestación correspondiente a cada concepto y componente que forman parte de la Partida Única:

| Concepto | Componente | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Planeación, Transición y Estabilización | Planeación, Transición y Estabilización | Unidades de Soporte a la Transición (UST) |
| Servicio de Continuidad Operativa | Mantenimiento Menor (Mm) | Unidades de Continuidad Operativa de Soluciones Analíticas (UCO) |
|  | Soporte Aplicativo (SA) |  |
| Servicio de Datos y Analítica | Proyectos de Desarrollo de Soluciones Analíticas (PDSA) | Unidad de Desarrollo de Soluciones Analíticas [UDSA] |

Para Servicio Demanda de Ingeniería de Producto (SDIP), la Unidad de Contraprestación será la que se relacione con la actividad que lleve a cabo el perfil siendo UCO o UDSA. Se detalle en el capítulo “Cálculo del costo del Servicio Demanda de Ingeniería de Producto (SDIP)”.

## Unidades de Contraprestación

### Factor Tecnológico (FT)

El LICITANTE ADJUDICADO deberán aplicar un “Factor Tecnológico” para considerar 2 categorías en función de la tecnología a utilizar en el desarrollo, actualización o soporte de las soluciones analíticas a cargo de la Coordinación de Datos y Analítica del INSTITUTO.

| Tecnología | Factor Tecnológico |  |
| --- | --- | --- |
| Tecnologías de Front End y Back End para el caso de aplicaciones analíticas, así como las tecnologías asociadas al desarrollo de aplicaciones, soluciones transaccionales y de canales digitales. | A | 1.45 |
| Tecnologías derivadas de las plataformas de Analítica (Tableau, Cloudera, entre otras), y todas las aplicables para soluciones de datos y analíticas. | B | 2.75 |

### Factor Horario de Atención (FHA)

El LICITANTE ADJUDICADO deberá aplicar un “Factor Horario de Atención” para considerar el horario de disponibilidad de los perfiles que participarán para atender los requerimientos de servicio de Continuidad Operativa o Demanda de Ingeniería de Producto.

Los factores de horario de atención son:

| Clasificación |  | Horario | Factor Horario de Atención |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 horas al día | Lunes a viernes | 9:00 a 18:00 hrs El horario para la prestación del servicio podrá ser modificado por el INSTITUTO, de acuerdo con sus necesidades | 1 |
| 12 horas al día | Lunes a viernes | 9:00 a 21:00 hrs El horario para la prestación del servicio podrá ser modificado por el INSTITUTO, de acuerdo con sus necesidades | 1.25 |
| 12 horas al día | Lunes a viernes | 21:00 a 9:00 hrs El horario para la prestación del servicio podrá ser modificado por el INSTITUTO, de acuerdo con sus necesidades | 1.35 |
| Horarios no hábiles | Sábado, domingo y días festivos | Horarios no hábiles | 1.45 |

### Unidad de Desarrollo de Soluciones Analíticas (UDSA)

La base de cálculo para la unidad de desarrollo de soluciones analíticas (UDSA) es el esfuerzo equivalente a hora-hombre. El LICITANTE ADJUDICADO deberá considerar en su costo unitario una mezcla de competencias y perfiles adecuados de acuerdo con la naturaleza y complejidad del servicio que será proporcionado. Todas las actividades descritas como responsabilidad del LICITANTE ADJUDICADO dentro del alcance de este documento deberán estar contempladas.

### Unidad de Continuidad Operativa de Soluciones Analíticas (UCO)

El conjunto de componentes bajo el concepto de Continuidad Operativa son los siguientes:

- Mantenimiento Menor (Mm)

- Soporte Aplicativo (SA)

| Concepto | Componente | Unidades | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Continuidad Operativa | Mantenimiento Menor (Mm) | Unidad de Continuidad Operativa de Soluciones Analíticas (UCO) | Mes/Hombre |
|  | Soporte Aplicativo (SA) |  |  |

El conjunto de componentes que están bajo el concepto de la Continuidad Operativa se paga mediante la premisa de costo fijo mensual (CFM), la cual, es el precio base para atender las aplicaciones que harán uso de las Unidades de Continuidad Operativa (UCO).

El objetivo de establecer el CFM es disminuir las tareas administrativas del Gobierno de Contrato.

Para solicitar inicialmente la Continuidad Operativa se deberá contar con una solicitud de servicio debidamente autorizada por el Administrador del Contrato para iniciar con la prestación del servicio.

Los factores para el cálculo del CFM son:

- Factor Tecnológico (FT)

- Factor Horario de Atención (FHA)

Fórmula del Costo Fijo Mensual (CFM)

El Costo Fijo Mensual, está expresado en Unidades de Continuidad Operativa, por cada uno de los factores citados con anticipación y representan el total de unidades facturables.

La fórmula es:

CFM = UCO * FT * FHA

Para determinar su costo en pesos mexicanos, se debe multiplicar el CFM por el precio unitario que corresponda a la Unidad de Continuidad Operativa del LICITANTE ADJUDICADO que preste el servicio específico:

MXN = CFM * Monto fijo UCO mensual

El monto del CFM inicial se establece durante la fase de transición del servicio y permanece como concepto durante la vida del contrato.

El CFM estará vigente a partir del mes uno de la Fase de Operación y podrá actualizarse por medio de una solicitud de servicio, previo acuerdo entre el INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO, para ajustarlo al volumen de servicios necesario para atender la demanda generada por los usuarios, la estacionalidad de los sistemas y la estabilización de nuevos aplicativos/soluciones liberadas a producción.

### Cálculo del costo del Servicio Demanda de Ingeniería de Producto (SDIP)

Para el caso del concepto Demanda de Ingeniería de Producto que podrá ser solicitado por escrito únicamente por el Administrador del Contrato, se utilizarán las mismas unidades de contraprestación correspondientes al componente de servicio para el cual sea requerido este concepto; es decir, cuando el IMSS requiera el servicio bajo la modalidad de Demanda de Ingeniería de Producto para Proyectos de Desarrollo de Soluciones Analíticas (PDSA) la unidad de contraprestación será la utilizada para este componente, esto es, Unidad de Desarrollo de Soluciones Analíticas (UDSA). Lo mismo cuando se requiera la modalidad de Demanda de Ingeniería de Producto para Continuidad operativa se utilizará la Unidad de Continuidad Operativa (UCO).

Cálculo del costo

“Esfuerzo de los Recursos por Tipo de Unidad”, se obtiene de la siguiente manera:

- Determinar el tipo de perfil

- Establecer la Unidad de Contraprestación (UDSA o UCO).

- Establecer el Factor de Horario (FHA)

- Establecer el Factor Tecnológico (FT) conforme a lo establecido en el capítulo “Tabla de perfiles”

Esfuerzo de los Recursos por Tipo de Unidad = Horas requeridas * Número de Recursos Requeridos del Perfil * Factor Tecnológico (FT) * Factor Horario de Atención (FHA)

Posteriormente se calculará el Costo por Tipo de Unidad de la siguiente manera:

Costo por Tipo de Unidad = Esfuerzo de los Recursos por Tipo de Unidad * Costo de la Unidad de Contraprestación

Estas operaciones deberán realizarse tantas veces como perfiles diferentes requiera EL INSTITUTO y posteriormente se deberán sumar todos los subtotales.

- EL INSTITUTO, través del administrador del Contrato, de acuerdo con sus necesidades, podrá solicitar este servicio en cualquier momento durante la vida del contrato, previa definición de los tipos de perfiles a usar, los cuales deberán ser confirmados al inicio del contrato.

- Los candidatos considerados para ser parte de los servicios serán evaluados previamente por EL INSTITUTO, Administrador de contrato, antes de su incorporación.

- El tipo de unidad corresponde al tipo de Servicio que el LICITANTE ADJUDICADO atenderá.

- Los equipos de trabajo deberán cumplir con las políticas, reglas de operación, procesos compartidos, estándares, SLA’s y OLA’s definidos para atender los servicios.

- Se aplicarán los factores correspondientes a especialización conforme al catálogo de perfiles autorizado y sus modificaciones.

Nota: Este servicio será solicitado bajo demanda.

### Unidades de Soporte a la Transición (UST)

La base de cálculo para las Unidades de Soporte a la Transición (UST), es el esfuerzo equivalente a un día-hombre. El LICITANTE deberá ofertar un costo unitario que contemple una mezcla de competencias y perfiles adecuados de acuerdo con la naturaleza y complejidad del servicio que será proporcionado. Todas las actividades descritas como responsabilidad del LICITANTE dentro del alcance de este servicio deberán estar contempladas y detalladas haciendo uso del mecanismo de estructura de descomposición de trabajo (WBS por sus siglas en inglés).

## Especificaciones de Recursos y Perfiles.

Para la ejecución de todos los servicios, los LICITANTES, deberán ofertar un Gerente de Proyecto (en lo sucesivo nombrado Gerente del Servicio) quien deberá coordinar a cada uno de sus Líderes Técnicos y en su caso de proyecto, el cual deberá ser el canal formal de la comunicación entre el INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO, y no será considerado dentro de la contabilización de horas. La totalidad de las funciones del Gerente del Servicio puede ser consultada en la tabla de perfiles de esta misma sección.

### Asignación de perfiles al inicio del servicio

A partir del primer día de prestación del servicio, se llevará a cabo una reunión inicial para determinar los perfiles necesarios para el arranque de los servicios, conforme al alcance y práctica tecnológica de los mismos.

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá contar con los perfiles establecidos en el capítulo denominado, Tabla de Perfiles, del presente Anexo, de acuerdo con el alcance y la práctica tecnológica de los servicios.

Los perfiles enlistados serán asignados al INSTITUTO y deberán presentarse en las instalaciones del INSTITUTO al día hábil siguiente al de la fecha de notificación del fallo, en caso contrario se aplicará la pena convencional establecida dentro del apartado “Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse”.

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá ofertar, Recursos Humanos propios, necesario para realizar la prestación de los servicios objeto del presente Anexo Técnico, de acuerdo con los tiempos y niveles de servicio establecidos en el apartado “Niveles de servicio acordados que deberán de cumplirse”.

Acreditación de pertenencia a la organización del Licitante

Para cada recurso presentado, el LICITANTE ADJUDICADO deberá acreditar que dicho recurso pertenece a su organización, mediante la presentación de una sola vez de la siguiente documentación, completa, legible y vigente:

- Contrato individual de trabajo firmado.

- Alta ante el IMSS.

- Copia del último pago de cuotas obrero-patronales donde se muestre el nombre del recurso (Emisión de Cobranza Mensual emitida por el IMSS – SUA).

La no presentación de esta documentación será causa de no aceptación del recurso, lo que implicará que dicho recurso no sea considerado para la acreditación del cumplimiento del 100 % de los perfiles obligatorios, para efectos del criterio de evaluación establecido en la Matriz de Evaluación.

Acreditación de experiencia profesional y técnica

A fin de acreditar la experiencia profesional y técnica de los perfiles requeridos, el LICITANTE deberá presentar como parte de su propuesta técnica:

- Currículum Vitae firmado en forma autógrafa por la persona ofertada y por el representante legal del LICITANTE, actualizado y correspondiente al perfil propuesto, el cual deberá contener, al menos:

  - Nombre completo

  - Teléfono de contacto

  - Correo electrónico

  - Nivel de estudios (título profesional y/o cédula profesional, cuando aplique)

- Documentación que acredite la participación del recurso en proyectos de la misma o similar naturaleza, debidamente identificados en el Currículum Vitae, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa:

  - Perfil desempeñado

  - Funciones y responsabilidades

  - Periodo de participación

  - Experiencia comprobable

  - Datos de contacto y firma del emisor, en su caso

Para comprobar la competencia o habilidad en el trabajo y el dominio de herramientas de los recursos propuestos, el LICITANTE, deberá cumplir con lo establecido en los Apartados I.A.2. Competencia o habilidad en el trabajo y Apartado I.A.3. Dominio de las herramientas del METODO DE EVALUACIÓN MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES del Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo de Soluciones Analíticas).

En caso de que alguno o algunos de los perfiles solicitados en la Tabla de Perfiles del presente Anexo Técnico no se presenten, se considerará que el LICITANTE no presenta el 100 % de los perfiles obligatorios para el arranque del servicio, posteriormente se verificará que los perfiles presentados cumplan con todo lo solicitado, conforme al criterio de evaluación establecido en el METODO DE EVALUACIÓN MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

### Tabla de Perfiles

Nota Importante:

- Respecto a los requerimientos de Nivel Académico Requerido, y Certificaciones solicitadas los licitantes deberán de considerar en lo general que todos los perfiles deberán contar con nivel académico mínimo de nivel Educación Superior (licenciatura).

- Los Licitantes deberán acreditar, de manera obligatoria, que cuentan con al menos un recurso de cada uno de los perfiles que se enuncian en este apartado, con la experiencia profesional y técnica, competencia o habilidad en el trabajo y dominio de herramientas. En caso de que alguno o algunos de los perfiles no se presenten, será causal de desechamiento.

- Cuando para alguno de los perfiles establecidos en el presente Anexo Técnico se requiera la acreditación de certificaciones técnicas, metodológicas o de especialidad, dichas certificaciones deberán haber sido expedidas por organismos, fabricantes, instituciones u entidades Oficinalmente reconocidas o acreditadas para tal efecto, y deberán encontrarse vigentes al momento de su presentación, conforme a los criterios que establezca el Instituto durante el procedimiento de contratación y, en su caso, durante la vigencia del contrato.

| Gerente del Servicio | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Coordinará a cada uno de los Líderes Técnicos y Administradores de Proyecto, será el canal formal de comunicación entre el LICITANTE ADJUDICADO y el INSTITUTO. - Deberá contar con la autoridad suficiente para la toma de decisiones en cualquier momento, en caso de que el Gerente pida requerir asesoría, contará con 24 horas para dar respuesta al INSTITUTO. - Deberá permanecer en las instalaciones del INSTITUTO hasta finalizar los servicios contratados. - Deberá solventar cualquier error que el INSTITUTO declare en cualquiera de los servicios descritos en este Anexo Técnico. - Desempeñará las actividades que se requiera, habilidades de liderazgo, comunicación oral y escrita. - Deberá informar del estado de las Solicitudes de Servicio a su cargo, determinado mediante la técnica de valor ganado. - Será responsable de la administración directa y planeación de los miembros de los equipos asignados a las Solicitudes de Servicio a su cargo. - Deberá llevar la administración de los recursos físicos, tecnológicos, humanos pertenecientes a los proyectos y continuidad operativa. - No deberá estar asignado a ningún otro proyecto fuera del INSTITUTO durante la vigencia de sus proyectos y deberá permanecer en las instalaciones del INSTITUTO durante la vigencia de su asignación. - Deberá desempeñar las habilidades necesarias para trabajar bajo presión, con una orientación a resultados y actitud de servicio. | Experiencia profesional y técnica - Experiencia como Gerente del Servicio en por lo menos 3 años donde se pueda demostrar que se realizaron proyectos de soluciones analíticas. - Experiencia en administración de proyectos en organizaciones de por lo menos 1000 empleados. - Experiencia en gerencia de proyectos en la Administración Pública en los últimos 5 años. Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciatura/Ingeniería relacionada con las tecnologías de la Información y/o Sistemas Computaciones. - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación COBIT - Certificado Data Science - Certificación DATA MANAGEMENT - Certificación en Phyton - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Científico de datos | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de datos: identificar oportunidades de negocio respondiendo preguntas clave a través de modelos descriptivos y prescriptivos. - Conocimientos avanzados en matemáticas y estadística: aplicar métodos analíticos para extraer información relevante y aportar insights significativos. - Manejo de datos, extracción y análisis: liderar el ciclo completo de los datos (limpieza, integración, transformación y análisis) para obtener conclusiones accionables. - Dominio de software estadístico o lenguajes de programación: emplear herramientas como Python, R o similares para el desarrollo y validación de modelos analíticos. - Implementación de técnicas de Machine Learning: desarrollar, entrenar y optimizar modelos predictivos para generar recomendaciones que impulsen la toma de decisiones. | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia como científico de datos, extracción y análisis de datos - 2 años de experiencia en metodologías y marcos de referencia de desarrollo de software. Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciaturas con formación en Estadística, Matemáticas, Ingeniería (TIC) o Física, así como de otras con experiencia sólida en análisis cuantitativo y programación. - Conocimientos en Data Science, Data Management y ciencia de datos - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado Data Science/Big Data - Certificación DATA MANAGEMENT - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios - Certificación en Pyspark" - Certificación Devops - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Conocimientos de SQL, Hive, Mongo DB. - Conocimientos de programación en R - Conocimientos de programación en Shell script, Python, Java, Spark - Herramientas: Microsoft Office, Teams, directorio activo. |

| Desarrollador de calidad de datos | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para identificar el nivel de Limpieza y Calidad de Datos. - Responsable de desarrollar los componentes de Calidad de Datos en las herramientas. - Implementación de lineamientos y reglas para los procesos de limpieza de datos. - Es responsable de racionalizar las especificaciones técnicas y funcionales para su implementación. - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales - Analizar, estructurar las necesidades para su posterior diseño e implementación. - Diseñar la composición de la solución a nivel funcional. - Implementación de procesos de Limpieza y Calidad de Datos | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia como desarrollador de calidad de Datos - 3 años de experiencia en manejo de metodologías para Identificar las características funcionales necesarias para la implementación de reglas de limpieza Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciatura/ingeniería relacionada en tecnologías de la información y/o sistemas computacionales - Implementación de procesos de Limpieza y Calidad de Datos - Conocimientos de programación en Python - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado Data Science - Certificación Data Management - Certificación en Phyton - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios. |

| Desarrollador Ingeniero de datos | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para identificar el origen de los datos y establecer su flujo durante su ciclo de vida - Definición de lineamientos para el almacenamiento y manejo de los datos - Es responsable de racionalizar las especificaciones técnicas y funcionales para su implementación - Conocimiento de procesos ETL - Diseño de pipeline de solución de acuerdo con los requerimientos funcionales - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales - Analizar, estructurar las necesidades para su posterior diseño e implementación. - Diseñar la composición de la solución de ingesta a nivel funcional. - Implementación de procesos de Ingesta y transformación | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia como desarrollador ingeniero de datos - 3 años de experiencia en manejo exploración y evaluación de Datos Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciatura/ingeniería relacionada en tecnologías de la información y/o sistemas computacionales - Conocimientos de procesos ETL - Conocimientos Ecosistema Cloudera (sqoop, Nifi, Hive, Impala) - Conocimientos de programación en Python. - Conocimientos Ecosistema Cloudera Administración de servicios - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado Data Science - Certificación DATA MANAGEMENT - Certificación en Phyton - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Especialista de Presentación de Información (Visualización) BI / BA | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Diseñar soluciones de explotación de información para las áreas de negocio empleando herramientas de visualización. - Construir Tableros con base a métricas y/o KP'is empleando herramientas de visualización. - Analizar requerimientos de información de usuarios especializados y traducirlo en requerimientos técnicos de Ingesta y transformación. - Diseño de tablas o procesos intermedios para la presentación de la información - Diseño de tableros empleando técnicas de user experience. - Validar los resultados mostrados en los tableros - Documentación de los tableros / Kpis desarrollados | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia especialista en desarrollo de soluciones BI/BA Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciatura/ingeniería relacionada en tecnologías de la información y/o sistemas computacionales - Experiencia en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones de explotación y visualización de datos e información - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones - Certificado Data Science - Certificación DATA MANAGEMENT - Certificación en Tableau - Certificación Devops - Scrum Master - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Analista de datos / BA | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| - Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para resolver preguntas de negocio. - Conocimiento y manejo de Metodologías de Business Analytics - Identificar las características funcionales necesarias para la implementación de reglas de negocio - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales y no funcionales (documentación) - Analizar, estructurar las necesidades de información para su posterior diseño e implementación en procesos de datos - Apoyar en el diseño de la composición de la solución a nivel funcional. - Apoyo en la resolución de dudas para la implementación de procesos de acuerdo con la metodología de BA - Generar scripts / procesos en SQL / Hive que apoyen a la definición de las reglas de negocio | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia como especialista en análisis de datos y Business analyst Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciaturas con formación en Estadística, Matemáticas, Ingeniería (TIC) o Física, así como de otras con experiencia sólida en análisis de datos. - Experiencia en el Metodologías de Business Analytics - Manejo de estructuras y código SQL - Entendimiento de gobierno de datos teórico / Kpis desarrollados - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado Data Science - Certificado en análisis de datos - Certificación en Phyton - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Arquitecto de datos | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para identificar lineamientos y reglas para el flujo y almacenamiento de Datos - Definición de lineamientos para el almacenamiento y manejo de datos - Es responsable de racionalizar las especificaciones técnicas y funcionales para su implementación - Conocimiento de procesos de Ingesta y ETL - Diseño de pipeline de solución de acuerdo con los requerimientos funcionales - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales - Analizar, estructurar las necesidades para su posterior diseño e implementación. - Diseñar la composición de la solución de ingesta a nivel funcional. | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia como especialista en arquitectura de datos Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciaturas/Ingeniería relacionadas a TIC, Matemáticas u otras áreas relacionadas con la gestión y diseño de arquitecturas de datos. - Conocimiento de procesos de Ingesta y ETL - Conocimientos Ecosistema Cloudera (sqoop, Nifi, Hive, Impala) - Conocimiento de Diseño y estructuras para Datalake - Conocimientos Modelado Relacional y no Relacional - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado en arquitectura de soluciones con Big data y Hadoop - Certificación DATA MANAGEMENT - COBIT 5 - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Especialista de Gobierno de datos | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para identificar los lineamientos del Gobierno de Datos - Definición de lineamientos del Gobierno de Datos - Es responsable de racionalizar las especificaciones técnicas y funcionales para su implementación - Diseño de pipeline de Gobierno de Datos - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales - Analizar, estructurar las necesidades para su posterior diseño e implementación. - Implementar los requerimientos de negocio en la herramienta de Gobierno de Datos | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia especialista en gobierno de datos. Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciaturas/Ingeniería relacionadas a TIC, Matemáticas u otras áreas relacionadas con la gestión y análisis de datos. - Conocimiento de Metodologías DAMA / TDWI - Conocimientos Ecosistema Cloudera (sqoop, Nifi, Hive, Impala, Atlas) - Conocimientos de SQL / Hive - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificación DAMA - COBIT 5 - Certificación DATA MANAGEMENT - Certificado ODI - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios. |

| Científico de datos Junior | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Preparar y limpiar datos para análisis exploratorio. - Crear gráficos básicos y reportes para identificar patrones iniciales. - Asistir en la construcción y prueba de modelos estadísticos y algoritmos simples. - Documentar procesos y resultados analíticos para referencias futuras. | Experiencia profesional y técnica - Apoyo en la preparación de datos y creación de scripts simples para análisis. - Participación en pruebas piloto de modelos predictivos en ambientes controlados. - Colaboración en la automatización de reportes básicos y visualizaciones. Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciaturas con formación en Estadística, Matemáticas, Ingeniería (TIC) o Física, así como de otras con experiencia sólida en análisis cuantitativo y programación. - Conocimientos en Data Science, Data Management y ciencia de datos - Conocimientos en herramientas de modelado y visualización de datos. - Certificaciones en ciencia de datos y machine learning. - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado Data Science/Big Data - certificación DATA MANAGEMENT - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios - Certificación en Pyspark - Certificación Devops |

| Desarrollador de calidad de datos Junior | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para identificar el nivel de Limpieza y Calidad de Datos. - Responsable de desarrollar los componentes de Calidad de Datos en las herramientas. - Implementación de lineamientos y reglas para los procesos de limpieza de datos. - Es responsable de racionalizar las especificaciones técnicas y funcionales para su implementación. - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales - Analizar, estructurar las necesidades para su posterior diseño e implementación. - Diseñar la composición de la solución a nivel funcional. - Implementación de procesos de Limpieza y Calidad de Datos | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia como desarrollador de calidad de Datos - 1 año de experiencia en manejo de metodologías para Identificar las características funcionales necesarias para la implementación de reglas de limpieza Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciatura/ingeniería relacionada en tecnologías de la información y/o sistemas computacionales - Implementación de procesos de Limpieza y Calidad de Datos - Conocimientos de programación en Python - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado Data Science - certificación Data Management - Certificación en Phyton - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios" |

| Desarrollador Ingeniero de Datos Junior | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para identificar el origen de los datos y establecer su flujo durante su ciclo de vida - Definición de lineamientos para el almacenamiento y manejo de los datos - Es responsable de racionalizar las especificaciones técnicas y funcionales para su implementación - Conocimiento de procesos ETL - Diseño de pipeline de solución de acuerdo con los requerimientos funcionales - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales - Analizar, estructurar las necesidades para su posterior diseño e implementación. - Diseñar la composición de la solución de ingesta a nivel funcional. - Implementación de procesos de Ingesta y transformación | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia como desarrollador ingeniero de datos - 1 año de experiencia en manejo exploración y evaluación de Datos Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciatura/ingeniería relacionada en tecnologías de la información y/o sistemas computacionales - Conocimientos de procesos ETL - Conocimientos Ecosistema Cloudera (sqoop, Nifi, Hive, Impala) - Conocimientos de programación en Python. - Conocimientos Ecosistema Cloudera Administración de servicios - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado Data Science - certificación Data Management - Certificación en Phyton - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Especialista de Presentación de Información (Visualización) BI / BA Junior | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Diseñar soluciones de explotación de información para las áreas de negocio empleando herramientas de visualización. - Construir Tableros con base a métricas y/o KP'is empleando herramientas de visualización. - Analizar requerimientos de información de usuarios especializados y traducirlo en requerimientos técnicos de Ingesta y transformación. - Diseño de tablas o procesos intermedios para la presentación de la información - Diseño de tableros empleando técnicas de user experience. - Validar los resultados mostrados en los tableros - Documentación de los tableros / Kpis desarrollados | Experiencia profesional y técnica - 2 años de experiencia especialista en desarrollo de soluciones BI/BA Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciatura/ingeniería relacionada en tecnologías de la información y/o sistemas computacionales - Experiencia en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones de explotación y visualización de datos e información - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones - Certificado Data Science - Certificación Data Management - Certificación en Tableau - Certificación DevOps - Scrum MasterCertificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Analista de datos / BA Junior | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para resolver preguntas de negocio. - Conocimiento y manejo de Metodologías de Business Analytics - Identificar las características funcionales necesarias para la implementación de reglas de negocio - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales y no funcionales (documentación) - Analizar, estructurar las necesidades de información para su posterior diseño e implementación en procesos de datos - Apoyar en el diseño de la composición de la solución a nivel funcional. - Apoyo en la resolución de dudas para la implementación de procesos de acuerdo con la metodología de BA - Generar scripts / procesos en SQL / Hive que apoyen a la definición de las reglas de negocio | Experiencia profesional y técnica 3 años de experiencia especialista análisis de datos y Business analyst Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciaturas con formación en Estadística, Matemáticas, Ingeniería (TIC) o Física, así como de otras con experiencia sólida en análisis de datos. - Experiencia en el Metodologías de Business Analytics - Manejo de estructuras y código SQL - Entendimiento de gobierno de datos teórico / Kpis desarrollados - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado Data Science - Certificado en análisis de datos - Certificación en Phyton - Certificación Devops - Certficación Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Arquitecto de datos Junior | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para identificar lineamientos y reglas para el flujo y almacenamiento de Datos - Definición de lineamientos para el almacenamiento y manejo de datos - Es responsable de racionalizar las especificaciones técnicas y funcionales para su implementación - Conocimiento de procesos de Ingesta y ETL - Diseño de pipeline de solución de acuerdo con los requerimientos funcionales - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales - Analizar, estructurar las necesidades para su posterior diseño e implementación. - Diseñar la composición de la solución de ingesta a nivel funcional. | Experiencia profesional y técnica - 2 años de experiencia como especialista en arquitectura de datos Competencia o habilidad en el trabajo - Conocimiento de procesos de Ingesta y ETL - Conocimientos Ecosistema Cloudera (sqoop, Nifi, Hive, Impala) - Conocimientos de Modelado Entidad Relación - Conocimiento de Diseño y estructuras para Datalake - Conocimientos Modelado Relacional y no Relacional - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones: - Certificado en arquitectura de soluciones con Hadoop - Certificación DATA MANAGEMENT - COBIT 5 - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Especialista de gobierno de datos Nivel Junior | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Exploración y evaluación de Datos, para identificar los lineamientos del Gobierno de Datos - Definición de lineamientos del Gobierno de Datos - Es responsable de racionalizar las especificaciones técnicas y funcionales para su implementación - Diseño de pipeline de Gobierno de Datos - Generar las especificaciones de los requerimientos funcionales - Analizar, estructurar las necesidades para su posterior diseño e implementación. - Implementar los requerimientos de negocio en la herramienta de Gobierno de Datos | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia especialista en gobierno de datos. Competencia o habilidad en el trabajo - Licenciatura/Ingeniería relacionada con las tecnologías de la Información y/o Sistemas Computaciones y/o matemáticas aplicadas. - Conocimiento de Metodologías DAMA / TDWI - Conocimientos Ecosistema Cloudera (sqoop, Nifi, Hive, Impala, Atlas) - Conocimientos de SQL / Hive - Contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones - COBIT 5 - Certificación DATA MANAGEMENT - Certificado ODI - Certificación Devops - Scrum Master - Certificación en Ciencia de Datos con Python - Certificado de Experto en Inteligencia Artificial - Certificación Profesional Avanzada DevOps - Certificación Profesional de Analista de Inteligencia de Negocios |

| Desarrollador Back End | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Aplicar código de programación de servidor (PHP, JavaScript, JAVA, .Net u otro lenguaje) y de Frontend (JavaScript) para que la web cumpla con las funcionalidades de negocio: envíos de emails, gestión de pedidos, procesamiento de datos, consultas a base de datos, registros de usuarios, así como instalación, creación o modificación de temas o plugins. | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia en desarrollo Competencia o habilidad en el trabajo - Amplio conocimiento en PHP, .Net, JAVA, NodeJS - Manejo de los IDE: Sublime Text, Eclipse, Brackets, Coda, PHPStorm, Visual Studio. - Manejo de herramientas de control de versiones: TFS, Github, BitBucket. |

| Redactor de contenidos (Copywriter) | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Concretar las ideas en contenidos web - Concretar el tono y la redacción de los textos de la web SEO, SEM | Experiencia profesional y técnica - 3 años de experiencia en redacción de contenido Competencia o habilidad en el trabajo - Capacidad de redacción de textos para contenido web. |

| Social Media Planner | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Planear la estrategia de comunicación. - Coordinar al equipo de contenidos de redes sociales - Definir objetivos y alcance - Analizar junto con el Socia Media Manager - Reportar los resultados mes a mes del impacto de las redes para hacer modificaciones en las estrategias • Fomentar la capacitación y actualización continua de su equipo para que la operación responda a las tendencias de redes sociales | Experiencia profesional y técnica - Experiencia de 3 años manejando equipos de redes sociales (Facebook y Twitter) Competencia o habilidad en el trabajo - Capacidad de Planteamiento de estrategias de acuerdo con métricas - Conocimiento de atención al cliente en redes sociales |

| Content Producer | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Desarrollar piezas gráficas y visuales que planteen los copies establecidos. - Producir material audiovisual para las distintas redes sociales - Diseñar materiales de apoyo para redes sociales y comunicación interna de la DID | Experiencia profesional y técnica - Experiencia de 3 años manejando contenido para redes sociales, producción de video, flyers, gifs animados Competencia o habilidad en el trabajo - Diseñador gráfico, productor audiovisual, comunicólogo visual (Titulado) - Manejo de paquetería: Adobe creative cloud (Illustrator, photoshop, premiere) |

| Copy / Community Manager | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Publicar y programar contenidos en Facebook y Twitter. - Gestionar los distintos usuarios de la red - Colaborar con los operativos SCT para dar respuesta o canalizar incidencia a través de comentarios en posteos - Escuchar menciones o comentarios sobre la cuenta en otros foros - Colaborar con el Social Media Report para el análisis | Experiencia profesional y técnica - Experiencia mínima de 2 años como Comunicólogo organizacional o Community Manager con manejando cuentas como Facebook y X (Twitter). - Experiencia de más de 2 años manejando contenido para redes sociales, producción de video, flyers, gifs animados Competencia o habilidad en el trabajo - Excelente ortografía, actitud de servicio al cliente. De preferencia personas que gusten por la comunicación institucional y corporativa |

| Social Media Report | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Realizar análisis de las redes sociales, demográficos, alcance, impresiones, número de seguidores. - Hacer analítica de tendencias y tipo de comentarios - Escuchar y supervisar los canales de redes sociales y buscar menciones hacia tu empresa | Experiencia profesional y técnica - Especialista en análisis de las redes sociales (Facebook y Twitter) con experiencia mínima de 3 años Competencia o habilidad en el trabajo - Conocimiento de análisis web y datos - Formación estadística - Gusto por la comunicación social y corporativa |

| Social Customer Service | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Atender las incidencias a través de las menciones, comentarios y hashtags en redes sociales. - Apoyarse del equipo de MST y el gestor de servicio para la atención de incidentes. - Dar respuesta y seguimiento a las incidencias en tiempo y forma. - Identificar áreas de mejora junto con el gestor de servicio en los aplicativos de la DIDT para la mejora constante de la atención a usuarios. - Generar alta de tickets de incidentes. - Generar reportes | Experiencia profesional y técnica - Experiencia mínima de 2 años en atención al cliente vía redes sociales con cuentas de más de 10,000 seguidores Competencia o habilidad en el trabajo - Actitud de servicio - Excelente ortografía |

| Diseñador UX / UI | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Es el responsable de la ejecución del proceso de creación de productos, páginas webs y aplicaciones que ofrezcan experiencias personalizadas y relevantes a los usuarios, con la finalidad de eliminar al máximo posible todas las barreras o puntos de fricción que obstaculicen la conversión. - Conocer a fondo a los usuarios finales, normalmente usando investigación cualitativa o investigación cuantitativa. - Diseñar un producto que resuelva sus necesidades y se ajuste a sus capacidades, expectativas y motivaciones | Experiencia profesional y técnica - Experiencia mínima de 3 años como diseñador gráfico UX / UI Competencia o habilidad en el trabajo - Trabajar con wireframes y distribuir los contenidos - Establecer puntos de interacción entre el sistema y el usuario - Identificar elemento de oportunidad interacción y sugerir mejoras en la estructura de - Usabilidad - Análisis de mapas de navegación - Diseño de wireframes - Diseño visual - Creación de prototipos de interfaz de usuario - Entendimiento de pruebas de usabilidad - Interpretación de datos e información analítica - Comunicación interpersonal - Comunicación eficiente con equipos técnicos - Entendimiento de HTML y CSS |

| Gestor de servicio | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Crear manuales y guías rápidas para el manejo de incidencias por parte del Community Manager y la MST - Analizar los casos escalados por la MST y canalizarlos a las áreas responsables si fuera necesario; - Dar seguimiento a dichos casos Actualizar la documentación con la información que proporcionen las áreas responsables de las funcionalidades digitales. - Crear y presentar reportes de estatus a alto nivel | Experiencia profesional y técnica - Título universitario en Administración, Ingeniería, o afín. - 3 años de experiencia en análisis de procesos digitales y creación de manuales de usuario. Competencia o habilidad en el trabajo - Experiencia en atención a clientes - Habilidades de comunicación a distintos niveles de la organización - Conocimiento intermedio de Microsoft office (Excel, Visio, etc.) - Alta capacidad de análisis |

| Especialista de proyectos | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Gestión y redireccionamiento de requerimientos para su seguimiento y atención. - Principal responsable de la asignación de recursos necesarios para la gestión de proyectos - Elaboración de nuevas propuestas en respuesta a nuevos requerimientos. - Impulsar la implementación del modelo unificado de operación. - Elaboración de reportes de los proyectos. - Responsable de validación de correcta entrega de productos/servicios al IMSS - Elaboración de soluciones efectivas para el cumplimiento de objetivos. - Gestión de proyectos simultáneos. - Relación con el cliente para seguimiento de pendientes y compromisos. - Responsable estratégico de actividades diarias para el cumplimiento de objetivos. | Experiencia profesional y técnica - Experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos de soluciones analíticas Competencia o habilidad en el trabajo - Aplicación de metodologías de administración de proyectos. - Herramientas: Paquetería Microsoft Office, ITIL, CMMI. |

| Administrador de Proyectos MP/Project Manager/Service Manager | Experiencia mínima requerida para el perfil |
| --- | --- |
| Descripción general de actividades - Responsable principal de la administración y gestión de proyectos y los recursos necesarios para su desarrollo. - Principal responsable de informar estatus, riesgos e issues al cliente de los proyectos a cargo. - Planificar, desarrollar y controlar un proyecto atendiendo las necesidades de las diferentes áreas internas o externas de la organización. - Responsable de la planificación y ejecución de los proyectos a cargo. - Identificación, negociación y resolución de conflictos. - Seguimiento a tareas críticas identificadas por el negocio. - Toma de decisiones necesarias de manera tal que el riesgo sea controlado y la incertidumbre reducida al mínimo. - Coordinación de equipos de trabajo. - Presentación de informes dirigidos a personal ejecutivo (Internos y cliente) del IMSS. - Elaboración de soluciones efectivas para el cumplimiento de objetivos. - Gestión de proyectos simultáneos. Relación con el cliente para seguimiento de pendientes y compromisos. - Administración de personal a cargo. - Responsable estratégico de actividades diarias para el cumplimiento de objetivos. | Experiencia profesional y técnica - Experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos de soluciones analíticas Competencia o habilidad en el trabajo - Aplicación de metodologías de administración de proyectos. - Herramientas: Paquetería Microsoft Office, ITIL, CMMI. |

Considerar en el costo que las actividades de los perfiles descritos se cobrarán de acuerdo con el perfil tecnológico con respecto a los grupos que se indican a continuación:

| Perfiles | Grupo Tecnológico |
| --- | --- |
| Gerente del Servicio | No aplica |
| Científico de datos | B |
| Desarrollador de calidad de datos | B |
| Desarrollador ingeniero de datos | B |
| Especialista de Presentación de Información (Visualización) BI / BA | B |
| Analista de datos / BA | B |
| Arquitecto de datos | B |
| Especialista de gobierno de datos | B |
| Científico de datos Junior | A |
| Desarrollador de calidad de datos Junior | A |
| Desarrollador ingeniero de datos Junior | A |
| Especialista de Presentación de Información (Visualización) BI / BA Junior | A |
| Analista de datos / BA Junior | A |
| Arquitecto de datos Junior | A |
| Especialista de gobierno de datos Junior | A |
| Desarrollador Back End | A |
| Redactor de contenidos (Copywriter) | A |
| Social Media Planner | A |
| Content Producer | A |
| Copy/Community Manager | A |
| Social Media Report | A |
| Social Customer Service | A |
| Diseñador UX / UI | A |
| Gestor de servicio | A |
| Especialista de proyectos | A |
| Administrador de Proyectos MP/Project Manager/Service Manager | A |

### Consideraciones que deberá cumplir el LICITANTE ADJUDICADO, para su personal ofertado

- Todo el personal ofertado por el LICITANTE ADJUDICADO, independientemente del perfil, deberá portar en todo momento en las instalaciones del IMSS, un distintivo, el cual tiene la finalidad de que el mismo sea identificable como parte del equipo de trabajo del LICITANTE ADJUDICADO.

- Todo el personal ofertado por el LICITANTE ADJUDICADO, independientemente del perfil, deberá ser asignado de acuerdo con los tiempos establecidos en la sección “Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse”.

- Únicamente podrán ser asignados recursos que cumplan con el perfil, de lo contrario se aplicará la Pena Convencional correspondiente de conformidad con lo establecido en la sección “Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse”.

- El Gerente del Servicio deberá entregar al Administrador del Contrato del IMSS una Carta de confidencialidad firmada por cada uno de los perfiles asignados, por el LICITANTE ADJUDICADO, para entregarla a partir de la asignación de este.

- Los LICITANTES deberán ofertar que, la titularidad de derechos sobre la totalidad de los componentes del servicio (código fuente, código objeto, diseño físico y lógico, imagen institucional, manuales técnicos y de usuario, etc.) serán a favor del IMSS, sin excepción alguna, para lo cual el LICITANTE ADJUDICADO entregará la información y documentación requerida al IMSS, para que se lleve a cabo el trámite y registro ante el INDAUTOR e IMPI.

- Los LICITANTES deberán ofertar que, en el desarrollo y mantenimiento de soluciones analíticas, durante la vigencia del servicio y del contrato se privilegiará la adopción de plataformas de operación y codificación libres, es decir, que no generen costos posteriores por el uso de licencias de software para mantener su operación a lo largo del tiempo.

- Los LICITANTES deberán ofertar proporcionar al personal las herramientas de trabajo tales como equipo de cómputo personal y las licencias de software que se requieran para el desempeño de sus labores, conforme al descriptivo de perfiles y al alcance de la solicitud de servicio.

## Propiedad Intelectual

El proveedor no podrá incorporar productos de obra preexistentes o que incluyan secretos comerciales propios o de terceros, ya que El INSTITUTO será el propietario único y exclusivo de todo el Producto de los Servicios proporcionados dentro del alcance del presente Anexo Técnico, así como, de todos los derechos de autor, patentes, marcas, secretos comerciales y demás derechos de propiedad intelectual e industrial (en relación con los Productos del Servicio). La propiedad de los Productos del Servicio redundará en beneficio del INSTITUTO a partir de la fecha de la concepción, creación o fijación en un medio tangible de expresión (lo que ocurra primero) de tal Producto del Servicio. Cada aspecto susceptible de quedar protegido por derecho del autor del Producto del Servicio se considerará “trabajo realizado bajo contrato” dentro del significado que recibe tal expresión en la Ley Federal de Derechos de Autor vigente.

El INSTITUTO otorgará al LICITANTE ADJUDICADO, durante la vigencia del servicio y del contrato y formalizada a través de un convenio, una licencia personal intransferible, no exclusiva, libre del pago de regalías, íntegramente pagada, para usar cualquier Producto del Servicio exclusivamente para la prestación de estos servicios al INSTITUTO. El LICITANTE ADJUDICADO no puede de ninguna manera usar el Producto del Servicio en relación con la prestación de Servicios a sus demás clientes.

El LICITANTE ADJUDICADO oportuna e íntegramente divulgará y entregará todo el Producto del Servicio al INSTITUTO, por escrito y (en relación con programas de computación) en formato tanto de código fuente y código objeto y con todos los manuales de usuarios y demás documentos disponibles, según solicite el INSTITUTO, y firmará y otorgará todas y cada una de las patentes, derechos de autor, o demás solicitudes, cesiones y demás documentos que el INSTITUTO solicite para proteger el Producto del Servicio, en México o en cualquier otro país. El INSTITUTO tendrá el poder íntegro y exclusivo de tramitar tales solicitudes y llevar a cabo todos los demás actos en relación con el Producto del Servicio, y el LICITANTE ADJUDICADO cooperará, por cuenta del INSTITUTO, en la preparación y tramitación de todas las solicitudes y de cualesquiera acciones y procedimientos legales en relación con el Producto del Servicio.

El LICITANTE ADJUDICADO entregará al INSTITUTO a través del Administrador del Contrato, trimestralmente, un informe por escrito con información adecuada para que el INSTITUTO pueda tramitar todos los registros de propiedad intelectual o las demás protecciones de los intereses del INSTITUTO en el Producto del Servicio.

Sin menoscabo de lo anteriormente señalado, las partes deberán sujetarse a lo dispuesto en la materia en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

## Metodologías, modelos rectores y procesos

Los LICITANTES deberán ofertar la adopción durante la prestación del servicio  de los diferentes Modelos Rectores, con los que el INSTITUTO cuenta, para el desarrollo de los trabajos, los cuales han ido evolucionando en busca de optimizar los tiempos de ejecución, así como la calidad de las aplicaciones, por lo que el LICITANTE ADJUDICADO, deberá ejecutar los servicios alineados a los enfoques metodológicos basados en mejores prácticas del mercado en el desarrollo, mantenimiento, soporte de aplicaciones analíticas, así como gestión y calidad de proyectos, que consideren necesarios para la prestación de sus respectivos servicios, con la intención de que se tomen en cuenta en la definición de los procesos compartidos que se documentarán como parte de las actividades de arranque del presente contrato, los cuales regirán el modelo de operación de los servicios objeto del presente anexo técnico y sus términos y condiciones.

Los LICITANTES deberán ofertar los servicios utilizando los marcos rectores que se listan a continuación, los cuales son enunciativos mas no limitativos:

- ACUERDO por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal. Publicado en el Diario Oficialde la Federación el 6 de septiembre de 2021.

- ACUERDO por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024. Publicado en el Diario Oficialde la Federación el 6 de septiembre de 2021.

- Gobierno de Tecnologías de la Información (Modelo Rector: ISO 38500, COBIT 2019)

- Supervisión y Aseguramiento de Cumplimiento Técnico y Administrativo (Técnicas de auditoría generalmente aceptadas, Balanced Score Card)

- Administración de Proyectos (Modelo Rector: PMBOK, SCRUM)

- Metodología del Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas (Modelo Rector: CMMI DEV Nivel 5 V 2 o Superior, CMMI SVC Nivel 5, V 2 o Superior, RUP, SPICE, SAFE)

- Seguridad de la Información (Modelo Rector: ISO/IEC 27001)

- Administración de Servicios (Modelo Rector: ITIL, ISO/IEC 20000-1)

- Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (ISO 22301)

- Calidad de Software (ISO/IEC 25000 SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation) o su equivalente en las Normas Mexicanas), ISTQB)

- Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001)

# 17. Cumplimiento de obligaciones contractuales

Para la documentación de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales, que permita una fácil y organizada atención de procesos de auditoría por parte de los entes de fiscalización, el LICITANTE ADJUDICADO elaborará  y entregará al Administrador de Contrato, en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles posteriores a la notificación del fallo, una matriz de los responsables, verbos, pronombres, tiempos y compromisos presentes en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, Apéndices o documentación complementaria al Anexo Técnico, así como en la propia oferta del LICITANTE ADJUDICADO, a fin de contar con un listado de todos los responsables, verbos de acción, conjunciones, excepciones, interacciones, consideraciones de tipo y frecuencia de información electrónica que deba incluirse, casos de uso y en su caso especificaciones o excepciones, para convertirlos en los “Documentos Probatorios de Cada Obligación Establecida en el Contrato”, la cual deberá entregar  al Administrador del Contrato.

Los “Documentos Probatorios de Cada Obligación Establecida en el Contrato” deberán registrarse y resguardarse en un repositorio documental del contrato, con acceso a personal de EL INSTITUTO y del LICITANTE ADJUDICADO que permita generar el histórico de estos documentos. Al finalizar el contrato, el LICITANTE deberá entregar al Administrador de Contrato, copia en formato electrónico u óptico a EL INSTITUTO del repositorio completo incluyendo la documentación probatoria necesaria que permita fungir como respaldo de toda la documentación del proyecto para temas de auditoría de operación tecnológica o financiera.

En un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la entrega de la matriz de responsables, verbos, pronombres, tiempos y compromisos por parte del LICITANTE ADJUDICADO, se generará de manera conjunta entre EL INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO, el detalle de los documentos tanto en formato, contenido, información adjunta en imágenes, archivos o documentos complementarios, así como firmas y validaciones a efectuarse por el personal que participará en los procesos de prestación de servicios, lo cual se depositará en un repositorio documental que habilitará el LICITANTE ADJUDICADO con acceso permanente al administrador del contrato designado por EL INSTITUTO (Grupo de Gobierno del Contrato), los cuales analizarán con el Gerente de Servicio y personal técnico del LICITANTE ADJUDICADO, el avance de los proyectos, la continuidad operativa, siguientes compromisos y la documentación del ejercicio del gasto y cumplimiento de niveles de servicio establecidos, siendo parte fundamental la documentación de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales, incluyendo en su caso, las deductivas aplicables. En estas juntas de Gobierno del Contrato, el LICITANTE ADJUDICADO deberá exponer al personal de EL INSTITUTO, los detalles de la operación, consumos, tendencias, áreas de oportunidad y mejores prácticas susceptibles de incorporarse a la operación y administración del contrato, las cuales serán evaluadas por EL INSTITUTO y en su caso, autorizadas con o sin modificaciones, para su implementación y operación gradual o inmediata.

Para la exposición y análisis de la información presentada por el LICITANTE ADJUDICADO, éste deberá habilitar en la web del INSTITUTO todo lo necesario para la presentación de información de la operación de los servicios tecnológicos que permitan exponer de manera gráfica y ágil lo descrito en los dos párrafos anteriores, lo que permitirá contar con información en línea constante de la operación de los servicios contratados incluyendo elementos de análisis y detalles de la operación propuesto por el LICITANTE ADJUDICADO, además de la prestación de los servicios, preferentemente reflejando la operación en términos de indicadores de negocio que puedan ser descritos desde el alcance del contrato.

Cada semana durante la vigencia de la prestación del servicio y del contrato, el LICITANTE ADJUDICADO deberá presentar en reunión ante el Grupo de Gobierno de contrato de manera presencial o remota bajo medios de comunicación electrónicos, los detalles de la operación de los servicios objeto, donde expondrá basado en el documento denominado: “Matriz de los responsables, verbos, pronombres, tiempos y compromisos” presentes en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, Apéndices o documentación complementaria al Anexo Técnico, así como en la propia oferta del LICITANTE ADJUDICADO, a fin de contar con un listado de todos los responsables, verbos de acción, conjunciones, excepciones, interacciones, consideraciones de tipo y frecuencia de información electrónica que deba incluirse, casos de uso y en su caso especificaciones o excepciones, para convertirlos en los “Documentos Probatorios de Cada Obligación Establecida en el Contrato”, lo siguiente:

- Seguimiento y avance de la documentación de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales

- Los indicadores de los servicios

- Tendencias de consumo de los aplicativos, servicios.

- Propuestas de mejora y mejora continua, propuestas por el LICITANTE ADJUDICADO,

- El avance de los proyectos, así como planes de trabajo de proyectos en curso,

- Las posibles deviaciones detectadas para cada servicio o componente tecnológico, incluyendo las acciones y tiempos que se aplicaron para atender cada una de las posibles desviaciones, incidentes, requerimientos, problemas, o propuestas de mejora hasta su conclusión exitosa.

- El avance en el ejercicio presupuestal tanto por servicios, incluyendo detalles de facturación, autorizaciones, actas de entrega recepción y autorización de facturas.

- A través de medios electrónicos de comunicación (Correo electrónico, chat, WhatsApp o equivalente), el LICITANTE ADJUDICADO deberá estar informando de manera continua al Administrador de Contrato, o a quien designe, sobre la operación y principales indicadores de desempeño de los servicios.

- Ventanas de mantenimiento requeridas para los procesos en curso, incluyendo el detalle de los procesos, ventanas, tiempos estimados, afectaciones tanto a nivel infraestructura tecnológica como a nivel afectación aplicativa u operativa, por lo que en su caso deberán especificar las áreas que se deberán invitar a esta reunión semanal para que se informe y se les solicite que realicen los trámites y las gestiones de autorización de ventanas, cambios propuestos y validaciones posteriores a los cambios y las ventanas propuestas.

- Gestiones operativas y de servicios.

- En caso de presentarse la necesidad de toma de decisiones respecto a la planeación, programación, presupuestación, tendencias de consumo, ejercicio de los recursos tecnológicos o financieros, bases de datos, middleware, aplicativos o servicios específicos, se invitará a las áreas de la DIDT correspondientes que pudieran ser impactadas en los rubros antes mencionados, a efecto de que emitan las definiciones y aclaraciones correspondientes.

- El LICITANTE ADJUDICADO deberá llevar a cabo reuniones con el Administrador de Contrato y/o con quien así designe, de acuerdo con las necesidades del Instituto de forma periódica determinada por el Gobierno de Contrato:

  - Planeación de la operación, incluyendo requerimientos y proyectos en curso, propuestas de ventanas y mejora continua, detallando los posibles casos que se someterán al proceso de gestión de cambios para su valoración, votación, autorización e implementación.

  - Seguimiento y control de los posibles cambios y mejoras en curso.

El LICITANTE ADJUDICADO con objeto de fortalecer la supervisión y vigilancia de la administración del contrato, materia de los servicios objeto del presente Anexo Técnico, proporcionara apoyo en la gestión administrativa y documental de los servicios.  Para que dicho conocimiento administrativo sea traducido en un activo de EL INSTITUTO, el LICITANTE ADJUDICADO deberá aplicar el modelo de control de contratos definido en el apartado “Cumplimiento de obligaciones contractuales” y ejecutará las acciones que se establecen en dicho modelo como un ejercicio permanente durante la vigencia de la prestación del servicio y del contrato.

Para tal efecto, el LICITANTE ADJUDICADO, deberá incluir la implementación de un mecanismo para que dicho apoyo encargado de la gestión del conocimiento administrativo de los servicios objeto del presente Anexo Técnico, a fin de que cuente oportunamente con los documentos en relación con la prestación de los servicios y sujetos al flujo de información durante la vida del contrato.

Los documentos deberán registrarse y resguardarse en un repositorio documental del contrato, con acceso a personal de EL INSTITUTO y del LICITANTE ADJUDICADO, que permita generar el histórico de los Documentos Probatorios de Cada Obligación Establecida en el Contrato. Al finalizar el contrato, el LICITANTE ADJUDICADO deberá entregar copia en formato electrónico u óptico a EL INSTITUTO a través del Administrador del Contrato, o quien este designe del repositorio completo incluyendo la documentación probatoria necesaria que pueda servir como respaldo de toda la documentación del proyecto para temas de auditoría de operación tecnológica o financiera.

## 17.1 Condiciones técnicas de aceptación de entregables

En todos los casos, el LICITANTE ADJUDICADO es responsable de entregar y acreditar los productos entregables que generen en cada servicio, de conformidad con el presente documento, a través de los medios habilitados para el servicio y en cumplimiento con los procesos compartidos que se definirán por el Gobierno del Contrato al inicio del “Servicio del Centro de Desarrollo de Soluciones Analíticas (CDSA) en el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

EL INSTITUTO a través del Administrador de contrato, definirá durante el arranque del servicio los entregables que deberá generar EL LICITANTE ADJUDICADO, resultado de la prestación de los servicios especificados en el presente anexo técnico, lo cual estará establecido en los procesos compartidos. EL LICITANTE ADJUDICADO deberá entregar a entera satisfacción de EL INSTITUTO los entregables acordados para la atención de la solicitud de servicio correspondiente.

Las fechas correspondientes a cada uno de los entregables del servicio deberán ser detallados por parte de Administrador de Contrato, EL LICITANTE ADJUDICADO  realizará dicho cronograma  para cada servicio, con el fin de que EL INSTITUTO y EL LICITANTE ADJUDICADO puedan coordinar dicha entrega, la revisión y validación de estos, dentro de los tiempos señalados, conforme  a los procesos  de la DIDT para revisión, validación y aceptación final de los documentos entregables ahí definidos, que serán generados por EL LICITANTE ADJUDICADO.

EL LICITANTE ADJUDICADO debe asumir que EL INSTITUTO tomará como fecha de entrega del producto de trabajo (entregable) la fecha en el que el mismo se encuentra libre de defectos/errores/hallazgos o cualquier otro tipo de problemática, que impida a EL INSTITUTO hacer uso de este.

EL LICITANTE ADJUDICADO asumirá que un entregable no se considerará como entregado, hasta que no tenga la aprobación por el personal facultado para tal efecto, a entera satisfacción de EL INSTITUTO, lo cual implica, que esté libre de hallazgos, defectos y/o errores que hayan sido detectados por EL INSTITUTO o por actividades de control y aseguramiento de la calidad realizadas por quien EL INSTITUTO, a través del administrador de contrato, o a quien este designe.

En caso de que un entregable considere suscripción por terceros fuera de las áreas administradoras de contrato, no se considerarán como defectos/errores/hallazgos los cambios solicitados por dichos entes, mientras sean autorizados por el administrador de contrato. Dichas modificaciones se deberán realizar sin costo para EL INSTITUTO y no se contabilizarán como parte de los niveles de servicio de la entrega original.

EL INSTITUTO se reserva el derecho de realizar revisiones en cualquier momento para validar la calidad y cumplimiento de estándares de los entregables, que será de acuerdo con procesos compartidos, estándares y políticas de EL INSTITUTO.

EL LICITANTE ADJUDICADO deberá brindar todos los servicios y entregables durante la vigencia del servicio y del contrato y de acuerdo con la fecha establecida en el cronograma de trabajo para cada uno de ellos, fechas que deberán estar dentro de la vigencia del servicio y del contrato correspondiente.

EL LICITANTE ADJUDICADO deberá ofertar el cumplimiento de las siguientes:

- En caso de que la calidad de los entregables no sea la requerida, EL INSTITUTO solicitará los ajustes necesarios que aseguren el cumplimiento de los estándares establecidos y EL LICITANTE ADJUDICADO deberá corregir los defectos sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, aplicándose las deductivas correspondientes establecidas en la sección “Niveles de servicio acordados que deberán de cumplirse”

- Todos los entregables que se generen por cualquier servicio objeto del presente Anexo Técnico, serán propiedad de EL INSTITUTO, desde el formato hasta el contenido sin excepción alguna.

- El tiempo que EL LICITANTE ADJUDICADO requiera para correcciones y adecuaciones sobre los entregables, será contabilizado y aplicarán los correspondientes niveles de servicio, penas convencionales y deducciones.

- Se establecerán los formatos a los que se ajustará EL LICITANTE ADJUDICADO y no podrán ser modificados, a menos que EL INSTITUTO así lo requiera.

- Los entregables deberán ser firmados de manera autógrafa, una vez que hayan sido aceptados a entera satisfacción por EL INSTITUTO.

Un entregable se considerará como concluido cuando cumple con los siguientes criterios:

- EL LICITANTE ADJUDICADO ha finalizado el entregable.

- El entregable cumple con todos los estándares aplicables de EL INSTITUTO.

- La información ha sido validada como correcta y completa por EL INSTITUTO a través del Administrador de Contrato o de quien este designe.

- EL INSTITUTO a través del Administrador de Contrato y/o a través de quien designe, ha otorgado el visto bueno al entregable y lo ha aceptado a entera satisfacción.

- En caso de ser un documento que requiere la aceptación del usuario final, dicha aceptación se acreditará mediante la firma autógrafa en el entregable del área usuaria final.

- La última versión de cada etapa se deberá encontrar en los repositorios de información de EL INSTITUTO.

## 17.2 Plan de Trabajo General

El Plan de Trabajo General descrito en el presente apartado tiene el carácter de plan base de referencia, cuyo objeto es establecer las fases, actividades, secuencia lógica y dependencias mínimas para la correcta prestación del servicio.

Una vez emitido el fallo y previo al inicio de la prestación del servicio, el LICITANTE ADJUDICADO deberá presentar al Administrador del Contrato un Cronograma de actividades, en el cual se detallen las fechas específicas de inicio y término, responsables, entregables y puntos de control de cada actividad, tomando como base la estructura, fases y actividades establecidas en el presente Anexo Técnico.

Dicho Cronograma de actividades deberá ser revisado y aprobado por el Instituto, y su ejecución deberá apegarse a lo aprobado, sin perjuicio de los ajustes que, en su caso, autorice el Instituto conforme a las necesidades operativas y al Gobierno del Contrato.

El inicio de la prestación del servicio y del contrato comenzará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que el LICITANTE ADJUDICADO deberá detallar, describir y documentar el cumplimiento de cada una de las actividades y plazos que a continuación se relacionan:

| Fase | Num. actividad | Actividad | Actividad precedente |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Planeación del arranque, al día hábil siguiente de la notificación del fallo. (Máximo 2 semanas) | A.1 | Diagnóstico de la situación actual |  |
|  | A.1.1 | Generación del inventario documental de los aplicativos. |  |
|  | A.1.2 | Caracterización de los aplicativos |  |
|  | A.1.3 | Generación de documentación |  |
|  | A.2 | Seguimiento |  |
|  | A.2.1 | Transición técnica |  |
|  | A.2.2 | Acuerdo de procesos |  |
|  | A.2.3 | Modelo de Administración de los Servicios del Contrato |  |
|  | A.2.4 | Procedimiento de solución de diferencias técnicas |  |
|  | A.2.5 | Oficina de gestión CDSA | A.2.3 |
|  | A.2.6 | Acuerdos de niveles de operación | A.2.3 |
|  | A.2.7 | Infraestructura y comunicaciones |  |
|  | A.2.8 | Conformación del gobierno de contrato |  |
|  | A.2.9 | Servicio de calidad |  |
|  | A.3 | Plan de trabajo para la toma de control e implementación del servicio |  |
|  | A.3.1 | Crear plan de trabajo para la toma de control e implementación del servicio |  |
|  | A.3.2 | El IMSS a través del Administrador del contrato, revisa el plan de trabajo para la toma de control e implementación del servicio | A.3.1 |
|  | A.3.3 | El IMSS a través del Administrador del contrato, aprueba el plan de trabajo para la toma de control e implementación del servicio | A.3.2 |
| B. Transición del servicio (Máximo 6 semanas) | B.1 | Generación de documentación faltante | A.1.1 |
|  | B.2 | Implementación de la Oficina de gestión CDSA | A.2.5 |
|  | B.3 | Implementación de SLO's | A.2.6 |
|  | B.4 | Implementación de OLA's | A.2.6 |
|  | B.5 | Transferencia de aplicativos | A.3.3 |
|  | B.6 | Implementación de infraestructura y comunicaciones | A.2.7 |
| C. Estabilización del servicio (Máximo 4 Semanas) | C.1 | Estabilización de la Oficina de gestión CDSA | B |
|  | C.2 | Estabilización de procesos compartidos | B |
|  | C.3 | Estabilización de SLA's | B |
|  | C.4 | Estabilización de OLA's | B |
|  | C.5 | Cierre de transferencia de aplicativos | B |
| D. Operación del servicio (Durante la vigencia del contrato) | D.1 | Oficina de gestión CDSA |  |
|  | D.1.1 | Entregables periódicos | C |
|  | D.1.2 | Medir y reportar SLA's | C |
|  | D.1.3 | Medir y reportar OLA's | C |
|  | D.1.4 | Gestión de servicios | C |
|  | D.2 | Transición al siguiente contrato | Durante los últimos 3 meses del contrato |
|  | D.3 | Cierre de servicios | D.1, D.2 |

Las fases de Planeación del arranque, Transición del Servicio y Estabilización del Servicio del servicio, deberán ser concluidas en su totalidad para que se pueda iniciar con la fase de Operación del Servicio.

El INSTITUTO, a través del Administrador del Contrato, podrá solicitar optimizaciones y/o adecuaciones a la estrategia para la transición y toma de control de los servicios, considerando la experiencia y prácticas del LICITANTE ADJUDICADO en proyectos similares. El LICITANTE ADJUDICADO entiende que un cambio en la estrategia planteada para las fases iniciales descritas en este anexo técnico puede generar:

- Una redefinición de actividades y entregables para cada una de las fases, por lo que se tendrán que replantear las actividades entre el INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO, sin costo para el Instituto.

## 17.2.1. Planeación del Arranque

A partir del día hábil siguiente al de la fecha de notificación del fallo, el LICITANTE ADJUDICADO establecerá contacto con su Administrador del Contrato del INSTITUTO, para iniciar las tareas técnicas y administrativas necesarias para el arranque del proyecto. Conforme a lo previsto en este anexo técnico, incluyendo los especificados en la Normatividad vigente, se desarrollará el plan de trabajo para la toma de control e implementación del servicio.

### 17.2.1.1. Diagnóstico de la Situación Actual

Para el diagnóstico de la situación actual, el LICITANTE ADJUDICADO realizará el análisis de los sistemas y servicio del INSTITUTO que les fue adjudicado, para lo cual, la DIDT le proporcionará acceso de lectura a los repositorios de información existentes para que realice las tareas correspondientes.

### 17.2.1.2. Generación del Inventario Documental de los Aplicativos

El LICITANTE ADJUDICADO, a partir de la documentación existente, definirá el nivel de completitud documental de las soluciones analíticas y plataformas que la soportan. El Administrador del Contrato o quien este designe, tomará conocimiento e iniciará las gestiones de validación correspondientes.

### 17.2.1.3. Caracterización de los Aplicativos.

Para realizar esta tarea, el LICITANTE ADJUDICADO deberá utilizar herramientas automatizadas de caracterización de aplicaciones y podrá apoyarse en cuestionarios, entrevistas, revisión documental y otros elementos que considere pertinentes, con el fin de tener mayor certidumbre en su valoración.

El Administrador del Contrato o quien este designe, tomará conocimiento e iniciará las gestiones de validación correspondientes.

### 17.2.1.4. Generación de Documentación

Cuando se inicie el esfuerzo para la generación del inventario documental de los aplicativos, el LICITANTE ADJUDICADO acordará con el Gobierno del Contrato del Servicio, la documentación mínima de cada aplicativo, con base en el marco documental para garantizar la atención de mantenimientos y soporte de segundo nivel relacionados con código, con el fin de que pueda documentar los aplicativos que solicite el INSTITUTO. Para generar la documentación mínima acordada, el LICITANTE ADJUDICADO puede hacer uso de herramientas para la generación automática de documentación.

El Administrador del Contrato o quien este designe, tomará conocimiento e iniciará las gestiones de validación correspondientes.

### 17.2.1.5. Planeación de Reuniones de Seguimiento

El LICITANTE ADJUDICADO, en conjunto con el INSTITUTO, programarán Reuniones de Seguimiento para determinar la forma de operación y los puntos a vigilar y que estarán definidas por el Gobierno del Contrato.

## 17.2.2. Transición Técnica

Durante la mesa de trabajo, en la fase  de  Arranque, el INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO, definirán los grupos de trabajo que tendrán acceso a los repositorios de información de los aplicativos y documentación relacionada con los ambientes de desarrollo y calidad, para que se cuente con los elementos suficientes para diseñar una estrategia de transición de servicio relacionada con los aplicativos, que minimice los riesgos de tomar la operación por parte del LICITANTE ADJUDICADO y que servirá para las tareas descritas en la actividad de diagnóstico de la situación actual del servicio, considerando en esta transición la creación de documentación mínima en caso de ser necesario para cada aplicativo institucional que le haya sido asignado.

En esta mesa de trabajo, el LICITANTE ADJUDICADO presentará al INSTITUTO una estrategia para el reúso de componentes tecnológicos propios de la infraestructura del INSTITUTO, que contribuyan a reducir la duración y el esfuerzo, e incremente la calidad en la atención de requerimientos relacionados con el desarrollo y actualización de aplicativos.

El LICITANTE ADJUDICADO realizará una propuesta con el análisis de los aplicativos, durante la fase de arranque, con base a su estabilidad en el ambiente productivo, estacionalidad de los requerimientos de servicio y criticidad desde el punto de vista técnico; para realizar esta actividad, se apoyará de las tareas realizadas en el diagnóstico de la situación actual, entregándosela al Administrador de Contrato. El INSTITUTO a través del Administrador del Contrato o a quien él designe revisará y autorizará técnicamente el análisis propuesto por el LICITANTE ADJUDICADO para establecer las Unidades de Continuidad Operativa iniciales para los aplicativos, la cual será la base para la Continuidad Operativa.

El LICITANTE ADJUDICADO, definirá su estrategia de transición de aplicaciones, de tal forma que permita la transferencia de aplicativos sin riesgo para la operación del INSTITUTO. Esta descripción deberá venir acompañada de los roles y responsabilidades, el INSTITUTO dará acceso a sus herramientas para consultar sus particularidades establecidas para cumplir la normatividad vigente y el Administrador del Contrato o a quien él designe podrá realizar un estudio de los temas de convergencia, divergencia, compartidos y de mejora que contribuyan a incrementar la calidad del Anexo Técnico del Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social(Centro de Desarrollo y Soluciones Analítica CDSA),  para definir una estrategia integral para la optimización de los procesos y el INSTITUTO aprobará o rechazará las propuestas.

### 17.2.2.1. Acuerdo de Procesos

El LICITANTE ADJUDICADO presentará al INSTITUTO los procesos con los que atenderá el servicio, los cuales deberán estar basados en las mejores prácticas reconocidas internacionalmente para la Continuidad Operativa, Desarrollo de Soluciones Analíticas, según corresponda, y que deberán cubrir desde la recepción del requerimiento; y presentará al INSTITUTO su cobertura de procesos con base en la normatividad vigente. El INSTITUTO a través del Administrador del Contrato o a quién él designe, revisará durante el arranque del servicio, y determinará las prácticas de los procesos del LICITANTE ADJUDICADO, que serán incorporadas a los procesos establecidos si así aplicara.

El LICITANTE ADJUDICADO deberá considerar como parte de sus compromisos contractuales apoyar a la DIDT en la documentación, alineación de procesos, medición e implementación de mecanismos de control alineados a los estándares que defina la DIDT.

El LICITANTE ADJUDICADO deberá establecer los mecanismos que brindarán a la DIDT para coadyuvar en la madurez de su modelo de desarrollo de soluciones analíticas y de servicios, mediante la documentación de los procesos involucrados; así como, la implementación de mecanismos de medición y corrección, el manejo de pruebas, ciclos de mejora continua, gestión de proyectos y procesos requeridos para conseguir demostrar el nivel máximo de madurez. Así mismo, deberá proponer acciones concretas, planes de trabajo, así como metodologías y herramientas que proveerá sin costo.

### 17.2.2.2. Modelo de Administración de los Servicios del Contrato

Para esta actividad, El LICITANTE ADJUDICADO, realizará un análisis de los acuerdos de niveles de servicio actuales y los presentados en el presente documento para definir una estrategia de cumplimiento a lo largo del contrato.

Para la tarea de Objetivos de Niveles de Servicio (SLO’s), hacia Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA’s), El LICITANTE ADJUDICADO tendrá la responsabilidad de mantener todos los SLA’s actuales para los servicios relacionados con el Soporte y Mantenimiento para todas las aplicaciones que actualmente están instaladas en los ambientes productivos del INSTITUTO. El LICITANTE ADJUDICADO debe considerar que todos los servicios que le sean asignados deberá entregarlos cumpliendo los SLA’s descritos en este documento y que, durante las fases de Planeación de Arranque, Transición y Estabilización del Servicio, el LICITANTE ADJUDICADO generará los reportes y evidencias del cumplimiento alcanzado mensualmente para entregarlos al Administrador de Contrato, para su medición en SLO’s. El LICITANTE ADJUDICADO podrá proponer los ajustes que a su criterio deban aplicarse para alcanzar y mejorar las metas establecidas para el contrato.

De forma periódica y en atención a la petición del Administrador del Contrato, el LICITANTE ADJUDICADO deberá analizar todos aquellos problemas o brechas que se detecten en los Servicios y Proyectos prestados, proceder a resolverlos y entregar propuestas de mejora al Gobierno del Contrato para su atención, sin que impacten en cambios de alcance o costos adicionales para el INSTITUTO.

Para la definición de los SLO’s, relacionados con incidentes de segundo nivel concernientes al código de desarrollo, El LICITANTE ADJUDICADO, utilizará la información histórica de los últimos 6 meses de cada ambiente de aplicaciones y para aquellos ambientes de reciente implantación o para los que no exista información histórica suficiente, el LICITANTE ADJUDICADO acordará con el INSTITUTO, Administrador de Contrato o a quien este designe, implementar las métricas de calidad aplicables.

La información histórica para implementar los SLO’s que se considera inicialmente comprende el número y tipo de incidentes por aplicativo.

## 17.2.3. Procedimiento de Solución de Controversias Técnicas

En esta actividad, el INSTITUTO a través del Administrador de Contrato y El LICITANTE ADJUDICADO, deberán planear la definición del Procedimiento de Solución de Controversias Técnicas, para atender aquellas diferencias que no puedan ser resueltas por el Gobierno del Contrato del Servicio.

El Administrador del Contrato o a quién él designe, tomarán conocimiento e iniciarán las gestiones de revisión, análisis, documentación, validación, generación de propuestas de solución, así como la presentación ante el Gobierno del Contrato de las propuestas de solución.

## 17.2.4. Oficina de gestión CDSA

El LICITANTE ADJUDICADO deberá planear e implementar una Oficina de gestión CDSA, (centro de operaciones), para recibir los requerimientos de servicio, continuidad operativa y gestión administrativa del contrato, en colaboración con el Administrador del Contrato.

El Gobierno del Contrato gestionará los trámites y acciones necesarias para que el LICITANTE ADJUDICADO esté en posibilidad de conectarse a la Mesa de Servicios Tecnológicos (MST) del IMSS.

## 17.2.5. Acuerdos de Niveles de Operación.

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá ofertar la formalización de Acuerdos de Niveles de Operación, con otros proveedores de servicios tecnológicos, en los cuales se detallen objetivos, alcances, plazos de cumplimiento, compromisos, responsables, niveles de servicio y calidad, matriz de escalación, así como todos los aspectos que se requieran para que los proveedores estén en posibilidad de dar cumplimiento a los niveles de servicio establecidos en los contratos correspondientes.

Los acuerdos de niveles de operación, tienen como objetivo detectar las dependencias con servicios  o productos  que el LICITANTE ADJUDICADO tiene provenientes con otros contratos del INSTITUTO relacionados con Tecnologías de la Información y Comunicaciones que afecten el desempeño del servicio, por ejemplo: el aprovisionamiento de infraestructura para la recepción de los nuevos aplicativos en el ambiente de producción; entrega de aplicativos para soporte de primer nivel de incidentes relacionados con código a la Mesa de Servicios Tecnológicos del INSTITUTO; atención a defectos fugados a producción relacionados con código y no código.

## 17.2.6.  Conformación del Gobierno del Contrato

En esta actividad, el INSTITUTO a través del Administrador de Contrato y El LICITANTE ADJUDICADO, deberán planear la conformación del Gobierno del Contrato, para atender aquellas todos los asuntos relacionados con el contrato.

## 17.2.7. Infraestructura y Comunicaciones

En una mesa de trabajo, establecida al arranque del servicio, el Gobierno del Contrato definirá de manera conjunta con el LICITANTE ADJUDICADO, el hardware y software que proporcionará el INSTITUTO para cada ambiente, así como las políticas y lineamientos de comunicaciones y seguridad con terceros, que deben cumplir, con el fin de que el LICITANTE ADJUDICADO pueda estimar los perfiles y esfuerzo necesario para la instalación y puesta en marcha de su infraestructura, y la de comunicaciones y seguridad con la que soportarán el servicio.

Los LICITANTES deberán ofertar la habilitación de la conectividad hacia los servidores del INSTITUTO (herramientas, equipos de desarrollo, estaciones de trabajo, entre otros.), sin costos adicionales para el INSTITUTO, bajo las condiciones de seguridad que dicte la Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad Informática del INSTITUTO.

## 17.2.8. Servicio de Calidad

La DIDT podrá designar personal para llevar a cabo el proceso de Calidad de los servicios proporcionados por el LICITANTE ADJUDICADO, para los siguientes temas:

- Atención de Requerimientos de Servicio en Soluciones Analíticas, así como su mantenimiento y continuidad operativa de las mismas, que incluye, de manera enunciativa más no limitativa, las tareas de recepción, valoración, estimación, certificación de estimaciones, desarrollo, construcción, pruebas, liberación, garantías, controles de cambio, administración de versiones y configuración, control y aseguramiento de la calidad hacia cada proyecto.

- Gestión de los Servicios del Contrato, para presentar  reportes y evaluar mensualmente, el consumo de los servicios, estatus de los requerimientos, cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, índice de reutilización de componentes tecnológicos, deductivas y/o penalizaciones, planes de acción para la mejora continua de los procesos y desempeño de los aplicativos, acuerdos de operación con otros contratos, entregables periódicos, proyecciones de los indicadores clave de desempeño del contrato, entre otros, asegurando la calidad de dichos servicios.

Los LICITANTES, aceptan que, en caso de ser adjudicados, se comprometen a proporcionar la información y documentación necesaria para la realización de este proceso de calidad y atenderán las observaciones realizadas en materia de calidad de los entregables y los productos del servicio, sin costo adicional para el INSTITUTO, por lo que deberá realizar los ajustes o cambios que se le soliciten atendiendo las fechas que se establezcan en el programa de trabajo que deberá presentar para la remediación.

## 17.2.9. Acuerdos para la Atención de Solicitudes de Servicio Prioritarias

El INSTITUTO, a través del Administrador de Contrato, solicitará los servicios con una marca de “prioridad” para nuevos desarrollos y soluciones de analítica para el Centro de Desarrollo de Servicios de Analítica, las cuales deberán atenderse de manera inmediata, lo que no implicara, un cálculo distinto a lo determinado por los servicios habituales.

EL INSTITUTO establecerá en lo aplicable cuales procesos, entregables, herramientas, ambientes y demás activos que sean necesarios para que el LICITANTE ADJUDICADO pueda atender estas solicitudes, en el entendido de que estos acuerdos y sus efectos únicamente estarán vigentes mientras las definiciones para la operación de este modelo de servicios que indica el anexo técnico en las fases de planeación del arranque, transición del servicio y estabilización del servicio concluyen.

Dicho servicio no podrá aplicarse durante la fase de operación del servicio; por otro lado el LICITANTE ADJUDICADO tendrá la responsabilidad de determinar si alguna de las fases del ciclo de vida aplicativo de estas solicitudes de servicio, previo a iniciarla, puede atenderse con las nuevas definiciones del modelo de servicios aprobadas por el INSTITUTO, a través del Administrador de Contrato, en cuyo caso deberá someter dicha decisión a la autorización correspondiente del INSTITUTO, de lo contrario deberá continuar con los acuerdos establecidos por el Instituto

## 17.2.10. Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá realizar un Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio, en este documento se acordarán los entregables y las fechas compromiso para atender cada uno de los acuerdos, compromisos, actividades y tareas a realizar durante las fases de transición y estabilización del servicio, mismo que se deberá acordar y en su caso ajustar con la participación del Gobierno del Contrato durante las mesas de arranque del servicio.

## 17.2.11. Crear Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá presentar un plan de trabajo para la toma de control e implementación del servicio, el cual deberá estar presentado para su aprobación por el Gobierno del Contrato durante las mesas de arranque del servicio.

El Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio deberá contener como mínimo:

- Plan de documentación de aplicativos sin documentación mínima.

- Plan de actualización a procesos compartidos.

- Plan de transición de aplicativos.

- Plan de transición de SLO’s a SLA’s.

- Plan de acuerdos de niveles de operación entre contratos.

- Plan de habilitación de infraestructura de ambientes y comunicaciones.

- Plan de implementación del servicio de continuidad operativa.

- Plan de implementación de la administración de la calidad.

- Plan de implementación de las métricas de calidad.

- Plan de recepción de aplicativos.

- Actividades adicionales que serán realizadas durante la transición del servicio.

- El detalle de las actividades que realizará el INSTITUTO, duración, esfuerzo y ruta crítica.

- Los entregables de cada una las actividades.

- Los roles y responsables de cada una de las actividades.

Las obligaciones que tendrá el LICITANTE ADJUDICADO, de acuerdo con el alcance de los servicios asignados son:

- Contar con una estructura organizacional similar a la del INSTITUTO, con grupos de trabajo y representantes por cada uno de ellos, por cada una de las áreas que formen parte de la estrategia del LICITANTE ADJUDICADO. Este grupo tendrá la misión de entender cabalmente todos los procesos operativos del INSTITUTO, para generar la estructura de trabajo para cumplir con los entregables de esta fase.

- Realizar una evaluación completa de cada uno de los componentes operativos y administrativos de cada uno de los servicios de negocio y sistemas y/o aplicativos en operación en el INSTITUTO y que están descritos dentro del presente Anexo Técnico, así como ajustarse a los tiempos indicados al plan de trabajo.

- Documentar el inventario de todos los elementos habilitadores de los servicios, sistemas y subsistemas asociados de todos los servicios solicitados por el INSTITUTO.

- Proveer toda la infraestructura para el ambiente de calidad (a excepción de la provista por el INSTITUTO).

- Proveer un tablero de control integral sobre todos los indicadores, métricas, SLA’s, SLO’s, acordados en las Reuniones de Seguimiento.

## 17.2.12. El Instituto revisará el Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio.

El INSTITUTO contará con 3 días hábiles para la revisión del Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio, en caso de tener observaciones, el LICITANTE ADJUDICADO deberá presentar la nueva propuesta para revisión en un lapso no mayor de 1 día hábil, de acuerdo con lo establecido en Plan de Trabajo General.

## 17.2.13. El Instituto Aprueba el Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio

El INSTITUTO contará con 3 días hábiles para la aprobación del Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio y una vez aprobado, el LICITANTE ADJUDIADO podrá iniciar con la Toma de Control del Servicio. Concluida esta actividad se dará por finalizada la fase de Planeación del Arranque. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en Plan de Trabajo General.

## 17.2.14. Entregables de la planeación de arranque

La fase de planeación de arranque culminará con la entrega al Administrador de Contrato, como mínimo, de la documentación que se describe a continuación y que deberán estar de acuerdo con el plan de trabajo:

- Inventario documental de aplicativos.

- Caracterización de aplicativos que soportan la operación del INSTITUTO, acuerdo de documentación a generar y estrategia de almacenamiento y actualización de la CMDB (Configuration Management Data Base) que se genere.

- Análisis de los aplicativos, es la propuesta de evaluación de todas las aplicaciones institucionales existentes para su manejo en el concepto Continuidad Operativa, que incluye el procedimiento y criterios detallados para determinar actualizaciones futuras a las Unidades de Continuidad Operativa.

- Estrategia de reutilización de componentes, que contemple las metas de reutilización de componentes tecnológicos para el servicio de desarrollo de aplicaciones analíticas, servicio de continuidad operativa y servicio de Analítica de Datos.

- Un diagrama organizacional propuesto para la operación del servicio durante la "Transición del Servicio", que describa todos los grupos de trabajo, las responsabilidades asociadas a cada uno de ellos, los nombres de los líderes de cada grupo y la cantidad de personas requeridas en cada uno de los grupos de trabajo.

- Una descripción detallada de cada uno de los servicios ofrecidos por el LICITANTE ADJUDICADO para el concepto de continuidad operativa para los sistemas en producción en los diferentes ambientes aplicativos y que tendrán a su cargo.

- Plan integrado para la implementación del servicio, a nivel de detalle para que el INSTITUTO determine si cumple con las expectativas planteadas en el presente Anexo Técnico. El plan deberá contener una propuesta para optimizar el desempeño del servicio y para la mejora de los niveles de calidad que actualmente se tienen en la entrega de los servicios, incluyendo la participación que se requiera del INSTITUTO para la implementación de las mejoras.

- Plan de entrega de la Base de Datos de Administración de la Configuración (CMDB por sus siglas en inglés) y la entrega periódica de componentes y aplicativos.

- Descripción detallada de todos los objetivos de nivel de servicio para cada uno de los ambientes aplicativos. Descripción de todas las áreas de oportunidad de mejora encontradas en las etapas previas. Estas “Áreas de Oportunidad” en los distintos grupos de trabajo del INSTITUTO, se detallarán indicando como mínimo:

  - Ubicación exacta de la oportunidad identificada.

  - Propuesta de cómo podrá resolver el área de oportunidad.

  - Requisitos e impactos en caso de no realizarse.

  - Tareas que se ejecutarán por el INSTITUTO para valorar las áreas de oportunidad que podrán ser implementadas

- Plan para la definición del procedimiento de solución de controversias técnicas.

## 17.2.15. Contraprestación Fase de Planeación

Para el pago de este servicio se utilizarán las Unidades de Soporte a la Transición (UST), incluidas en el catálogo de servicios. El Licitante Adjudicado deberá ajustarse a la cantidad prevista para esta etapa, incluyendo todos los perfiles y recursos materiales que sean necesarios para ejecutar la planeación del arranque conforme a lo descrito en este documento.

## 17.3 Transición del Servicio.

El LICITANTE adjudicado tendrá un máximo de 3 semanas, contadas a partir de la fecha de notificación del fallo para la finalización de la planeación del arranque, el LICITANTE ADJUDICADO deberá tomar el control de la operación de todas las solicitudes de servicio. Durante este periodo, el LICITANTE ADJUDICADO cumplirán con los mecanismos (políticas y procedimientos) y establecerán la comunicación con el INSTITUTO con el fin de proporcionar el soporte de segundo nivel a los incidentes relacionados con las aplicaciones, así como las actividades descritas en el Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio.

### 17.3.1. Generación de Documentación Faltante

Una vez generado el inventario documental de los aplicativos, el INSTITUTO, a través del Administrador de contrato, en conjunto con el LICITANTE ADJUDICADO validarán que cada aplicativo contenga la documentación mínima requerida para proveer el soporte y mantenimiento necesarios, y en su caso para los aplicativos que no cumplan (en contenido, calidad y/o estructura) con la documentación mínima, El LICITANTE ADJUDICADO deberá generar la documentación faltante.

El Administrador del Contrato o quien este designe, tomará conocimiento e iniciará las gestiones de validación correspondientes.

### 17.3.2. Implementación de la Oficina de gestión CDSA.

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá implementar e integrar una Oficina de gestión CDSA con base al Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio, a partir de la fase de operación del servicio, como único punto de contacto entre el LICITANTE ADJUDICADO y el INSTITUTO, por lo que todos los Planes que conforman el Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio reportarán sus avances al Grupo de Gobierno de manera directa sin que el personal asignado participen en los proyectos o servicios.

### 17.3.3. Implementación de SLO’s

El LICITANTE ADJUDICADO será responsable de implementar los mecanismos y herramientas necesarias para la recolección, valoración y cumplimiento de los SLO’s (Objetivos de Niveles de Servicio) acordados con el Gobierno del Contrato, con base a lo descrito en el plan de transición de SLO’s a SLA’s incluido dentro del Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio.

El comportamiento de los SLO’s durante esta fase será reportado por la Oficina de gestión CDSA al Gobierno del Contrato y al término de este período, ambos grupos, determinarán las acciones a seguir para estabilizar los SLO’s y que estos puedan incluirse como SLA’s (Acuerdos de Niveles de Servicio), en la fase de Operación del Servicio.

### 17.3.4. Implementación de OLA’s

Durante esta fase, el LICITANTE ADJUDICADO implementará todos los acuerdos con el INSTITUTO con base en el Plan de Acuerdos de Niveles de Operación, así como detectar las dependencias que llegarán a existir con la Oficina de gestión CDSA y el Plan de Actualización a Procesos Compartidos con otras áreas de la DIDT.

El LICITANTE ADJUDICADO, en colaboración con el Gobierno del Contrato realizarán reuniones de trabajo con los proveedores de los diferentes servicios del IMSS, detectados como “Posible Riesgo”, a fin de implementar procesos de mejora continua que permitan disminuir o eliminar dichos riesgos.

### 17.3.5. Transferencia de Aplicativos

Considerando las actividades descritas en el Plan de Transición de Aplicativos, el LICITANTE ADJUDICADO, tomará el control de cada uno de los aplicativos con base en la criticidad, estabilidad y documentación disponible. La Oficina de gestión CDSA administrará el cumplimiento de las actividades del plan de transición de aplicativos y su incorporación a la Continuidad Operativa.

### 17.3.6. Implementación de Infraestructura y Comunicaciones.

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá realizar las actividades descritas en el Plan de Habilitación de Infraestructura de Ambientes y Comunicaciones, cumpliendo con los estándares y políticas de comunicación del INSTITUTO.

El LICITANTE ADJUDICADO en colaboración con el Gobierno del Contrato realizarán reuniones de trabajo con la Coordinación de Servicios de Infraestructura Tecnológica Institucional y la Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad Informática, a fin de implementar procesos de mejora continua que permitan disminuir o eliminar posibles riesgos de demora en la entrega y habilitación de dicha infraestructura.

### 17.3.7. Documentar el Procedimiento de Solución de Controversias Técnicas

El INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO, acordarán y documentarán el Procedimiento de Solución de Controversias Técnicas, para resolver aquellas controversias en la interpretación de alcances, estimaciones, costos, cumplimiento de niveles de servicio, entre otros, relacionados con los servicios y/o los SLA’s, por el deslinde de cualquier responsabilidad al respecto.

### 17.3.8. Entregables de la fase de Transición del Servicio

El periodo de Transición del Servicio culminará con la entrega al Administrador de Contrato, de la evidencia de implementación de cada Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio, entre los cuales se listan los siguientes entregables que deberá considerar como mínimo el LICITANTE ADJUDICADO.

- Procesos compartidos de entrega y recepción de productos de trabajo entre el INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO.

- Sugerencias de mejora detectadas.

- Plan de atención a sugerencias de mejora para la fase de Estabilización del Servicio.

- Evidencias de capacitación en procesos compartidos.

- Reportes de gestión del contrato, atención de requerimientos de servicio, atención a incidentes de segundo nivel relacionados con código, control de aseguramiento de la calidad, seguimiento a SLO’s, seguimiento a OLA’s, avance de los planes que conforman el Plan de Trabajo para la Toma de Control e Implementación del Servicio, entre otros.

- Organigrama para la atención de la Continuidad Operativa.

- Evidencia de implementación de la infraestructura de comunicaciones y ambientes.

- Implementación de herramientas propias del LICITANTE ADJUDICADO para atender el servicio.

- Borradores de los acuerdos de niveles de operación.

### 17.3.9. Contraprestación Fase de transición

Para el pago de este servicio se utilizarán las Unidades de Soporte a la Transición (UST), incluidas en el catálogo de servicios. El Licitante Adjudicado deberá ajustarse a la cantidad prevista para esta etapa, incluyendo todos los perfiles y recursos materiales que sean necesarios para ejecutar la transición del servicio conforme a lo descrito en este documento.

## 17.4 Estabilización del Servicio

En esta fase el LICITANTE ADJUDICADO, deberá implementar acciones sobre las áreas de mejora detectadas para cada uno de los componentes del servicio y debe tener una duración máxima de 2 semanas como se describe a continuación:

### 17.4.1. Estabilización de la Oficina de gestión CDSA

Durante la fase de transición del servicio, el LICITANTE ADJUDICADO deberá llevar a cabo la implementación de la Oficina de gestión CDSA para recibir los requerimientos de servicio, incidencias de segundo nivel relacionadas con código y gestión del contrato, por lo que las áreas de oportunidad detectadas por el LICITANTE ADJUDICADO y el INSTITUTO, se resolverán en esta etapa de Estabilización de la Oficina de gestión CDSA, con el objetivo de normalizar su operación y para que a partir del inicio de la fase de Operación del Servicio se aplique cada uno de los Acuerdos de Niveles de Servicio y Operación (SLA’s y OLA’s) correspondientes a los servicios del presente Anexo Técnico.

### 17.4.2. Estabilización de Procesos Compartidos

Los procesos compartidos entre el INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO deberán ser ajustados durante esta fase, a partir de las mejoras detectadas por las sugerencias del LICITANTE ADJUDICADO y el INSTITUTO, se determinará como se afectarán los procesos y su estrategia de despliegue, garantizando que al inicio de la fase de operación del servicio los procesos y los productos de trabajo relacionados están listos para su operación y a partir de este momento cambiar los SLO’s a SLA’s.

### 17.4.3. Estabilización de SLA’s

En la etapa de estabilización el LICITANTE ADJUDICADO, realizará los últimos ajustes al servicio, por lo que no se aplicarán las penalizaciones y/o deductivas por incumplimientos, si no hasta que inicie la operación de la continuidad operativa, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo general, del presente Anexo técnico.

### 17.4.4. Estabilización de OLA’s

En esta actividad el LICITANTE ADJUDICADO, revisará y ajustará el comportamiento de todos los acuerdos. Estos ajustes son para las tareas y entregables de entrada o salida que interactúan con el servicio objeto del presente Anexo Técnico. El LICITANTE ADJUDICADO considerará que todos los OLA’s que se implementen, serán supervisados con el Gobierno del Contrato y en caso de incumplimiento, serán sancionables.

### 17.4.5. Cierre de Transferencia de Aplicativos

El LICITANTE ADJUDICADO deberá recibir del Administrador de Contrato la totalidad de aplicativos de analítica objeto del servicio del presente Anexo Técnico, instalados en el ambiente productivo, de acuerdo con lo establecido en Plan de Trabajo General.

Durante este periodo el LICITANTE ADJUDICADO debe realizar la recepción y estar listos para atender las solicitudes de servicio que sean turnadas para su atención.

### 17.4.6. Entregables de la Fase de Estabilización del Servicio

La Fase de Estabilización del Servicio culminará con la entrega documentada (evidencia) al Administrador de Contrato, por el LICITANTE ADJUDICADO de la implementación de las mejoras detectadas, entre los cuales se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa los siguientes entregables:

- Evidencia de ajuste y despliegue de los procesos compartidos entre el INSTITUTO y el LICITANTE ADJUDICADO.

- Evidencia de sugerencias de mejora implementadas.

- Evidencia de la implementación del plan de atención a sugerencias de mejora.

- Evidencias de capacitación en procesos compartidos con las mejoras detectadas.

- Reportes de gestión del contrato, atención de requerimientos de servicio, atención a incidentes de segundo nivel relacionados con código, control de aseguramiento de la calidad, seguimiento a SLO’s, seguimiento a OLA’s, avance de los planes que conforman el PTTCS, entre otros, con las mejoras detectadas.

- Organigrama para la atención del servicio de continuidad operativa.

- Evidencia de operación de la infraestructura de comunicaciones y ambientes.

- Evidencia de ajuste de herramientas propias del LICITANTE ADJUDICADO para atender el servicio con las mejoras detectadas.

- Acuerdos de niveles de operación, firmados con los diferentes proveedores de otros contratos del IMSS.

- Carta de cierre de fase indicando la entrada en vigor de SLA’s y OLA’s.

### 17.4.7. Contraprestación Fase de Estabilización

Para el pago de este servicio se utilizarán las Unidades de Soporte a la Transición (UST), incluidas en el catálogo de servicios. El Licitante Adjudicado deberá ajustarse a la cantidad prevista para esta etapa, incluyendo todos los perfiles y recursos materiales que sean necesarios para ejecutar la estabilización del servicio conforme a lo descrito en este documento.

## 17.5 Operación del Servicio

Durante la fase de Operación del Servicio, el LICITANTE ADJUDICADO, deberá proporcionar todos los servicios descritos en este documento para los ambientes aplicativos del INSTITUTO, cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos para cada uno de ellos y Acuerdos de Niveles de Operación con los proveedores de contratos y/o servicios del IMSS.

El periodo de operación del servicio será a partir del día hábil siguiente al de la fecha de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

### 17.5.1. Oficina de gestión CDSA

El  LICITANTE ADJUDICADO deberá  establecer una Oficina de gestión CDSA sin costo para el INSTITUTO, por lo que deberá considerar que como parte del servicio a proporcionar, deben contar con personal para realizar estas actividades oportunamente, de acuerdo con lo establecido para cada servicio, así como los reportes y entregables indicados en este Anexo Técnico, y lo que se acuerde en las reuniones de planeación en la fase de Planeación del arranque, por lo que el LICITANTE ADJUDICADO deberá considerar como mínimo, los siguientes:

- Atención a las solicitudes de servicio turnadas por las herramientas de gestión.

- Registro y seguimiento de los tickets turnados por la Mesa de Servicio Tecnológicos (MST) del INSTITUTO por medio de la Oficina de gestión CDSA.

- Entrega de reportes de comportamiento de los servicios, consumo de horas de la continuidad operativa y los proyectos de nuevos desarrollos/actualización de soluciones analíticas.

### 17.5.2. Transición al Siguiente Contrato

El LICITANTE ADJUDICADO será responsable de realizar una transferencia controlada de los servicios hacia el o los nuevos proveedores en un período no mayor a 3 meses, a partir del inicio del nuevo contrato del Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones Analíticas CDSA) contados a partir de la fecha que el INSTITUTO determine.

Tres meses previos a la conclusión del servicio, además de al final de la prestación de estos el LICITANTE ADJUDICADO, realizará un proceso de entrega a El Instituto de todas las herramientas y funcionalidades, lo que haya sido incorporado como parte del proyecto o en su caso, producto del servicio, incluyendo cualquier componente de hardware/software que integre dicho servicio, lo anterior atendiendo a lo establecido en el siguiente apartado Cierre de Servicio.

El LICITANTE ADJUDICADO deberá sujetarse al procedimiento que El Instituto requiera para formalizar el proceso de entrega en medios electrónicos en los formatos que se acuerden entre EL LICITANTE ADJUDICADO y el IMSS durante las reuniones de trabajo en la primera semana posterior a la notificación del fallo y durante las diversas reuniones que se efectúen entre el LICITANTE ADJUDICADO y el IMSS durante la vigencia del servicio y del contrato.

## 17.6. Cierre de Servicio

El LICITANTE ADJUDICADO, deberá entregar a entera satisfacción del INSTITUTO, toda la documentación que el Gobierno del Contrato determine como necesaria, para formalizar el cierre del “Servicio de Desarrollo y Continuidad Operativa de los Sistemas de Analítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Centro de Desarrollo y Soluciones analítica CDSA)”.

### 17.6.1. Transferencia de Aplicaciones Institucionales

El LICITANTE ADJUDICADO al cierre del servicio proporcionará un plan de transferencia de aplicaciones al INSTITUTO, a través del Administrador de Contrato, con lo mínimo indispensable para mitigar los riesgos de transferencia y continuidad de la operación del INSTITUTO.

Lo anterior debe incluir como mínimo:

- Estrategia de transferencia de aplicativos, priorizando aquellos de mayor impacto hacia el negocio del INSTITUTO en su primera etapa.

- Entrega de documentación y código/componente de cada solución analítica para que pueda ser resguardada por el INSTITUTO.

- Entrega de la documentación que requiera el Instituto para la operación de las soluciones analíticas que desarrolle o construya.

- Plan de trabajo para la transferencia del conocimiento técnico de cada solución analítica.

- Plan de trabajo con actividades para tomar el control del servicio.

### 17.6.2. Cierre de Solicitudes de Servicio

El LICITANTE ADJUDICADO, para cerrar el contrato, presentará al Administrador de Contrato, las cartas de aceptación de entrega del servicio firmadas por el Gobierno del Contrato para todas las solicitudes de servicios turnadas para su atención, en un período no mayor a 3 meses, a partir del día hábil siguiente de la fecha de término del contrato.

## 17.7. Cierre de Contrato

Al término de la vigencia del servicio y del contrato el LICITANTE ADJUDICADO deberá concluir con todos los servicios requeridos por el INSTITUTO, esto sin dejar de considerar en caso aplicable, las deductivas y penalizaciones correspondientes, hasta que se atiendan en su totalidad los requerimientos de servicio turnados por el INSTITUTO dentro del período de vigencia del servicio y del contrato.

### 17.7.1 Consideraciones para finalizar el contrato

En el caso de terminación anticipada o a la finalización de la vigencia del servicio y del contrato, el LICITANTE ADJUDICADO será el responsable de iniciar el proceso de cierre, realizar los movimientos de resguardo, traslado y empaquetado de todos los bienes ubicados en las instalaciones del INSTITUTO que forman parte de su servicio y que no constituya parte de las modificaciones, adecuaciones y/o activos que hayan sido realizados como permanentes.

El retiro de los bienes será realizado en coordinación con la entrega del nuevo proveedor que dará continuidad a la operación del INSTITUTO, observando los acuerdos operativos de migración de un contrato a otro que consideren aspectos como la migración de la información de usuario en la plataforma de cómputo actual hacia la nueva solución.

Los bienes del proveedor que pudieran estar ubicados físicamente en las instalaciones del Instituto, podrán ser retirados por el LICITANTE  ADJUDICADO, bajo los mecanismos administrativos que en su caso le dé a conocer el Administrador del Contrato, dichos bienes tales como mesas, sillas, equipo de cómputo, cables, impresoras, ruteadores, deberán ser relacionadas por escrito para su retiro considerando las características de cada bien y únicamente podrán ser retirados bajo la autorización por escrito del Administrador del Contrato.

Ante cualquier causa de término de contrato (por ejemplo, rescisión o conclusión), el LICITANTE ADJUDICADO se obliga a realizar una transferencia controlada descrita de los servicios hacia el o los nuevos proveedores en un período no mayor a 3 meses contados a partir de la fecha que finalice el contrato.

# 18. Perfil del Proveedor

El LICITANTE deberá ofertar y comprometerse de manera clara y precisa a planear, habilitar, implementar y operar todos y cada uno de los requisitos, funcionalidades, especificaciones y características técnicas solicitados en el presente Anexo Técnico, detallando y desarrollando la solución propuesta para todas y cada una de las especificaciones y funcionalidades solicitadas en el presente documento.

## 18.1 Capacidad del LICITANTE

El LICITANTE deberá acreditar como parte de su proposición ser una empresa con la capacidad y experiencia técnica requerida, en la prestación del Servicio de Continuidad Operativa y Desarrollo de Software o servicios similares materia de servicios de analítica, para tal efecto deberá adjuntar como parte de su propuesta técnica Curriculum de la empresa, el cual deberá de contener cuando menos la siguiente información:

- Nombre de la persona moral o persona física (Licitante)

- RFC

- Dirección fiscal, teléfono, correo electrónico

- Dirección del centro de datos propuestos para la prestación del servicio.

- Nombre y datos de contacto del representante legal.

- Objeto social el cual debe ser relacionado con los servicios objeto del presente Anexo Técnico.

- Relación de servicios que ha prestado indicando, periodos de prestación de servicios y empresas o dependencias gubernamentales (clientes).

- Firma del representante legal

Los licitantes deberán acreditar en su propuesta técnica que el personal ofertado para la prestación del servicio es propio para tal efecto deberá presentar la Emisión de Cobranza Mensual emitida por el IMSS (SUA) en el que deberá aparecer el personal ofertado que se encuentre vigente.

## 18.2 Capacidad de los Recursos Humanos del LICITANTE

Los licitantes deberán acreditar en su propuesta técnica que cuentan en su estructura organizacional con al menos una persona para cubrir cada uno de los perfiles solicitados en la sección 14.2 “Tabla de Perfiles” de este anexo técnico, cumpliendo con lo establecido en la sección 14 “Especificaciones de Recursos y Perfiles”.

Toda la documentación de las personas propuestas por EL LICITANTE para cubrir los perfiles solicitados que presenten los LICITANTES en su propuesta deberá estar en idioma español, en caso contrario, el documento en idioma diferente al español deberá acompañarse de una traducción simple al español, en caso de que se omita dicha traducción, durante la evaluación de las propuestas, se considerará que el documento no fue presentado.

En caso de que “EL LICITANTE” no acredite contar con al menos una persona que cumpla con la documentación solicitada en este punto y con la experiencia requerida en la Tabla de Perfiles de este Anexo Técnico, su propuesta será desechada.

## 18.3 Marco normativo y de referencia

La siguiente tabla muestra el marco normativo y de referencia que el INSTITUTO considera para robustecer los procesos compartidos con los que se prestarán los servicios, y que es necesario que EL LICITANTE acredite conocer, por lo que se señalan las certificaciones que los LICITANTES deberán acreditar como obligatorias y cuales son deseables.

| Marco de referencia | Certificación obligatoria |
| --- | --- |
| Administración de Proyectos (Modelo Rector: PMBOK, SCRUM) | NO |
| Metodología del Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas (Modelo Rector: RUP, SPICE (ISO/IEC 33000) , SAFE) | NO |
| SAFE Nivel Silver o superior | NO |
| Seguridad de la Información (Modelo Rector: ISO/IEC 27001:2022) (CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA) | SI |
| Administración de Servicios (Modelo Rector: ITIL, ISO/ IEC 20000-1) | NO |
| Calidad del Software (ISO/IEC 25000) | NO |
| CMMI DEV V 2 o Superior Nivel 5, con personal mínimo involucrado en la certificación de 75 personas (CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA) | SI |
| CMMI SVC V 2 o Superior Nivel 5, con personal mínimo involucrado en la certificación de 75 personas (CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA) | SI |
| ISTQB - Nivel Gold o superior (CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA) | SI |
| Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) (CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA) | SI |
| ISO/IEC 20000-1:2018 Servicios de TI (CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA) | SI |
| ISO 9001 Gestión de la calidad | NO |
| ISO 22301 Sistema de gestión de Continuidad del Negocio | NO |

Las certificaciones que presenten los LICITANTES deberán cumplir con lo siguiente:

- Estar vigentes al momento de la recepción de las propuestas y durante la vigencia de los servicios,

- Tener una antigüedad de al menos 12 meses a la fecha de presentación de propuestas.

- Haber sido expedidas en México (territorio nacional), y

- En los casos que aplique, deberán ser verificables por medios digitales tales como la página del organismo certificador, código QR del certificado y/o los sitios Oficinales y/o los datos de contacto de los organismos certificadores como son nombre y teléfono.

- Para el caso de las certificaciones ISO, además de las certificaciones deberán indicar la casa, empresa o institución certificadora, así como el número de certificado que presentan.

Los Licitantes deberán incluir en su proposición la totalidad de las certificaciones obligatorias señaladas en el presente documento y en la tabla correspondiente. La no presentación, presentación incompleta, o la presentación de certificaciones obligatorias no vigentes, será causal directa de desechamiento de la proposición, de conformidad con la normatividad aplicable, sin que dichas certificaciones obligatorias sean objeto de evaluación técnica ni de asignación de puntaje alguno.

Las certificaciones deseables tendrán exclusivamente un carácter evaluable, por lo que su presentación u omisión no constituirá causal de desechamiento y su impacto se limitará únicamente a la asignación de puntaje conforme a la Matriz de Evaluación, misma que aplica única y exclusivamente para dichas certificaciones deseables, ya sea que se trate de un Licitante individual o de las empresas que participen en forma conjunta.

Consideraciones:

- ISO 27001 (con más de 15 procesos certificados), para validar los procesos certificados el Licitante deberá evidenciar a través de una carta, expedida por la Casa Certificadora, con una antigüedad mínima de al menos seis meses previos al procedimiento de contratación, en la cual se describan los más de 15 procesos certificados, indicado el número de certificado, fecha de expiración y a nombre de la razón social del Licitante.

- Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001)

- ISO 20000:2018 Servicios de TI

- CMMI-DEV V2 o superior Nivel 5, con un personal mínimo involucrado en la certificación de 75 personas, se sumará el número correspondiente al concepto "Number of people" de todos los proyectos “Project Name” que se enlistan en el apartado “view full appraisal details” de cada licitante en la página Web https://cmmiinstitute.com/pars/.

- CMMi-SVC V2 o superior Nivel 5, con un personal mínimo involucrado en la certificación de 75 personas, se sumará el número correspondiente al concepto "Number of people" de todos los proyectos “Project Name” que se enlistan en el apartado “view full appraisal details” de cada licitante en la página Web https://cmmiinstitute.com/pars/.

Las certificaciones que presenten los LICITANTES para acreditar el cumplimiento del marco de referencia deberán estar vigentes a la fecha de presentación de propuestas, y deberán ser verificables por medios digitales tales como la página del organismo certificador, código QR del certificado y/o los datos de contacto, como son nombre, teléfono. Para el caso de las certificaciones ISO, el licitante y / o los licitantes en participación conjunta, además de las certificaciones deberán indicar la casa, empresa o institución certificadora, así como el número de certificado que presentan. En caso de que no se puedan verificar las certificaciones a través de los medios señalados, se considerarán como no presentadas, por lo que en el caso de las certificaciones obligatorias serán causal de desechamiento, y en el caso de las certificaciones solicitadas en la matriz de evaluación de las propuestas, no se les otorgarán puntos.

## 18.4. Capacidad de Equipamiento

EL LICITANTE ADJUDICADO deberá contar con el equipo de cómputo e infraestructura necesarios para prestar el servicio requerido en las instalaciones del IMSS durante la vigencia del respectivo contrato tomando en cuenta lo siguiente:

- Contarán con los equipos y dispositivos tecnológicos necesarios para realizar los desarrollos objeto de la presente contratación

- Los equipos que se utilicen para el servicio no tendrán dispositivos o puertos externos que permitan extraer información, o bien, deberá tenerlos desactivados y una vez concluidas las actividades de los recursos, se les deberá aplicar un borrado seguro dando cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

- Que cuenta con la capacidad de brindar a todos los recursos asignados al proyecto un equipo de cómputo, considerando equipo de cómputo, cumpliendo como mínimo con las siguientes características:

  - Al menos 16 GB de Memoria RAM

  - Al menos Procesador CORE i7 a 2.8 GHz

  - Al menos Windows 11 profesional, Office 2016 o superior

  - Contar con antivirus, antispyware y actualización continua de parches del sistema operativo. El antivirus será especificado por el Administrador del Contrato del INSTITUTO al LICITANTE ADJUDICADO y deberá presentar evidencias del cumplimiento

Considerando que es importante controlar la capacidad que tiene el LICITANTE ADJUDICADO para  brindar el servicio de manera confiable y en condiciones epidémicas como fue las provocadas por el COVID-19 (home office, trabajo remoto, datos sensibles y confiabilidad de la información, salvaguardar patrimonio institucional entendiendo que la información es un bien y por lo tanto patrimonio), el LICITANTE ADJUDICADO deberá incluir en cada uno de los equipos de cómputo de sus recursos, sin importar su actividad, una solución de software que asegure que en cualquier ubicación la integridad de la información se controla y administra por software mediante capacidades de auditabilidad, control, monitoreo de la actividad en cada instante y supervisión (software de control y monitoreo de actividades).

El LICITANTE, para demostrar su capacidad y experiencia en el manejo seguro de la solución, deberá presentar como parte de su propuesta técnica lo siguiente:

a) Carta del fabricante de la solución de software, firmada de forma autógrafa por su representante legal, en la cual se describa la solución ofertada y se acredite el cumplimiento de la funcionalidad mínima requerida, así como, en su caso, las funcionalidades adicionales, en congruencia con lo establecido en el Apéndice A del presente Anexo Técnico.

b) Carta expedida a nombre del LICITANTE, mediante la cual se manifieste la antigüedad en el uso de la solución, misma que deberá ser de al menos doce meses previos al procedimiento de contratación.

c) CFDI emitido a favor del LICITANTE, que acredite el uso, dominio y adquisición de la solución durante el periodo referido.

Adicionalmente, el LICITANTE deberá incluir en su propuesta técnica la documentación técnica de la solución, la cual deberá evidenciar que el sistema de software cuenta, como mínimo, con las siguientes funcionalidades indispensables:

- Catálogo de políticas preconfiguradas

- Captura de Pantalla en Endpoint

- Cifrado de archivos bajo demanda

- Cifrado de archivos y carpetas (con y sin password)

- Control de conexiones entrantes y salientes

- Supervisión de dispositivos de almacenamiento extraibles

- Control de unidades de almacenamiento removibles

- Monitoreo de eventos en tiempo real

- Supervisión del usuario final

- Control de permisos en el equipo

- Control y supervisión de archivos sensibles

- Operación en modos online y offline

- Identificación de aplicaciones de Escritorio o Web

- Trazabilidad de comportamientos de usuario

- Control de email y webmail (gmail, outlook, yahoo, entre otros)

- Detección de desconexión, apagado de equipo, inicio de sesión

- Auditoría de instalación de software

- Auditoría de sentencias a Bases de Datos (Dumper EP para SQL)

Además, los recursos informáticos que el LICITANTE ADJUDICADO debe proporcionar a cada uno de sus recursos en términos de hardware estarán en función de las actividades que esté realizando cada uno de los miembros del equipo de trabajo:

- Al menos se requiere una computadora para cada persona y el software será definido dependiendo de la actividad que realicen dentro del servicio

- Los recursos proporcionados por el LICITANTE ADJUDICADO para cada proyecto estarán especificados conforme a proyectos de desarrollo de soluciones analíticas y en el caso de Demanda de Ingeniería de Producto, estarán especificados en la Solicitud de Servicio o por cualquier otra forma de manera expresa, si es que difieren a las especificaciones anteriores

- El LICITANTE ADJUDICADO deberá incluir equipo para monitoreo, comunicación de voz y envío de mensajes para cada Administrador de programa, Administrador de Proyecto del LICITANTE ADJUDICADO y en su caso algún otro perfil que por su trabajo lo requiera

- El LICITANTE ADJUDICADO deberá entregar al Administrador de Contrato, un listado de los equipos que ingresarán a las instalaciones del IMSS, especificando: marca, modelo, color, número de serie y nombre del responsable, así como anexar las evidencias del cumplimiento de Seguridad previo al ingreso de los equipos a las instalaciones del IMSS

- A los recursos que se encuentren trabajando en las instalaciones del IMSS, se les proporcionará acceso a las instalaciones del IMSS, un lugar de trabajo, acceso hacia la red interna.

- Los permisos específicos a cada servicio serán tramitados en cada circunstancia.

Por otra parte, el LICITANTE ADJUDICADO, proporcionará una plataforma de capacitación presencial o a distancia (en línea), así como un catálogo de cursos en línea que podrán ser tomados por todos los recursos humanos de la Coordinación de Datos y Analítica de la DIDT, la cual será proporcionada sin costo para el INSTITUTO.

## 18.5 Capacidad y Experiencia del personal a inicio del servicio a presentar

El LICITANTE ADJUDICADO deberá presentar, adicional al Gerente del Servicio, que se requieren a partir del primer día de servicio, de al menos una persona de los siguientes perfiles:

- Científico de Datos

- Desarrollador de Calidad de Datos

- Desarrollador Ingeniero de Datos

- Especialista de Presentación de Información (Visualización) BI / BA.

- Analista de Datos / BA

- Arquitecto de Datos

- Especialista de Gobierno de Datos

Estos perfiles corresponden exclusivamente al arranque del servicio base y no incluyen perfiles bajo demanda, los cuales se regirán por el apartado 4.5.4 Servicio de Demanda de Ingeniería de Producto (SDIP).

A fin de acreditar, la experiencia profesional y técnica de los perfiles requeridos, el LICITANTE deberá presentar como parte de su propuesta:

- Currículum Vitae firmado de cada uno de los perfiles, conforme a la información establecida en la Tabla de Perfiles.

- Documentación que acredite su participación en proyectos de la misma naturaleza, debidamente relacionada en el Currículum Vitae, incluyendo:

- Experiencia comprobable

- Perfil desempeñado

- Funciones realizadas

- Periodo de participación

- Datos de contacto y firma del emisor, en su caso

Documentación que acredite que el recurso pertenece a la organización del LICITANTE ADJUDICADO, conforme a lo establecido en el apartado 14. Especificaciones de Recursos y Perfiles.

La falta de presentación de esta documentación será causa de desechamiento de la propuesta, tratándose de perfiles obligatorios de arranque.

## 18.6. Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse

| Nivel de Servicio | Descripción | Unidad de Medida | Nivel Objetivo | Frecuencia de Medición | Evidencia / Medio de Verificación | Tipo de consecuencia contractual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso de herramienta de estimación | Uso de la herramienta de estimación para la planeación de los servicios y proyectos | Porcentaje de cumplimiento | 100% | Por proyecto | Reportes de estimación validados | Deducción |
| Cumplimiento de requisitos funcionales | Grado de cumplimiento de los requisitos funcionales definidos y aprobados | Porcentaje / Evaluación | ≥ 95% | Por proyecto | Actas de aceptación técnica | Deducción |
| Manejo de incidentes críticos | Atención y solución de incidentes conforme a los tiempos definidos por severidad | Porcentaje de cumplimiento | ≥ 95% | Mensual | Registros de la Mesa de Servicios | Deducción |
| Calidad de productos terminados | Número de defectos detectados en los entregables | Número de defectos | ≤ 5 | Por entregable | Resultados de revisión técnica | Deducción |
| Defectos fugados a producción | Defectos detectados en ambiente productivo imputables al proveedor | Número de defectos | 0 | Mensual | Reportes de incidentes y post-mortem | Deducción |
| Calidad de código | Cumplimiento de métricas de calidad de código establecidas | Porcentaje de cumplimiento | ≥ 90% | Por proyecto | Reportes de herramientas de análisis | Deducción |
| Calidad del producto de software | Cumplimiento del plan integrado del proyecto | Porcentaje de cumplimiento | 100% | Por proyecto | Plan integrado y actas de cierre | Deducción |
| Entrega del Cronograma de actividades aprobado | Entrega del Cronograma de actividades aprobado posterior al fallo | Días hábiles | Conforme a Anexo Técnico | Única (inicio) | Cronograma de actividades aprobado | Pena Convencional |
| Presentación inicial del personal | Disponibilidad del personal asignado al inicio del servicio - Gerente de Servicio - Científico de Datos - Desarrollador de Calidad de Datos - Desarrollador Ingeniero de Datos - Especialista de Presentación de Información (Visualización) BI / BA. - Analista de Datos / BA - Arquitecto de Datos - Especialista de Gobierno de Datos | Días hábiles | Conforme a Anexo Técnico | Única (inicio) | Listado y validación del personal | Pena Convencional |
| Asignación de recursos | Asignación de recursos a solicitud del Administrador del Contrato | Días hábiles | ≤ 5 días | Por evento | Solicitudes y evidencias de asignación | Pena Convencional |
| Reemplazo de recursos | Sustitución de recursos dentro del plazo establecido | Días hábiles | ≤ 5 días | Por evento | Solicitudes y actas de sustitución | Pena Convencional |
| Entrega de cronograma de proyecto | Entrega del cronograma de construcción por proyecto, mantenimiento menor, soporte aplicativo. | Días hábiles | Conforme a Plan aprobado | Por proyecto | Cronograma validado | Pena Convencional |
| Entrega de la estimación del proyecto | Entrega de la estimación conforme a plazos autorizados | Días hábiles | Conforme a cronograma | Por proyecto | Documento de estimación aprobado | Pena Convencional |
| Cumplimiento de cronogramas de trabajo | Entrega de actividades y entregables en las fechas autorizadas | Días hábiles | Conforme a fechas pactadas | Por proyecto | Actas de seguimiento | Pena Convencional |
| Entrega de evidencia de capacitación (inducción) | Entrega de evidencia de capacitación del personal (inducción) | Días hábiles | Conforme a solicitud | Por evento | Constancias y registros | Pena Convencional |

## 18.7. Relación de Niveles de Servicio y Subservicio

| Concepto | Uso de una Herramienta para Estimación de Costo y Tiempos | Requerimiento de Servicio | Cumplimiento en Requisitos Funcionales | Tiempo de Atención | Tiempo de Solución | Atraso en Entregables | Calidad de Productos Terminados | Defectos Fugados al Ambiente Productivo | Calidad de Código | Eficiencia Presupuestal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuidad Operativa | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Datos y Analítica | A | A | A |  |  | A | A | A | A | A |
| Demanda de Ingeniería de Producto |  |  |  |  |  | A | A |  |  | A |

A= Aplica.

| Concepto | Presentación del personal asignado | Asignación de recursos | Reemplazo de un recurso. | Presentación del cronograma de trabajo para la fase de inicio | Presentación del cronograma de trabajo del resto de la solución | Actualización del cronograma de trabajo del resto de la solución | Entrega de la estimación para cada proyecto. | Cumplimiento en los tiempos establecidos | Presentación del cronograma de capacitación | Pruebas de vulnerabilidad | Error | Calidad del producto de software |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuidad Operativa | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos y Analítica | A |  |  | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| Demanda de Ingeniería de Producto | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

A= Aplica.

## 18.8 Requerimientos de arquitectura tecnológica

En la sección “Tecnologías y Herramientas” de este anexo se encuentra definida la lista de tecnologías a utilizar para el desarrollo de las Soluciones Tecnológicas dentro del INSTITUTO, la cual se basa en el catálogo de aplicaciones y el Marco Tecnológico de Referencia (MTR) vigentes, los LICITANTES deberán contar con el personal con dominio en dichas tecnologías o en nuevas plataformas tecnológicas que ofrezca el mercado y que el INSTITUTO determine adoptar, de acuerdo con sus necesidades. Lo anterior, con la finalidad de apoyar los distintos conceptos relacionados con el desarrollo de sistemas, de dar cumplimiento a la matriz de metodologías, así como a las normas y mejores prácticas aplicables a la gestión de las TIC que se integran en la normatividad aplicable vigente.

Restricciones e interfaces con otros elementos. El LICITANTE ADJUDICADO deberá establecer las Restricciones e Interfaces que tendrán los nuevos sistemas y aplicativos de analítica que desarrolle al amparo del contrato que se formalice para la prestación de los servicios del presente anexo, dentro de la documentación que elaboren durante las fases del “ciclo de vida para el servicio de desarrollo de aplicaciones” establecidas en este anexo técnico.

# 19. Normas Oficinales en su caso aplicables al servicio requerido

No aplica

# 20. Pruebas en su caso aplicables al servicio requerido.

No aplica

# 21. En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud expedido por el Consejo de Salubridad General, el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI.

No aplica

# 22. En aquellos casos en que Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior.

No aplica

# 23. Glosario de términos

Para efectos de brindar mayor claridad, se entenderá por:

Administrador del contrato: Servidor(es) público(s) en quien(es) recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato.

Área contratante: La facultada en el IMSS para llevar a cabo los procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes, así como para contratar servicios.

Área requirente: La que, en el IMSS, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará, en términos de lo que establece la fracción II del artículo 2 del Reglamento.

Área técnica: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de realizar la evaluación de las propuestas técnicas. El Área Técnica, podrá tener también el carácter de Área Requirente; para el presente procedimiento de contratación, en términos de lo que establece la fracción III del artículo 2 del Reglamento.

CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del Fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de los servicios.

Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al MAAGMAASSP.

CUCOP: Clasificador Único de Contrataciones Públicas

DOF: Diario Oficial de la Federación.

Entidad Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicada el 16 de abril de 2025.

Licitante: La persona que participa en los procedimientos de Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

LIC: Ley de Infraestructura de la Calidad.

Manual o MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

Normas: Las Normas Oficinales Mexicanas, las Normas Estándar (antes mexicana), según proceda, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 64 y 84 de la Ley de Infraestructura de la Calidad en su caso, las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley antes citada.

Partida o concepto. - La división o desglose de los bienes a adquirir y/o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

Penas Convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el inicio de la prestación del servicio en las fechas pactadas para la entrega de los bienes y/o servicios, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento contrato, y será determinada en función de los bienes y/o servicios no entregados oportunamente.

POBALINES. - Las políticas, bases y lineamientos a que se refieren el párrafo séptimo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicada el 16 de abril de 2025 publicada el 16 de abril de 2025.

Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicado el 18 de diciembre de 2025.

RFC. - Registro Federal de Contribuyentes.

# 24. Firmas de elaboración, revisión y aprobación

| Elaboró | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Joel Zaines Reyes | Coordinador de Proyectos E1 |  | 07/01/2026 |

| Revisó | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Enciso Garduño | Titular de la División de Arquitectura |  | 07/01/2026 |

| Aprobó | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Antonio Basilio Lara | Titular de la Coordinación de Datos y Analítica |  | 08/01/2026 |

Los numerales de la columna “Num. actividad” corresponden a identificadores internos del Plan de Trabajo General del apartado 17.2 del Anexo Técnico.