ANEXO TÉCNICO

Servicio de Terapia Digital para el fortalecimiento a la operación de los Entornos Laborales, Seguros y Saludables.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La petición se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 208, 209 y 210 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social señala en su artículo 209, que las prestaciones sociales institucionales tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población, y que proporcionará atención a sus derechohabientes mediante servicios y programas de prestaciones sociales que fortalezcan la medicina preventiva y el autocuidado de la salud y mejoren su economía e integridad familiar.

Asimismo, el artículo 210 de la citada Ley en sus fracciones I, II y III indica que las prestaciones sociales institucionales se proporcionarán mediante programas de:

•	Promoción de la salud, difundiendo los conocimientos necesarios a través de cursos directos, conferencias y campañas de bienestar, cultura y deporte, y del uso de medios masivos de comunicación;

•	Educación higiénica, materno infantil, sanitaria y de primeros auxilios; prevención de enfermedades y accidentes;

•	Mejoramiento de la calidad de vida a través de estrategias que aseguren costumbres y estilos de vida saludables, que propicien la equidad de género, desarrollen la creatividad y las potencialidades individuales, y fortalezcan la cohesión familiar y social;

El presente Anexo técnico tiene como objeto establecer las especificaciones técnicas y de calidad, alcances y condiciones generales para la contratación del Servicio de Terapia Digital para el fortalecimiento a la operación de los Entornos Laborales, Seguros y Saludables, que permita el proceso de autogestión, a las personas trabajadoras (usuarios) con diabetes diagnosticada, pertenecientes a las empresas adheridas al programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), con el fin de facilitar la toma de decisiones, y así incidir, favorablemente en su salud.

| Partida | Descripción | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- |
| Única | Servicio de Terapia Digital para el fortalecimiento a la operación de los Entornos Laborales, Seguros y Saludables | Servicio |

A.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

“EL LICITANTE” adjudicado deberá considerar los siguientes componentes:

- Cobertura dimensionada para 25,000 (veinticinco mil) usuarios de empresas que se encuentren adheridas al programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) y que se encuentren afiliados al IMSS en los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Regionales, Estatales y del Distrito Federal.

- Distribución de una Aplicación Digital que cubra las funciones descritas en la sección de requerimientos técnicos del presente documento.

- Acompañamiento personalizado digital a los trabajadores de las empresas adheridas a la plataforma ELSSA (usuarios) durante la configuración del dispositivo médico, con el objetivo de reducir la curva inicial de aprendizaje, así como facilitar la comprensión del servicio.  Entrenamiento en gestión de su diabetes: Los usuarios deberán recibir sesiones educativas semanales sobre diabetes y sobre tecnología con el fin de asegurar el mejor uso del dispositivo médico y garantizar la comprensión de la enfermedad y el impacto de sus decisiones en su salud en estilos de vida saludable

- Soporte técnico a usuarios: Servicio de soporte técnico 24 horas, los 7 días de la semana que atenderá cualquier petición, duda o problemática de los usuarios con la Aplicación digital.

- Adiestramiento en gestión de su diabetes: Los usuarios deberán recibir sesiones educativas semanales con los siguientes apartados:

- “EL LICITANTE”, deberá garantizar la escalabilidad automática según crecimiento.

- Contenido educativo digital: Materiales interactivos como videos, infografías, cuestionarios y tutoriales sobre temas clave como alimentación, actividad física, control glucémico, manejo de la medicación, prevención de complicaciones (por ejemplo, cuidado de los pies y la piel), y reconocimiento y actuación ante descompensaciones agudas como hipoglucemias o hiperglucemias.

- Interacción y participación activa: Espacios virtuales donde los usuarios pueden interactuar entre sí, con familiares o con profesionales de la salud. Esto fomenta el intercambio de experiencias, el apoyo mutuo y la creación de redes de conocimiento, aspectos fundamentales para el aprendizaje y la motivación.

- Actividades prácticas y simulaciones: Ejercicios prácticos como planificación de menús, simulación de intercambio de alimentos, rutinas de ejercicio físico adaptadas, y manejo de dispositivos tecnológicos para la automonitoreo de la glucosa.

- Seguimiento y retroalimentación: Evaluaciones periódicas del aprendizaje, acompañamiento personalizado mediante mensajes o videollamadas, y análisis de informes de sensores de glucosa o datos de automonitoreo para adaptar la intervención educativa a las necesidades individuales del usuario.

- Frecuencia definida: Se deberán programar una sesión semanal para la revisión de los avances de la estrategia, y los temas a tratar versarán sobre la Diabetes y sobre las actualizaciones de la tecnología de la Aplicación con el fin de asegurar el mejor uso del dispositivo médico y garantizar la comprensión de la enfermedad y el impacto de sus decisiones en su salud.

- Acompañamiento a usuarios: “EL LICITANTE” adjudicado deberá aportar un equipo de educadores en Diabetes que se encargará de analizar la información de los usuarios y con base a parámetros clínicos, realizar intervenciones proactivas y personalizadas para corregir comportamientos y proponer consejos y sugerencias.

# Requerimientos técnicos

# Funcionales

La Aplicación Digital debe incluir:

- Cálculo automático y dinámico de terapia (insulina). Calculador bolo-insulina.

- Diario digital con posibilidad de introducción manual o automática de controles de: glucosa, insulina, actividad física, alimentación medicación, tensión arterial, cetonas, peso, entre otras.

- Agente de salud integrado en la Aplicación Digital, basado en sistemas inteligentes de conversación, a modo de chatbot que permita al paciente plantear dudas sobre el uso de la tecnología, en el concepto o definición de diabetes de forma genérica, y recibir consejos de estilo de vida en base a sus propios datos.

- Control de peso.

- Gestión de alimentos.

- Gestión de ejercicio.

- Contenido educativo integrado.

- Recordatorios automáticos y personalizados sobre tratamiento.

- Gráficas e informes con tendencias visualizables y compatibles con terceros.

- Alertas motivacionales y recomendaciones en base a datos del paciente.

- Posibilidad de seguimiento del estado del paciente por parte de familiares y educadores.

- Posibilidad de compartir datos con plataforma de gestión remota y expedientes de salud laboral.

- Geolocalización de farmacias.

- Encuestas/Test de riesgo y satisfacción.

- Capacidad de integración con plataformas de gestión de contenidos del IMSS.

- La Aplicación de Terapia Digital para el fortalecimiento a la operación de los Entornos Laborales, Seguros y Saludables, podrá conectarse de forma universal con cualquier dispositivo médico del mercado: Glucómetros, Medidores Continuos de Glucosa (CGMs), Tensiómetros, básculas, Pens o bolígrafos de insulina, etc.

Especificaciones Técnicas:

- Implementación en lenguajes nativos Android y IOS, para garantizar el máximo rendimiento y compatibilidad.

- Manejador de Bases de datos open source, como PostgreSQL, Maria SB Server, Mysql distribuida.

- Capacidad para operar en distintos sistemas métricos (unidades de medida personalizables, como mg/dL y mmol/L), para adaptarse a las preferencias y normativas regionales.

- Multi-idioma y facilidad de localización, soportando traducciones dinámicas y adaptaciones culturales específicas.

- Diseño basado en una arquitectura modular y escalable para facilitar:

  - El mantenimiento evolutivo.

  - La incorporación de nuevas funcionalidades.

  - La integración con sistemas y servicios externos, como dispositivos médicos, plataformas de salud o APIs.

- Se requiere el uso de herramientas de estadística y analítica de datos, con tecnología como Hadoop, Microsoft Power BI Report Server, Tableau, para la entrega de Tableros de Control para las empresas involucradas y para el Instituto.

Capacidad.

- La Aplicación Digital debe ser capaz de soportar la cobertura dimensionada para 25,000 (veinticinco mil) usuarios. mencionada anteriormente en las características del servicio.

Infraestructura en la nube.

- La Aplicación Digital operará y hará uso de infraestructura en la nube (Cloud Service), apegándose a los niveles de seguridad que se describen más adelante.

- El uso de servicios en la nube debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del servicio y de los datos, así como implementar las medidas de seguridad adicionales, como el cifrado de datos en reposo y en tránsito, y la segregación de datos entre los diferentes usuarios.

- Para ello, conforme a los parámetros del “Cloud Service” en que opere la plataforma, deberá documentar los controles de acceso y resguardo de la información permitiendo al administrador del contrato el monitoreo de los controles establecidos a través de la consola de administración del “Cloud Service”.

- Se debe privilegiar el alojamiento de la plataforma en territorio nacional para optimizar el acceso y la seguridad de los datos. “EL LICITANTE” deberá garantizar que el alojamiento de los servicios se realice en servidores ubicados dentro del país.

- Debe incluirse el “Cloud Service”, sin que represente otro costo adicional para el IMSS.

Arquitectura redundante y mecanismos de continuidad del servicio

- “EL LICITANTE” se obliga a implementar y mantener una arquitectura redundante de alta disponibilidad, dicha arquitectura deberá incluir:

- Balanceadores de carga, que aseguren la distribución eficiente del tráfico entre servidores activos, evitando sobrecarga en cualquiera de ellos y garantizando el desempeño óptimo del servicio.

- Mecanismos de failover automático, que permitan la conmutación inmediata hacia instancias o infraestructuras alternativas en caso de falla, caída o indisponibilidad de un componente, sin que se produzca interrupción perceptible en la continuidad del servicio para el Usuario Final.

- Monitoreo permanente, con notificación temprana de incidentes y capacidad de escalamiento automático de recursos según la demanda de usuarios.

- “EL LICITANTE” deberá garantizar que la arquitectura descrita se mantenga operativa durante toda la vigencia del contrato, asegurando una disponibilidad mínima mensual del 99.9%, conforme al SLA pactado.

Estándares.

- Certificaciones internacionales relativas a dispositivos médicos FDA o Directiva de Dispositivos Médicos (MDD, Directiva 93/42/CEE) o Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR, Reglamento (UE) 2017/745), en vigor.

- La Aplicación Digital, deberá apegarse a los estándares, políticas, lineamientos y mejores prácticas que establece el Marco Tecnológico de Referencia de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT) del IMSS, que para tal efecto pueden consultarse los Procesos Tecnológicos de la DIDT, en su apartado Prácticas de ingeniería en el link http://nubedidt.imss.gob.mx/sgmp-practicas-ingenieria/

- El diseño de interfaz de la Aplicación Digital, deberá cumplir con los lineamientos y estándares establecidos por el Instituto para la experiencia de usuario (UX) e interfaz de usuario (UI).

- Para asegurar que el servicio se realice con apego a los estándares definidos, el Instituto podrá realizar actividades de calidad de soluciones tecnológicas, a través de la ejecución de inspecciones y pruebas de software. En caso de que no se cumpla con las especificaciones requeridas, el Instituto solicitará los ajustes necesarios que aseguren el cumplimiento de los estándares y “EL LICITANTE” deberá corregir los defectos sin costo adicional.

Personal.

- Equipo de educadores profesionales en Diabetes, con experiencia y habilidades técnicas en salud digital, para realizar intervenciones educativas y psicosociales proactivas y personalizadas con base a alertas sobre comportamiento de los usuarios derechohabientes de la terapia digital.

- Gracias al procesamiento de los datos en tiempo real y a la aplicación de inteligencia sobre los datos de los usuarios, el equipo de educadores en Diabetes organiza sesiones formativas periódicas y establecen estrategias de estilos de vida saludable y de salud poblacional que permiten hacer intervenciones personalizadas y grupales para corregir tendencias o anticipar complicaciones.

- Actividades de vigilancia permitirán organizar sesiones de intervención psicosocial grupal y/o personalizadas a través de videoconferencias y chats con el fin de ayudar a pacientes y a sus familiares en el mejor autocuidado, así como al reconocimiento de fortalezas y debilidades personales, la identificación de gustos y disgustos, conocimiento de actitudes, valores y motivaciones personales, reconocimiento de los recursos personales y sociales disponibles y la capacidad de dar sentido a la propia persona lo anterior permitirá la  adherencia a los tratamientos o mejor aprovechamiento de los beneficios del cuidado médico, así mismo permitirá fortalecer las acciones no farmacológicas (sociales).

- Equipo con habilidades técnicas de la solución, proporcionarán soporte a los usuarios durante el proceso de onboarding y de forma continua para garantizar el correcto y efectivo uso del dispositivo médico por parte de los usuarios y sus familias.

- Un equipo especializado en salud pública coordina el impacto de estas iniciativas: Define y evalúa indicadores, apoya la interpretación y asesora sobre la evolución de la intervención, genera reportes de impacto clínico, económico y social; y apoya la investigación e interpretación de los resultados.

- Acompañamiento personalizado digital a los usuarios o personas derechohabientes vía chat o video conferencia durante la configuración del dispositivo médico, así como facilitar la comprensión de los servicios en función de sus competencias digitales y clínicas, así como brindar el soporte técnico 24 horas los 7 días de la semana para atender cualquier petición, duda o problemática de los usuarios con la Aplicación Digital.

- “EL LICITANTE” adjudicado deberá contar con el personal con dominio en la tecnología que el servicio requiere, y dar cumplimiento a las metodologías, normas y mejores prácticas aplicables a la gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) que integren la normatividad aplicable vigente.

- El equipo de trabajo y personal profesional asignado por “EL LICITANTE” deberá cumplir con las políticas, reglas de operación, procesos, estándares, definidos por el Instituto para atender el servicio.

Seguridad

- La Aplicación Digital, deberá garantizar que la información se encuentre disponible, esto es, que se cuente con acceso a la información cuando se requiere, teniendo en cuenta la privacidad.

- Sea confidencial, esto es, que la información se encuentre accesible solo para personal autorizado. La información no debe llegar a personas o entidades que no estén autorizados.

- Se mantenga su integridad, esto es, que la información correcta sin modificaciones no autorizadas ni errores, y sea protegida frente a vulnerabilidades externas o posibles errores humanos.

- Contraseñas y Accesos.

- “EL LICITANTE” debe implementar en la Aplicación Digital, políticas de contraseñas seguras, que incluyan requisitos de complejidad (como longitud mínima, combinación de caracteres, etc.) y la obligatoriedad de cambiarlas periódicamente. Además, se deberá utilizar mecanismos de autenticación robustos, como la autenticación digital.

- Protección contra ataques de seguridad.

- “EL LICITANTE” debe implementar en la Aplicación Digital medidas de protección contra ataques comunes, como ataques de denegación de servicio (DoS), inyección de código, XXS (Cross-site scripting), CSRF (Cross-site request forgery), así como la implementación de firewalls, filtros de entrada, validación de datos de entrada, cifrado de datos sensibles y la adopción de buenas prácticas de programación segura.

- Auditorias y Registros.

- “EL LICITANTE” debe considerar que la plataforma debe contar con la capacidad de realizar auditorías de seguridad de forma periódica, para identificar posibles vulnerabilidades y detectar cualquier actividad sospechosa. También es importante que se generen registros detallados de las acciones realizadas en la plataforma, lo que permitirá el seguimiento y la investigación de incidentes de seguridad.

- Actualizaciones y parches:

- “EL LICITANTE” deberá mantener la Aplicación Digital actualizada con las últimas versiones de software y aplicar de manera oportuna los parches de seguridad correspondientes sin costo adicional para el IMSS. Esto incluye tanto el sistema operativo subyacente como las aplicaciones y librerías utilizadas en la Aplicación Digital.

- Implementación de medidas avanzadas de seguridad en cumplimiento con normativas internacionales de protección de datos, como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) y/o HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), incluyendo:

- Uso de Cifrado en tránsito TLS 1.2+, en reposo AES-256.

- Uso de Control de acceso por roles.

- Informar  y realizar Auditorías anuales y entrega de constancias.

- La solución, deberán cumplir con certificaciones internacionales relacionadas con la protección de datos HIPAA, GDPR.

- ““EL LICITANTE”, ejecutará las actividades bajo los estándares y controles de seguridad definidos por el Instituto, sirviendo de referencia las normas ISO 27000:2019 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información; ISO 27001:2017 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información; e ISO 27002:2017 Código de prácticas para los controles de Seguridad de la Información.

Respaldo y Recuperación de Datos

“EL LICITANTE” debe establecer un plan de respaldo mensual de los datos almacenados en la plataforma, así como un proceso de recuperación en caso de fallos o incidentes de seguridad, a fin de garantizar la disponibilidad de la información y minimizar la pérdida de datos en situaciones adversas; dicho respaldo debe estar disponible de tipo full o incremental, y podrán ser requeridos por el instituto en el momento que a él convenga. Asimismo, deberá contar con respaldos diarios con vigencia de 40 días naturales. El plan de respaldo debe considerar también la disponibilidad de datos en ubicaciones geográficamente diferentes, para garantizar la recuperación de datos en caso de fallas o desastres

# No funcionales

# Perfil del “EL LICITANTE” adjudicado

“EL LICITANTE” adjudicado, deberá entregar 5 (cinco) días posteriores al inicio de la vigencia del contrato. los siguientes componentes:

Escrito donde garantice, dar confidencialidad en el uso de la información que se genere, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así mismo deberá eliminar la información de eventos, registros y usuarios de sus bases de datos una vez finalizada la relación contractual con el Instituto.

Escrito donde garantice la confidencialidad de la información firmada por su representante legal, en el que manifieste que su representada o cualquiera de su personal asignado al proyecto por ningún motivo extraerá o divulgará el contenido de la información a la pueda tener acceso con motivo de la prestación del Servicio de Mantenimiento Correctivo a Equipos. La carta debe ir firmada por su representante legal, en la que manifieste, que se compromete a respetar y seguir los estándares tecnológicos, tanto de metodologías, procedimientos, hardware, como de software definidos por el Instituto. Asimismo, en dicha carta el “EL LICITANTE” adjudicado deberá indicar que se compromete a que toda la información que exista a la fecha de la adjudicación y aquella que desarrolle derivado del presente proyecto será propiedad intelectual y exclusiva del Instituto, por lo que no podrá ser utilizada por “EL LICITANTE” adjudicado o su personal ni podrá transferirse bajo ninguna modalidad a terceros ajenos a la relación contractual.

“EL LICITANTE” adjudicado deberá comprometerse de manera clara y precisa a planear, habilitar, implementar y operar todos y cada uno de los requisitos, funcionalidades, especificaciones y características técnicas solicitados en el presente Anexo Técnico y Términos y Condiciones para todas y cada una de las especificaciones y funcionalidades solicitadas en el presente.

# Condiciones técnicas de aceptación de entregable

| Rubro |  | Entregables | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase Preparatoria | 1 | Celebración de reunión de Lanzamiento y entrega de Plan detallado de proyecto y modelo de toma de decisiones. | 15 (quince) días naturales después del inicio de la vigencia del contrato. |
|  | 2 | Guías y Material de Soporte. | 15 (quince) días naturales después del punto anterior. |
|  | 3 | Infraestructura disponible (versión IMSS de la Aplicación Digital, servidores dedicados al proyecto no compartidos con ningún otro cliente o proyecto, configuración Copilot). | 60 (sesenta) días naturales después del punto anterior. |
|  | 4 | Web de enrolamiento usuarios. Entorno para darse de alta en el programa y recibir instrucciones sobre el programa | 15 (quince) días naturales después del punto anterior. |
| Activación de la Licencia | 5 | Entrega de 25,000 licencias disponibles para ser distribuídas. | 60 (días) naturales después del inicio de la vigencia del contrato. |
| Servicios de Explotación y analítica de Datos | 6 | Tablero de control para empresas involucradas donde se muestren las variables de uso de la tecnología, así como los resultados en salud agregados. | 45 (Cuarenta y cinco) días naturales después de la entrega de las licencias. |
|  | 7 | Tablero de control para IMSS donde se muestren las variables de uso de la tecnología, así como los resultados en salud por derechohabiente y por empresa participante. | 45 (Cuarenta y cinco) días naturales después de la entrega de las licencias. |
|  | 8 | Reportes de impacto clínico, económico y social del programa en un estudio de Retorno de Inversión Social que se llevará a cabo durante el proyecto. | 1 (un) reporte trimestral desde la entrega de las licencias durante la vigencia del servicio. |
|  | 9 | Informe final y evaluación del programa. | Al finalizar el servicio. |

Nota: En caso de que el día para la recepción del entregable sea en día inhábil, se deberá entregar al siguiente día hábil.

# Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse

Operación del servicio

Durante la Operación del Servicio, “EL LICITANTE” deberá proporcionar todos los servicios descritos en este documento, cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos para cada uno de ellos y Acuerdos de Niveles de Operación con los proveedores de contratos y/o servicios del IMSS.

Niveles de Servicio (SLA)

Disponibilidad mínima mensual: 99.9%
Penalizaciones aplicables por incumplimiento.

| Severidad | Definición | Tiempo de respuesta | Tiempo de resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Caída total del servicio | 30 min | 4 horas |
| Alta | Impacta funciones principales | 1 hora | 12 horas |
| Media | Fallas parciales | 4 horas | 48 horas |
| Baja | Incidencias menores | 8 horas | 5 días |

| Nivel de servicio | Componente al que aplica | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento en Requisitos Funcionales | Conforme a la relación de niveles de servicio | Se genera una lista con máximo 5 requisitos Funcionales a cumplir, a la conclusión del Mantenimiento. A estos 5 puntos se les da un porcentaje. Al final esta lista es calificada por el responsable del Servicio de Negocio. La escala para cumplir es la siguiente: 4.5 o más en una escala de 5.0 puntos. La meta es 95% de las encuestas arriba de 4.5 puntos en escala de 5, para Mantenimientos. |
| Retraso en Entregables | Conforme a la relación de niveles de servicio | Cumplir con las fechas pactadas de entrega de Artefactos durante la vida del Servicio, estas fechas son las establecidas y firmadas en la Carta de Aceptación de la Propuesta. 0 días de retraso atribuible al proveedor |
| Calidad de Productos Terminados | Conforme a la relación de niveles de servicio | Para cada entregable comprometido en la Propuesta de Servicio se realizarán revisiones de control de calidad y con base a los defectos detectados, se aplicarán las deducciones. Menor o igual a 5 defectos y/o rechazos, no habrá deductivas. |
| Presentación del cronograma de trabajo para la implementación del servicio. | Conforme a la relación de niveles de servicio | Máximo 5 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud de servicio por parte del Administrador del Contrato del INSTITUTO. |
| COMPLETAR POR LA CBS |  |  |
| Evaluación y certificación de la excelencia: | Seguridad | - Funcionamiento del aplicativo - Vigilancia de capacitación permanente a usuarios. - Capacitación a profesionales sociales de la salud 4 veces - Entregas de materiales de difusión e información a determinado tiempo. |
| Evaluación y certificación de la excelencia: | Oportunidad | - Entrega de la información (base de datos en tiempo y forma) dentro del cronograma Acceso al tablero de control en los tiempos señalados en el Cronograma, (según diseño trabajado con “EL LICITANTE” adjudicado y el Instituto) - Análisis de la información en entregables con gráficos, tablas, relación de variables de manera trimestral (análisis bivariado). |
| Resultados en los estilos de vida | Efectividad | - Satisfacción del usuario (2 veces durante la vigencia del servicio) - Interacción entre el usuario y la Aplicación Digital que proporcione “EL LICITANTE” adjudicado - Canales de retroalimentación y resolución de problemas con un máximo de respuesta de 24 a 48 hrs. - Envíos a las Unidades de Prestaciones Sociales Institucionales UOPSI. - Inscripciones en las UOPSIS al Programa de Atención Social de la Salud. - Finalización de las intervenciones sociales con entrega de reconocimiento durante sea usuario de la terapia digital. |

Mantenimiento y actualizaciones

Una vez adjudicado el proyecto se acordará con el proveedor los tiempos de Mantenimiento preventivo, fuera de horarios hábiles, ejemplo: con 72 horas de aviso.

Mencionar la periodicidad de Actualizaciones evolutivas: ejemplo: cada trimestre.

Una vez adjudicado el proyecto se acordará con el proveedor las necesidades para indicar el alcance del Mantenimiento como son actualizaciones, mejoras adaptativas, ajustes en las métricas entre otras o el mantenimiento correctivo inmediato a fin de evitar incidentes críticos.

Reportes y monitoreo

Indicar los Reportes mensuales de disponibilidad, incidencias y uso.

Solicitar Acceso a dashboards en tiempo real.

# Requerimientos de arquitectura tecnológica

La plataforma arquitectónica de la solución debe cumplir con lo siguiente:

- Modular: organizada en diferentes bloques (compatibilidad DICOM, aplicación web de interfaz de usuario, plugins con algoritmos de análisis y generador de informes) y capas capaces de funcionar como componentes conectados.

- Integrada: la solución debe adaptarse a los sistemas de información sanitaria actuales (es decir, comprender estándares como la comunicación DICOM con PACS, XML y mensajería HL7).

- Escalable: Su arquitectura elástica permite la escalabilidad vertical y horizontal de los recursos según la demanda del sistema.

- Canales de procesamiento: estar orientada a canales de procesamiento, siguiendo una estrategia gradual y diferenciando las etapas de preparación, análisis, medición y extracción de imágenes.

- Minería de datos: La plataforma permite la gestión y explotación de Big Data con fines científicos.

- Basada en la web: accesible desde cualquier lugar de la organización mediante un navegador web compatible con HTML5.

- Independiente” EL LICITANTE”: La plataforma puede procesar imágenes médicas de cualquier fabricante.

- Informes cuantitativos estructurados: La plataforma proporciona resultados cuantitativos en informes estructurados, fáciles de entender para el usuario final.

A.2 La clave CUCOP del servicio

Partida Única

| Clave CUCOP | 33900012 |
| --- | --- |
| Descripción | Servicios integrales |
| Unidad de medida | Servicio |
| Partida específica (COG) | 33903 Servicios Integrales |
| Objetivo del contrato | Servicio de Terapia Digital para el fortalecimiento a la operación de los Entornos Laborales, Seguros y Saludables |

- Pruebas.

“EL LICITANTE” adjudicado deberá proporcionar todo lo necesario, a fin de que el IMSS habilite las pruebas de desempeño del aplicativo necesarias para monitorear la experiencia del usuario en cada etapa y a nivel integral.

“EL LICITANTE” adjudicado deberá proporcionar todo lo necesario al Instituto con la finalidad de hacer las pruebas del aplicativo y comprobar su funcionamiento. Es decir, deberá proporcionar la documentación necesaria, tales como: manuales de usuario, usuario demo, planes de contingencia, entre otros, que permita la atención de forma rápida, eficiente y segura, reduciendo el riesgo de errores por falta de información.

C. Modificación de la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Para el presente procedimiento no es aplicable.

D. Modificación las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica

Para el presente procedimiento no es aplicable.

E. Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o Especificaciones Técnicas, que resulten aplicables a los bienes o servicios requeridos.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.

- IMSS. Protocolos de Atención Integral. Diabetes Mellitus Tipo 2. Prevención, diagnóstico y tratamiento. 2022.

- AACE/ACE. Consensus Statement by the American Association of Clinical Endocrinologist and American College of Endocrinology on the Comprehensive type 2 Diabetes Management Algorithm. Endocrine Practice 2019;25(1):69-100.

- ADA. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care. 2019 Jan;42(Suppl 1): S1-S2.

Procedimiento 310-003-060. Procedimiento para la planeación, promoción, ejecución y seguimiento del Programa de Atención Social a la Salud (PASS), Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. 201

| POR EL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO | POR EL ÁREA REQUIRENTE |
| --- | --- |
| Dr. Luis Miguel Hernández Flores Titular de la División de Promoción de la Salud | Dra. María Magdalena Castro Onofre Titular de la Coordinación de Bienestar Social |

REVISÓ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

______________________________________________________________

Ing. José Eder Fragoso Hernández.

Titular de la Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de

Información para Prestaciones Económicas y Sociales.

Ciudad de México a 10 de febrero de 2026

Fleming, GA, Petrie, JR, Bergenstal, RM et al. Tecnología de aplicaciones digitales para la diabetes: beneficios, desafíos y recomendaciones. Informe de consenso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) y el Grupo de Trabajo de Tecnología para la Diabetes de la Asociación Americana de Diabetes (ADA). Diabetologia 63 , 229–241 (2020). https://doi.org/10.1007/s00125-019-05034-1