Control de versiones del documento.

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1. | 29/04/2026 | Elaboración del documento | Lic. Ramón Rodríguez Ortega |
| 0.2. | 30/04/2026 | Revisión del documento | Mtro. Martín Alberto Echeverría Valdez |
| 1.0. | 30/04/2026 | Aprobación del documento | Ing. Javier Cortes López |

Contenido

1.	Objetivo del Documento	2

2.	Características y especificaciones.	2

3.	Requerimientos técnicos	5

a)	Funcionales.	5

4.	Especificaciones técnicas	6

5	Perfil del Licitante	24

6	Condiciones técnicas de aceptación de entregable	25

7	Cronograma de actividades	25

8	Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse	26

9	Requerimientos de arquitectura tecnológica	28

10	Restricciones e interfaces con otros elementos	28

11	Pruebas requeridas, Método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas.	28

12	Modificaciones de la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el compendio nacional de insumos para la salud.	28

13	Modificaciones de la especificación técnica de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior.	28

14	Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos.	28

15	Transferencia de conocimientos	29

16	Firmas de elaboración, revisión y aprobación	29

17	Relación de anexos.	29

- Objetivo del Documento

Establecer las especificaciones y características técnicas, para la contratación del “Servicio de Monitoreo y desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones”, para el ejercicio 2026.

- Descripción amplia y detallada de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados.

La clave del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados se identifica en la siguiente tabla:

| Clave CUCOP | 31900002 “Servicios Integrales de Telecomunicación” |
| --- | --- |
| Descripción | Servicio de Monitoreo y desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones |
| Unidad de Medida | Servicio |
| Partida Específica (COG) | 31901 “Servicios Integrales de Telecomunicación” |
| Objetivo del contrato | Servicio de Monitoreo y Desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones |

- Características y especificaciones.

El Instituto requiere la prestación del “Servicio de Monitoreo y desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones” para el ejercicio 2026, que permita contar con un mecanismo de verificación del cumplimiento de los niveles de servicio establecido para la prestación de servicios de telecomunicaciones proporcionados por diversos proveedores, mismos que a continuación se relacionan:

Servicios de Telecomunicaciones

Servicio de Internet para Sitios Satelitales de Criticidad Media y Normal del IMSS.

Servicios de internet para sitios de criticidad media y normal de 20 Mbps del IMSS.

Servicios de internet para sitios de criticidad media y normal de 40 Mbps del IMSS.

Servicios de internet para sitios de criticidad media y normal de 100 Mbps del IMSS.

Servicios de internet para sitios de criticidad media y normal de 150 Mbps del IMSS.

Servicio de internet corporativo para sitios de criticidad máxima y alta.

Tabla 1

Para la prestación del servicio se requiere presentar información continua en un formato visual sobre las tendencias de los indicadores de rendimiento de los servicios contratados, a efecto de que el administrador de los contratos referidos en la tabla 1, cuente con información suficiente para la toma de decisiones.

Los indicadores se elaborarán de acuerdo con los requerimientos de gestión establecidos por el Instituto en los contratos de servicios de telecomunicaciones.

Los licitantes deberán ofertar e integrar en sus propuestas técnicas una estrategia de aprovisionamiento de los recursos necesarios durante el plazo del contrato. Estos recursos incluyen metodologías, procesos, procedimientos, normas, políticas, lista de mejores prácticas, personal especializado, herramientas y cualquier otro elemento necesario para el cumplimiento del objeto del servicio.

Es importante destacar que, al término del contrato, cualquier activo, procedimiento, método, desarrollo, configuración, documentación u otro componente del servicio será considerado propiedad del Instituto. El proveedor deberá ceder la propiedad y derechos al Instituto, incluyendo toda la documentación correspondiente. Esta documentación deberá ser entregada al menos 2 meses antes de la conclusión del contrato y actualizada al finalizar el mismo. Además, el proveedor se compromete a colaborar en la transferencia de conocimientos y servicios al término de la vigencia del contrato, para asegurar la continuidad de los servicios. En su propuesta, el licitante deberá detallar el método de transferencia, así como los conceptos de capacitación y el programa de trabajo correspondiente. Las especificaciones técnicas se encuentran en el numeral 4 de este Anexo Técnico.

- Objetivo

Contar con el “Servicio de monitoreo y desempeño de los servicios de telecomunicaciones” para el ejercicio 2026, que permita al Instituto contar con la verificación de la gestión en la entrega, recepción y desempeño de los servicios de telecomunicaciones proporcionados por diversos proveedores.

- Alcance

El Instituto Mexicano del Seguro Social (en lo sucesivo IMSS o Instituto), cuenta con servicios de telecomunicaciones mediante los cuales se habilita el acceso a servicios digitales para derechohabientes, patrones y usuarios en general, facilitando la atención no presencial y ampliando la cobertura institucional.

El servicio objeto de la presente contratación, si bien se relaciona con el entorno de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, no constituye un servicio TIC en términos de la normatividad aplicable, toda vez que no implica la adquisición, arrendamiento, desarrollo, implementación, administración ni soporte de infraestructura, plataformas o sistemas tecnológicos propiedad del Instituto. Su alcance se limita a actividades de supervisión, monitoreo, análisis y verificación del desempeño de servicios de telecomunicaciones previamente contratados, con el propósito de generar evidencia técnica para la administración y control contractual.

En este sentido, las actividades previstas en el Anexo Técnico, incluyendo la ‘asistencia en caso de fallas de plataforma’, se circunscriben a funciones de seguimiento, notificación, análisis y coordinación con los proveedores responsables de los servicios de conectividad, sin que ello implique intervención directa, operación, mantenimiento o gestión de las plataformas tecnológicas del Instituto. Por tanto, el servicio no conlleva la incorporación de soluciones tecnológicas al patrimonio institucional ni la operación de infraestructura TIC, sino que constituye un servicio de apoyo especializado para la supervisión y verificación del cumplimiento de los niveles de servicio contratados.

Para fortalecer el proceso de administración en la entrega y recepción de los servicios de telecomunicaciones, así como mejorar la toma de decisiones ante desviaciones o fallas en su desempeño, la Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información (CTSI) requiere la contratación del Servicio de Monitoreo y Desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones.

El servicio incluye el monitoreo de componentes habilitadores tales como, switches, routers, firewalls, entre otros, así como los equipos que específicamente solicite el Administrador del Contrato. Asimismo, comprenderá el seguimiento de los elementos relacionados con los servicios de red que el Instituto determine, dentro del alcance previsto en el presente documento.

Para efectos del monitoreo de componentes habilitadores, deberá considerarse un universo total de hasta 10,500 equipos, distribuidos entre los servicios de enlaces de telecomunicaciones. El licitante deberá considerar que las variaciones operativas inherentes a la administración y operación de dichos servicios formarán parte integral de la prestación del servicio, sin que ello implique modificación al precio unitario mensual pactado.

Los servicios de telecomunicaciones que serán monitoreados y evaluados por el licitante adjudicado son los siguientes:

Servicios de Telecomunicaciones

Servicio de Internet para Sitios Satelitales de Criticidad Media y Normal del IMSS.

Servicios de internet para sitios de criticidad media y normal de 20 Mbps del IMSS.

Servicios de internet para sitios de criticidad media y normal de 40 Mbps del IMSS.

Servicios de internet para sitios de criticidad media y normal de 100 Mbps del IMSS.

Servicios de internet para sitios de criticidad media y normal de 150 Mbps del IMSS.

Servicio de internet corporativo para sitios de criticidad máxima y alta.

Es importante señalar que, los contratos enunciados podrían variar en función de las nuevas contrataciones realizadas por el Instituto. Dichas modificaciones deberán reflejarse en la matriz de atención correspondiente, cuando ello ocurra.

Asimismo, el servicio requerido por el IMSS incluye la cobertura de hasta cuatro contratos adicionales a los ya referidos, que el Instituto formalice dentro del periodo de prestación comprendido desde el día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026. Dichos contratos no se superpondrán con los contratos vigentes.

En caso de que alguno de los contratos de servicios de telecomunicaciones concluya y sea sustituido por otro durante la vigencia del servicio, el proveedor deberá realizar las actualizaciones operativas necesarias para mantener la continuidad del monitoreo y desempeño de los servicios de telecomunicaciones considerados en el alcance del servicio, previa notificación del Instituto y sin que ello implique modificación al precio unitario mensual pactado.

El contrato derivado de este procedimiento de contratación será de modalidad cerrada, por lo que el precio unitario mensual será fijo y en moneda nacional durante la vigencia del contrato.

- Requerimientos técnicos

El IMSS requiere la prestación del “Servicio de Monitoreo y Desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones” para el ejercicio 2026, el cual debe cumplir con las especificaciones y características técnicas que se encuentran establecidas en el numeral 4. “Especificaciones Técnicas” del presente Anexo Técnico, que el licitante deberá ofertar a efecto de para garantizar administrativa y técnicamente la operación del servicio objeto del presente Anexo Técnico.

El servicio requerido consiste en la implementación de actividades y procedimientos que permitan determinar el grado de cumplimiento de los servicios de telecomunicaciones que serán monitoreados a efecto de verificar su desempeño, los cuales forman parte del alcance del presente documento.

### Funcionales.

El servicio incluye las funcionalidades necesarias para proporcionar de manera ágil y sencilla las siguientes líneas de monitoreo:

Procedimiento de Monitoreo Proactivo de Red: Deberá contar con un procedimiento de monitoreo proactivo capaz de vigilar en tiempo real la infraestructura tecnológica, los dispositivos y las aplicaciones. Este procedimiento deberá ofrecer un informe del estado de la infraestructura.

Recursos Humanos: El licitante deberá ofertar personal propio necesario para la operación y administración del servicio de conformidad con los siguientes perfiles:

- 1 (uno) Administrador de Proyecto.

- 2 (dos) Soporte Técnico.

- 1 (uno) Especialista de Mesa de Ayuda.

- 6 (seis) Personal de Monitoreo.

Las funciones de los perfiles relacionados en los incisos anteriores se describen a continuación:

Administrador de proyecto: El licitante deberá ofertar 1 empleado con este perfil, quien deberá encargarse de gestionar los requerimientos de servicio, entregables y necesidades propias del proyecto.

Soporte Técnico: El licitante deberá ofertar 2 (dos) empleados con perfil de Soporte Técnico quienes se encargarán de la resolución de casos de soporte y asistencia en caso de fallas.

Especialista de Mesa de Ayuda: El licitante deberá ofertar 1 (uno) empleado con perfil de Especialista de Mesa de Ayuda que será el responsable de la Mesa de Ayuda propuesta por el licitante y que deberá realizar la coordinación remota de los recursos humanos que estarán realizando el monitoreo y la atención de incidentes.

Personal de Monitoreo: El licitante deberá ofertar 6 (seis) empleados con perfil de Personal de Monitoreo, dedicados a la operación del monitoreo objeto del presente servicio, así mismo deberán ser los responsables de la escalación y seguimiento de casos de soporte a fallas, en su caso.

El licitante deberá ofertar la prestación del servicio objeto del presente Anexo Técnico cumpliendo con lo siguiente:

Horario del Servicio

- El servicio deberá operar 7x24 durante la vigencia del contrato, incluyendo días no hábiles.

- El licitante deberá detallar en su propuesta técnica los recursos y procedimientos necesarios para garantizar la cobertura completa del horario solicitado. Con base en lo siguiente:

- Durante los días hábiles, el servicio deberá estar disponible de 8:00 a 19:00 horas con un mínimo de 4 personas de monitoreo en sitio (en las oficinas del Instituto).

- Para el horario comprendido entre las 19:00 y las 08:00 horas, así como para los días no hábiles, deberá haber al menos 2 personas en las instalaciones del proveedor.

Lugar de Prestación del Servicio

- Los tableros con sus indicadores deberán mostrarse permanentemente en las instalaciones del Instituto mediante tableros de control. El licitante deberá considerar los recursos necesarios para esta visualización, así como mantener una réplica funcional de estos tableros en sus propias instalaciones para su administración.

- El servicio deberá cubrir todas las localizaciones de presentación de indicadores requeridas por el Instituto durante la vigencia del contrato. Estas ubicaciones deberán contar con los elementos necesarios para mostrar en tiempo real, en un formato visual, los indicadores de rendimiento. La ubicación exacta de estos puntos será informada oficialmente al licitante al día hábil siguiente de la notificación del fallo. El incumplimiento de esta obligación por parte del licitante estará sujeto a penalizaciones según el programa de trabajo.

- El licitante deberá ofertar y comprometerse a realizar el análisis y resolución de problemas de flujos de comunicación en las instalaciones del Instituto. Además, deberá habilitar las herramientas necesarias para la prestación del servicio en el IMSS, particularmente en el inmueble ubicado en Reforma 476, piso 5, ala oriente, donde se establecerá un cuarto de mando equipado con los elementos necesarios para la visualización, análisis, evaluación, seguimiento y atención de los servicios objeto del contrato.

- El licitante deberá ofertar el personal necesario el cual deberá coordinar localmente las acciones de atención, seguimiento, control y administración de incidentes, así como para gestionar la operación de los servicios hasta su completa resolución y cumplir con los horarios de servicio establecidos en el presente anexo técnico.

- Especificaciones técnicas

El Instituto requiere el “Servicio de Monitoreo y Desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones” como soporte para la gestión de los servicios de telecomunicaciones. El servicio requerido debe contribuir a la revisión del cumplimiento de estándares, guiándose por normas internacionales de estandarización. Su objetivo es mantener los niveles de servicio establecidos para cada uno de los servicios, tanto para el Instituto como para las instituciones con las que se interconecta, así como para los usuarios internos y externos.

El licitante deberá ofertar la prestación del servicio al Instituto de manera continua (7x24 durante la vigencia del contrato) para la visualización de las tendencias de los indicadores de rendimiento de los servicios contratados a través de tableros de control. Esta información permitirá al administrador del contrato o quien este designe, tomar decisiones informadas. Los indicadores se elaborarán conforme a los requerimientos de gestión establecidos por el Instituto en los contratos de servicios administrados en telecomunicaciones.

Los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica una estrategia detallada para el aprovisionamiento de todos los recursos necesarios durante la vigencia del contrato. Estos recursos incluyen metodologías, procesos, procedimientos, normas, políticas, mejores prácticas, personal especializado, herramientas y cualquier otro elemento relevante para el cumplimiento del servicio. Estos aspectos serán evaluados durante el procedimiento de contratación y supervisados a lo largo de la ejecución del proyecto.

En caso de que no se pueda realizar la operación de monitoreo de los servicios de red y sus componentes habilitadores en las instalaciones del Instituto, el licitante deberá ofertar un centro de operación alterno ubicado en el territorio nacional con las mismas condiciones para continuar con la operación y el monitoreo de los servicios de telecomunicaciones.

El centro de operación alterno ofertado por el licitante deberá cumplir con las siguientes características:

- Brindar soporte 100% en español durante la vigencia del contrato.

- Contar con línea de atención telefónica 7x24 durante la vigencia del contrato.

- Contar con los mecanismos necesarios que aseguren la continuidad y disponibilidad permanente del servicio, aun en caso de fallas o interrupciones en los medios habituales de comunicación o interacción utilizados para la supervisión.

El licitante deberá ofertar la prestación de “Servicio de Monitoreo y Desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones”, cumpliendo con las requerimientos, especificaciones y características técnicas establecidas en el presente Anexo Técnico, sus Apéndices y Términos y Condiciones, que forman parte integrante del mismo.

Al finalizar el contrato, todos los activos, procedimientos, métodos, desarrollos, configuraciones, documentación y otros componentes del servicio se considerarán propiedad del Instituto. El proveedor deberá ceder todos los derechos al Instituto, incluyendo la documentación correspondiente. Esta documentación y la entrega de activos deberán realizarse al menos 2 meses antes de la conclusión del contrato y ser actualizadas al finalizar la vigencia de este.

Así mismo y con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio de Monitoreo y Desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones, el licitante deberá incluir en su propuesta técnica un plan detallado para la transición del servicio. Este plan deberá contemplar conceptos de capacitación y un programa de trabajo que incluya la entrega de memorias técnicas, usuarios y contraseñas de las plataformas propiedad del IMSS.

Derivado de lo anterior, el Instituto requiere que el servicio a cargo del licitante contemple los siguientes componentes operativos necesarios para la ejecución, supervisión, medición y aseguramiento del cumplimiento de los servicios de telecomunicaciones:

  - Identificación y levantamiento de la arquitectura operativa del Instituto

  - Supervisión y análisis permanente de indicadores de desempeño

  - Evaluación del nivel de servicio proporcionado

  - Proceso de notificación de anomalías o incidentes

  - Revisión y análisis del comportamiento operativo y de flujo del servicio.

  - Administración, resguardo y actualización de información documental relacionada con la operación (Gestión Documental)

  - Gestión, seguimiento y atención de requerimientos operativos y de soporte derivados del servicio. (Mesa de Ayuda)

  - Esquema de alta disponibilidad

  - Entregables

  - Soporte operativo del medio de visualización (Video Wall)

El licitante deberá ofertar los componentes operativos antes relacionados cumpliendo con las siguientes características y especificaciones:

4.1 Identificación y levantamiento de la arquitectura operativa del Instituto

El Instituto requiere contar con un mapeo integral de cómo se organizan, relacionan y operan los distintos elementos que permiten la prestación de sus servicios, con el propósito de asegurar una visión clara de la estructura operativa que soporta sus funciones y garantizar una supervisión adecuada del servicio contratado.

Por ello, el licitante deberá considerar dentro de su propuesta técnica las siguientes actividades, orientadas a la comprensión, documentación y análisis de la operación del Instituto:

- Elaboración de un esquema representativo de la organización operativa, que refleje cómo se interrelacionan los distintos componentes que habilitan los servicios del Instituto

- Identificación y clasificación de los elementos que intervienen en los servicios supervisados, así como su función dentro de la operación.

- Identificación de los servicios, procesos y funciones que habilitan las operaciones del Instituto, así como sus principales indicadores de desempeño y relevancia operativa.

- Documentación de las interacciones y relaciones operativas entre los distintos elementos identificados.

- Determinación del estado, relevancia, utilización y ubicación funcional de los elementos que forman parte de la operación supervisada.

- Conformación de un inventario operativo, que permita conocer y mantener actualizada la información sobre los elementos que participan en la prestación del servicio.

- Implementación de un mecanismo metodológico para ordenar y agrupar los elementos identificados, con el fin de facilitar su gestión, análisis y supervisión.

Durante las mesas de planeación para el inicio del servicio, el Instituto, en coordinación con el licitante adjudicado, identificará y definirá los elementos críticos para la continuidad operativa e institucional, a fin de que éstos reciban atención y seguimiento prioritarios conforme al alcance establecido en el presente documento.

4.2. Supervisión y análisis permanente de indicadores de desempeño

La supervisión permanente de los servicios implica el seguimiento continuo, sistemático y documentado del comportamiento de los distintos elementos que intervienen en la prestación de los servicios del Instituto, con el propósito de asegurar su operación adecuada, detectar oportunamente desviaciones y facilitar la toma de decisiones para la mejora continua

4.2.1. Características del servicio de supervisión continua.

El licitante deberá garantizar la implementación y operación de un mecanismo integral de observación, registro, seguimiento y análisis, que opere de forma permanente y que cuente, como mínimo, con las siguientes capacidades:

- Operación continua, 24 horas del día, los 7 días de la semana, orientada al seguimiento y evaluación del comportamiento de los elementos supervisados, con niveles de continuidad acordes a las necesidades institucionales. La supervisión deberá garantizar un nivel de continuidad operativa mínimo del 99.50% mensual.

- Generación automática de avisos y reportes de atención cuando se detecten desviaciones, afectaciones o incidencias operativas, para que sean canalizadas al área responsable de la mesa de servicio.

- Disponibilidad de un punto centralizado de consulta, accesible para el Instituto, que permita visualizar de manera consolidada y segura el estado operativo e indicadores clave asociados al servicio. Este punto de consulta deberá estar disponible tanto dentro de los entornos institucionales como fuera de ellos y permitir su consulta desde equipos de escritorio y dispositivos móviles por parte del personal autorizado.

- Visualización comparativa y estratificada de indicadores, permitiendo conocer tanto el comportamiento general como por grupos, zonas o categorías, reflejando los niveles de servicio correspondientes.

- La supervisión deberá garantizar un nivel de continuidad operativa mínimo del 99.50%.

- Flexibilidad para recolectar y procesar información en distintos intervalos, de acuerdo con la criticidad o relevancia de cada elemento supervisado, que defina el Instituto.

- Deberá realizar el proceso de conciliación de deducciones por incumplimiento de los niveles de servicio en cada período de operación con cada uno de los proveedores de telecomunicaciones en conjunto con el administrador del contrato asignado por el Instituto.

- Estimación en tiempo real de impactos o deducciones aplicables, con el fin de facilitar decisiones oportunas del Instituto.

- Avisos y alertas proactivas, basadas en niveles, umbrales o condiciones previamente definidas por el Instituto y el operador de telecomunicaciones.

- El servicio de supervisión continua deberá permitir la verificación automática, sistemática y proactiva del desempeño y continuidad de los elementos que intervienen en la operación institucional. La supervisión deberá abarcar, al menos, los siguientes rubros:

- Equipos servers físicos y virtuales que intervienen en el desempeño de telecomunicaciones.

- Dispositivos de comunicación de datos, incluyendo enrutadores (SDWAN).

- Dispositivos de comunicación de datos con acceso a Internet.

- Dispositivos de comunicación de datos LAN, incluyendo switches de capa 2 y capa 3.

- Dispositivos de seguridad perimetral que intervienen en el desempeño de telecomunicaciones

- Dispositivos de acceso inalámbrico.

4.2.2. Indicadores que deberán recopilarse de forma no invasiva para evaluar el comportamiento, estabilidad y desempeño de los elementos que participan en la prestación de los servicios operativos del Instituto:

- Disponibilidad.

- Tiempo de respuesta en la interacción entre componentes relacionados.

- Condiciones internas de funcionamiento, tales como carga de trabajo o uso de recursos necesarios para su operación.

- Intensidad de tráfico manejado, tanto en el flujo de entrada como de salida, por cada elemento evaluado.

- Grado de esfuerzo requerido para el procesamiento de las tareas que cada componente ejecuta.

- Nivel de ocupación de los recursos internos asociados al funcionamiento estable del elemento(memoria).

- Cantidad de solicitudes o intercambios procesados por cada componente en su operación habitual( paquetes enviados y recibidos).

- Registro de fallas o eventos anómalos detectados durante la interacción con otros elementos.

- Volumen de información no procesada o descartada, ya sea en la recepción o emisión de datos.

4.2.3 El servicio deberá contar con los medios necesarios que permitan verificar, de manera continua y sistemática, el estado y comportamiento de los elementos que intervienen en la operación de los servicios institucionales, incluyendo como mínimo la revisión de:

- Los componentes que permiten la habilitación de puntos de conexión, verificando su disponibilidad y funcionamiento.

- Los elementos que suministran energía a los equipos operativos, garantizando continuidad y estabilidad.

- Las unidades encargadas del procesamiento interno, evaluando su carga de trabajo y desempeño.

- Las unidades de soporte interno necesarias para la operación estable, incluyendo recursos de almacenamiento temporal o permanente(Memorias).

- Los componentes responsables de la interconexión principal entre distintos segmentos operativos, verificando que mantengan condiciones adecuadas de operación(Interfaces troncales).

- El comportamiento del tráfico clasificado conforme a sus prioridades de servicio, evaluando tiempos de respuesta, continuidad y eventos de pérdida en cada ruta de comunicación.

- La capacidad diaria y el desempeño general de los elementos que soportan las comunicaciones institucionales, mediante la recopilación, análisis y resguardo de indicadores históricos de uso, demandas y tendencias durante un periodo mínimo de 6 meses.

- Un mecanismo de alertamiento oportuno, que informe de manera inmediata sobre fallas, interrupciones o degradaciones en los elementos críticos que intervienen en la continuidad del servicio.

4.2.4. Medios de supervisión especializados que deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes capacidades funcionales:

- Contar con mecanismos estandarizados de consulta y recolección de información que permitan verificar el estado de los elementos operativos involucrados en la prestación del servicio.

- Incorporar seguimiento del comportamiento del tráfico y de la actividad operacional, con el fin de identificar patrones, variaciones y posibles cuellos de botella.

- Permitir el acceso mediante un entorno seguro y confiable, que garantice la integridad de la información consultada por el Instituto.

- Facilitar el acceso desde distintos tipos de dispositivos, tanto de escritorio como móviles, asegurando continuidad en la visualización y en la consulta.

- Realizar las labores de supervisión sin requerir intervenciones directas sobre los elementos observados, evitando afectación o interrupción de sus funciones.

- Supervisar de manera integral los distintos ámbitos que intervienen en la calidad del servicio (tráfico, aplicaciones, plataformas, continuidad operativa, cumplimiento de niveles de servicio, servicios distribuidos y otros componentes institucionales).

- Tener la capacidad de operar con los esquemas actuales de direccionamiento y organización de los elementos supervisados.

- Emitir avisos oportunos por diversos medios, configurables de acuerdo con los responsables de atención en cada caso.

- Brindar flexibilidad en los avisos y mecanismos de notificación, incluyendo alternativas que permitan garantizar la entrega de alertas incluso en situaciones adversas.

- Contar con un esquema de escalamiento automático de alertas, que mantenga informada a la cadena de atención mientras persista una condición anómala.

- Incorporar un esquema jerárquico de avisos, que distinga entre elementos principales y secundarios para evitar duplicidad de alertas innecesarias.

- Disponer de un entorno unificado de consulta, que permita visualizar, en un solo punto, la operación general y el estado de los distintos componentes supervisados.

- Contar con mecanismos de muestreo y levantamiento de información que permitan evaluar de manera diferenciada los distintos niveles de interconexión institucional.

- Contar con la posibilidad de ejecutar acciones automáticas de control o verificación, derivadas de una alerta registrada.

- Permitir el establecimiento de parámetros de operación y límites de referencia, ajustados a las necesidades del Instituto, para la generación de alertas.

- Admitir la definición de condiciones combinadas que detonen avisos o acciones, fortaleciendo la detección temprana de escenarios de riesgo.

- Permitir la supervisión de diversos puntos o localidades del Instituto, consolidando la información en una sola vista.

- Contar con documentación y guías de uso actualizadas, que faciliten la operación y administración del servicio.

- Permitir distintos periodos de actualización y revisión de información, dependiendo del tipo de variable que se esté observando.

- Ser compatible con los entornos actuales de operación utilizados por el Instituto.

- Facilitar la búsqueda y clasificación de los elementos supervisados, permitiendo organizar la información conforme a criterios institucionales.

- Incorporar mecanismos de reconocimiento automático de los componentes bajo supervisión, agilizando su registro y organización.

- Permitir la supervisión de plataformas de información institucional, mediante mecanismos que faciliten el seguimiento de su disponibilidad y comportamiento.

- Generar reportes en tiempo real sobre fallas, desempeño y cumplimiento de niveles de servicio, con la posibilidad de emitirlos bajo demanda o de manera programada y enviarlos a los responsables designados.

4.2.5. Tableros de control y capacidades de seguimiento operativo

Los tableros de control deberán permitir la generación de reportes detallados, consolidando información necesaria para la toma de decisiones y el seguimiento del desempeño institucional.

La solución ofertada deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes capacidades para la elaboración de reportes y la consulta de información estratégica:

- Emisión de reportes en formatos de consulta estandarizados, asegurando su lectura y difusión institucional( HTML o PDF).

- Permitir la programación de tareas para la generación de informes, así como la opción de generar informes ad-hoc según sea necesario.

- Exportación de información histórica para análisis comparativos y estudios de tendencia (XML, CSV o HTML).

- Representación gráfica y tabular de los indicadores clave de desempeño asociados a los elementos supervisados.

- Visualización del tiempo efectivo e inactivo de operación, expresado en valores absolutos y porcentuales.

- Análisis específico del comportamiento del tráfico gestionado por los servicios..

- Detalle del nivel de utilización de los recursos operativos más relevantes(procesamiento).

- Obtención de indicadores en tiempo real sobre el desempeño de los servicios de telecomunicaciones que sostienen la operación institucional.

- Detección y notificación inmediata de condiciones anómalas o fallas en los servicios supervisados.

- Consulta de reportes a través de un punto de acceso institucional seguro.

- Acceso que garantice la integridad y protección de la información consultada.

  - Ajuste programado de periodos de indisponibilidad planeada con motivo de soportes operativos.

  - Configuración del tiempo máximo de respuesta esperado para cada elemento supervisado.

  - Registro, resguardo y procesamiento de la información histórica en una base estructurada.

- Administración de accesos y control de la consulta:

  - Definición de perfiles diferenciados según responsabilidades institucionales.

  - Restricción de privilegios para definir acceso de solo lectura o lectura-escritura según corresponda a los elementos supervisados.

- Almacenamiento centralizado, íntegro y protegido contra manipulaciones indebidas de toda la información histórica.

- Entorno de consulta personalizable para el Instituto.

Posibilidad de incorporar información estructurada proveniente de distintos fabricantes o fuentes institucionales.

- Disponibilidad de mecanismos que permitan crear, modificar o eliminar objetos asociados al proceso de supervisión.

- Acceso a la información desde dispositivos móviles para permitir consulta en operación de campo o movilidad institucional.

- Compatibilidad con los esquemas institucionales de autenticación y validación de identidad.

- Capacidades de reconocimiento automático de elementos, localización y geolocalización dentro de la infraestructura supervisada.

- El licitante deberá proporcionar un servicio centralizado de registro, análisis y alerta de eventos operativos, capaz de integrar al menos 40 elementos supervisados desde el inicio de la operación.

- El servicio deberá incluir la provisión completa de los recursos necesarios para su funcionamiento. El servicio deberá cumplir con lo siguiente:

  - Contar con un entorno dedicado exclusivamente a esta función.

  - Mantener un historial accesible de al menos 6 meses, resguardado durante toda la vigencia del contrato y disponible a solicitud del Instituto.

  - Recibir, procesar y alertar sobre eventos relevantes de los elementos registrados.

  - Emitir notificaciones oportunas por los medios institucionalmente definidos(correo).

  - Permitir la clasificación y seguimiento de eventos como:

  - Emergencia

  - Alerta

  - Crítica

  - Error

  - Advertencia

  - Notificación

  - Informativo

  - Depuración

  - Las notificaciones deben contener al menos la siguiente información:

  - Fecha y hora

  - Identificación del elemento

  - Ubicación o Referencia de origen (Dirección IP origen)

  - Capacidad para filtrar mensajes y generar alertas avanzadas mediante reglas definidas por el Instituto.

  - Acceso controlado a registros estructurados para análisis institucional.

  - Administración de calendarios de archivo y resguardo mediante procesos automatizados.

  - Visualización simultánea de diversos registros de eventos.

  - Generación de gráficos y estadísticas de tendencia, con posibilidad de envío automático.

  - Supervisión del servicio mediante mecanismos estandarizados.

  - Operación sin impacto relevante en la disponibilidad o capacidad de los enlaces supervisados.

- El licitante deberá proporcionar un punto único de consulta que integre los indicadores de calidad relacionados a los servicios de telecomunicaciones.

El servicio ofertado deberá incorporar mecanismos de análisis inteligente y preventivo que permitan identificar automáticamente comportamientos inusuales o estados anómalos.

Estas capacidades deberán:

• Emitir notificaciones tempranas,

• Señalar posibles causas,

• Permitir acciones preventivas antes de que el desempeño se degrade.

Asimismo, deberá ser capaz de reconocer incrementos atípicos en la actividad, identificar necesidades de ajuste operativo o alertar sobre escenarios que representen riesgo para la continuidad o seguridad de la operación institucional.

4.3 Evaluación del nivel de servicio proporcionado

El IMSS requiere que el licitante oferte la habilitación de los procesos, procedimientos y actividades, así como todo lo necesario para implementar los indicadores que permitan la medición del grado de cumplimiento de los niveles de servicio y condiciones de prestación contratados en los servicios que se relacionan en el alcance de este anexo. El licitante deberá presentar en su propuesta técnica los procesos, procedimientos, infraestructura y métodos para proveer el servicio solicitado, detallando la forma en que cumplirá los requerimientos solicitados por el Instituto.

Para dar cumplimiento a este requerimiento, el licitante deberá considerar que los contratos celebrados por el Instituto con sus proveedores de servicios tienen cláusulas que establecen las condiciones de niveles de servicio y condiciones de prestación que el Instituto necesita en cada uno de sus inmuebles interconectados, donde se soportan los procesos sustantivos del Instituto.

Las condiciones establecidas de nivel de servicio y condiciones de prestación son medidas de desempeño a través de indicadores de rendimiento en periodos mensuales, por lo que, en caso de no cumplirse dichos niveles de servicio y condiciones del servicio, serán aplicadas a los proveedores de los servicios las penalizaciones y/o deductivas contractuales en el periodo de facturación correspondiente según proceda. En consecuencia, el Instituto requiere que el licitante oferte llevar a cabo la verificación en forma permanente el comportamiento de los indicadores de nivel de servicio y condiciones de prestación, proporcionando como entregable el grado de cumplimiento de los indicadores de nivel de servicio y el cálculo de penalizaciones, así como deductivas correspondientes al periodo del servicio de cada proveedor de los servicios relacionados en el alcance de este Anexo Técnico, cuando sea el caso.

El licitante deberá ofertar realizar la función de centralizar la recepción de incidentes y requerimientos, así como brindar seguimiento hasta su conclusión, que sugieran la posible interrupción de la operación de los servicios  a verificar y la afectación de los niveles de servicio correspondientes, siguiendo el procedimiento que proponga y que de común acuerdo se definan con el Instituto para determinar en forma preliminar el posible origen de dichos incidentes, notificando a quien el Instituto designe.

Para agilizar la coordinación de actividades el licitante deberá ofertar modelar e implantar en conjunto con el Instituto los acuerdos de operación que se formalizarán entre el proveedor y las áreas técnicas del Instituto y los proveedores de los servicios a verificar y que se relacionan en el alcance de este documento, donde se establecerán las reglas de interacción para la resolución de incidentes e información que se deberá proporcionar al personal del IMSS, respecto a los incidentes, avances y en su caso, conclusión de labores de remediación para el restablecimiento de los servicios.

La detección de incidentes deberá ser en tiempo real y deberá estar soportada por procesos y procedimientos que permitan el registro del momento en que se presenta una anomalía o incumplimiento de niveles de servicio que potencialmente afecten la operación del servicio, registrando el detalle y la duración de esta hasta su solución.

El licitante deberá ofertar y comprometerse a ser el responsable se las siguientes acciones y actividades que de manera enunciativa y no limitativa se relacionan a continuación:

- En caso de presentarse una anomalía o incidente en uno o más componentes del servicio, el licitante deberá proporcionar el primer nivel de atención para descartar que el origen de la anomalía se deba a condiciones ajenas a los servicios del proveedor relacionados en el alcance de este documento, tales como falla de energía eléctrica en los diferentes inmuebles del Instituto.

- En caso que el licitante detecte o determine que la anomalía o incidente tiene origen en los componentes de cualquiera de los servicios relacionados en el alcance, deberá notificar de inmediato al proveedor correspondiente para obtener un ticket de seguimiento que se utilizará para identificar la anomalía o incidente hasta su resolución, usando al mismo tiempo, dicho intervalo de tiempo para determinar si existe una desviación en el cumplimiento de los niveles de servicio contractuales y si se debe aplicar en su caso, las penalizaciones o deductivas correspondientes.

- El licitante deberá notificar de forma inmediata al Instituto y al proveedor de servicios correspondiente la relación de sitios o inmuebles que presenten anomalías o incidentes en forma periódica conforme a las necesidades del Instituto establezca. Dichas notificaciones serán en el formato que se defina con el Instituto y el licitante.

- El licitante deberá registrar la anomalía o incidente en la Mesa de Servicios del IMSS para efectos de registro y seguimiento, obteniendo un ticket para tales fines.

- El registro de la anomalía o incidente presentado deberá incluir al menos, la siguiente información:

  - Número de referencia del o los inmuebles afectados.

  - Numero de atención con el que el proveedor responsable del servicio afectado dará seguimiento hasta su solución.

  - Fecha y hora de inicio de la incidencia/interrupción

  - Fecha y hora de solución de la incidencia/interrupción

  - Tiempo de solución

  - Criticidad e impacto

  - Bitácora de actividades realizadas para la solución del incidente.

  - Descripción de la causa.

  - Tipificación.

- El licitante deberá ejecutar las tareas de coordinación y logística para los accesos en caso de que se requiera que personal del proveedor del servicio que presente anomalías, se presente en los inmuebles del Instituto para resolverlas.

- Una vez ejecutadas las actividades resolutorias, es responsabilidad del licitante validar con los usuarios afectados por la anomalía, que los servicios se encuentren restablecidos en forma correcta para luego proceder a cerrar el ticket correspondiente.

- Una vez solucionada la anomalía, es responsabilidad del licitante contabilizar los intervalos de tiempo desde el inicio de un incidente hasta su solución, identificando tiempo de falla y tiempo para aplicación de deductivas en caso de haber excedido el límite de tiempo de falla establecido por el nivel de disponibilidad en el contrato correspondiente.

- Al final del periodo mensual de operación (mes calendario), será responsabilidad del licitante realizar el cálculo de la deductiva de cada uno de los incidentes ocurridos en dicho periodo y entregarlos al administrador del contrato dentro de los 5 días hábiles posteriores al fin del periodo de operación. También será responsabilidad del licitante dentro de los 5 días hábiles posteriores al fin del periodo de operación, conciliar con el proveedor de servicios correspondiente del IMSS, donde se hayan excluido tiempos atribuibles a fallas no imputables al proveedor de los servicios como pueden ser fallas eléctricas o desconexión ajena al proveedor de servicios del IMSS.

- Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación del fallo deberá firmar un Acuerdo Operacional (OLA) con cada proveedor de los servicios incluidos como parte del alcance del servicio requerido, para formalizar el método de medición de los niveles de servicio e interacción, de conformidad con cada instrumento jurídico formalizado (contrato).

- Deberá mantener disponible para su consulta, el detalle de los registros de anomalías e incidentes detectados durante la vigencia del contrato, así como el historial de todas las métricas de nivel de servicio medidas y establecidas en los Acuerdos Operacionales (OLAs) firmados con todos y cada uno de los proveedores de servicios relacionados en el alcance.

4.4 Proceso de notificación de anomalías o incidentes.

El licitante deberá presentar en su propuesta al Instituto los procesos, procedimientos, métodos e infraestructura para proveer los servicios objeto del presente documento, desde sus instalaciones utilizando mejores prácticas o normas equivalentes detallando la forma de cumplir los siguientes requerimientos:

- Horario de servicio: 7x24

- Nivel de servicio: 99.5%

- Identificar las anomalías o incidentes que se presenten en el día a día en los servicios de red de telecomunicaciones que puedan ocasionar una degradación o pérdida del servicio en uno o más inmuebles en favor del derechohabientes, contribuyentes, usuarios internos o usuarios externos del Instituto.

- Concentrar todas las anomalías o incidentes para registro, análisis, gestión, solución y documentación por lo que el proveedor será el canal único para ello, de los aproximadamente 3,000 sitios del IMSS.

- Notificar al proveedor de servicios correspondiente la fecha y hora de inicio de la anomalía o incidente.

- Notificar alertas al Instituto y a los proveedores correspondientes del IMSS de la degradación que puedan representar riesgos en las capacidades, anomalías o incidentes graves en los servicios incluidos en el alcance, en el momento que ocurran.

- Notificar por vías electrónicas y escritas al administrador del contrato IMSS el resumen de anomalías e incidentes, así como la descripción del seguimiento que se brinde.

- Dar seguimiento a cada síntoma, anomalía o incidente hasta que desaparezca, notificando al personal IMSS designado y al proveedor de servicios correspondiente, desde el momento de su aparición.

- Contabilizar días, horas, minutos y segundos la duración de cada anomalía o incidente que se presente en el día a día, haciendo referencia al inmueble o inmuebles donde se presentó en caso de ser masiva para su ubicación y seguimiento.

- El administrador del contrato y el personal que este designe podrá consultar en forma remota la relación de anomalías o incidentes, así como su descripción, seguimiento y solución, incluyendo detalles de duración y afectación de aquellas resueltas y las que aún se encuentran fuera de los rangos permitidos por los niveles de servicio contratados para el servicio específico.

- Deberá permitir la visualización del estado de los requerimientos o solicitudes de servicio que al menos muestre: pendientes abiertos, en espera, vencidos, resueltos, documentados y cerrados para que el Instituto disponga de una estadística del desempeño de los servicios de telecomunicaciones prestados por cada proveedor, conforme a los servicios relacionados en el alcance del presente documento.

- Deberá permitir el registro de solicitud de servicio: número de identificación, nombre del solicitante, nombre del agente al que se asignó el seguimiento de la solicitud, fecha de ejecución, estado de la solicitud, fecha de creación del registro.

- Deberá mostrar los historiales para efectos de revisión y validación.

- Deberá permitir registrar múltiples tareas por cada solicitud, anomalía o incidente a resolver para llevar una bitácora pormenorizada de actividades con responsables y resultados.

- Otorgar un número de seguimiento para las anomalías detectadas.

- Uso de correo y mensajería electrónicos para el envío de notificaciones.

- Deberá permitir la clasificación automática y enrutamiento de mensajes de notificación.

- Deberá permitir direccionar o conmutar mensajes en forma manual o automática.

- Deberá permitir calendarizar requerimientos.

4.5 Revisión y análisis del comportamiento operativo y de flujo del servicio

El licitante deberá ofertar y comprometerse a proveer en forma permanente el servicio de análisis de los flujos que usan los servicios de los proveedores del Instituto con el propósito de identificar en forma proactiva cualquier comportamiento o tendencia fuera de los niveles de servicios establecidos, así como resolver cualquier situación operativa que le ocasione al IMSS un mal funcionamiento.

Para cumplir este requerimiento el licitante deberá presentar en su propuesta el detalle de los procesos, procedimientos, métodos, infraestructura y las actividades que llevará a cabo en forma continua y eventual para cumplir con los requerimientos siguientes:

- Debe realizar la recolección de indicadores de rendimiento bidireccional entre inmuebles institucionales para determinar el grado de cumplimiento de los niveles de servicio contratados a los proveedores de servicios.

- Debe incluir la detección de cuellos de botella y errores de conexión en todos los niveles estándares.

- Debe soportar la captura y decodificación de los flujos que intercambian los inmuebles de Instituto y aquellos de sus proveedores de servicios.

- Debe soportar la captura de estadísticas en tiempo real para la resolución de problemas operativos relacionados con los elementos habilitadores del servicio recibido por el Instituto de sus proveedores.

- Debe soportar e identificar el intercambio de conexiones entre pares de dispositivos que soportan los procesos adjetivos y sustantivos del Instituto.

- Debe soportar el análisis de tiempo respuesta del comportamiento de flujos y capacidades.

- Debe incluir la definición de alarmas por patrones de flujos de tráfico.

- Debe permitir la configuración de disparadores por alarmas.

- Debe medir la utilización real de las capacidades de envío y recepción de flujos de tráfico.

- Debe realizar el análisis de por segmento de colisión y propagación.

- Debe incluir la presentación de distribución de uso de protocolos.

- Debe soportar al menos el análisis de aplicaciones:

- Debe permitir el rastreo de elementos que accedan a los servicios del Instituto desde el interior y exterior de sus inmuebles.

- Debe tener la capacidad de análisis de condiciones de calidad, integridad y funcionamiento de las facilidades de comunicación que brindan los proveedores del Instituto.

- Debe permitir el desencriptado del flujo de tráfico que circula dentro de los inmuebles de Instituto.

- Debe ser capaz de brindar información para observar, analizar flujos de tráfico.

- En la recolección de datos, la solución no debe afectar negativamente el funcionamiento o rendimiento de los componentes habilitadores del servicio que recibe el Instituto.

- Contar con una interfaz de usuario gráfico e intuitivo que permita la búsqueda de problemas en forma sencilla, la configuración de las mediciones, el filtrado y el despliegue estadístico.

- Debe permitir la captura y la presentación de la información en pantalla en tiempo real.

- Debe permitir la selección en forma gráfica de las capas de interacción entre los elementos o componentes que activan el intercambio de flujo de tráfico a observar o analizar.

- Debe permitir segmentar en grupos para su correspondiente monitoreo.

- Debe permitir la vista de reportes vía web desde cualquier punto de conexión del instituto.

- Debe incluir una interfaz gráfica que muestre el estado de los componentes habilitadores de servicios.

- Debe permitir el visualizar de tiempo de respuesta y rendimiento de los dispositivos que activan la comunicación entre los inmuebles y los usuarios del Instituto.

A solicitud del Instituto, con base en la evidencia generada del análisis de flujos de tráfico, el licitante deberá realizar las recomendaciones necesarias que permitan optimizar las capacidades de interconexión entre inmuebles provisto por los proveedores del Instituto.

4.6 Administración, resguardo y actualización de información documental relacionada con la operación (Gestión Documental)

El objetivo de la gestión documental es generar una matriz de verbos de acción descritos en el presente documento, a fin de generar tantos documentos como sea necesario, con la periodicidad solicitada en el servicio, que permitan brindar una respuesta ágil y oportuna a cualquier ente auditor que requiera información del cumplimiento de los servicios motivo del presente documento.

Una vez definidos los documentos requeridos y de acuerdo con su periodicidad, estos deberán ser registrados en un repositorio que deberá proporcionar el proveedor, para conservar el acervo de gestión documental en donde consten todas las actividades y labores realizadas en el periodo de pago mensual, que permitan atender de manera completa las labores de fiscalización que en su caso se requieran. Durante las mesas de trabajo al inicio del contrato se deberán definir estos documentos, su periodicidad y los formatos necesarios para la atención de este requerimiento.

El licitante deberá ofertar y comprometerse a coadyuvar en la revisión de los documentos probatorios de la prestación de servicios de telecomunicaciones del Instituto. Para ello, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, elaborará una matriz de verbos de acción prevista en este Anexo Técnico para cada servicio comprendido en los contratos en los que participe como coadyuvante. Dicha matriz será la base para verificar los niveles de servicio establecidos en los procedimientos de contratación y para emitir, con la periodicidad que exija cada servicio, los documentos necesarios que acrediten el desempeño. Estos entregables deberán permitir una respuesta ágil y oportuna a cualquier requerimiento de los entes auditores respecto del cumplimiento de los servicios bajo su supervisión, dentro del alcance del presente servicio y de los contratos suscritos con los distintos prestadores.

4.7 Gestión, seguimiento y atención de requerimientos operativos y de soporte derivados de la operación (Mesa de Ayuda)

El licitante deberá incluir como parte de su propuesta técnica una herramienta de Mesa de Ayuda, a través de la cual se registrarán, analizarán, canalizarán y atenderán todos los incidentes que se presenten en los servicios incluidos en el alcance del presente Anexo Técnico. Los reportes generados en la mesa de ayuda del proveedor deberán ser integrados a la Mesa de Ayuda con la que cuenta el Instituto.

El registro de la anomalía o incidente presentado deberá incluir al menos, la siguiente información:

i.	Número de referencia del o los inmuebles afectados.

ii.	Numero de atención con el que el proveedor responsable del servicio afectado dará seguimiento hasta su solución.

iii.	Fecha y hora de inicio de la incidencia/interrupción

iv.	Fecha y hora de solución de la incidencia/interrupción

v.	Tiempo de solución

vi.	Criticidad e impacto

vii.	Bitácora de actividades realizadas para la solución del incidente.

viii.	Descripción de la causa.

ix.	Tipificación.

El licitante debe integrar dentro de su propuesta la documentación que avale que cuenta con el derecho de uso del licenciamiento para la herramienta propuesta de Mesa de Ayuda o en su defecto que la Mesa de Ayuda propuesta es de su propiedad, en caso de que el LICITANTE oferte la implementación de herramientas “open Source” o “software libre”, deberá contar con acreditación de suscripciones del software que permitan al instituto acceder a esquemas de soporte operativo para permitir la operación de servicio.

En ambos tipos de herramientas de Mesa de Ayuda (propietarias o software libre) el LICITANTE deberá contar con los mecanismos, licenciamientos, suscripciones del producto que permitan atender las necesidades en temas de incidentes, soporte operativo y lo necesario para la ejecución de la herramienta de mesa de ayuda.

4.8 Esquema de Alta Disponibilidad.

El licitante deberá ofertar que, en caso de que no pueda realizar la operación de monitoreo de los servicios de red y sus componentes habilitadores en las instalaciones del Instituto, contará con un centro de operación alterno ubicado en el territorio nacional con las mismas condiciones para continuar con la operación y el monitoreo de los servicios de telecomunicaciones.

El licitante deberá acreditar que cuenta con un espacio físico, equipos de comunicación, equipos de seguridad y personal necesario para poder realizar el monitoreo desde una sede alterna, la cual deberá ser accesible físicamente para el traslado de las operaciones en caso de ser necesario. Lo anterior, presentando escritura de propiedad del inmueble o contrato de arrendamiento a su nombre, planos de distribución de los espacios físicos y fotografías en las que se identifique las características solicitadas en el presente apartado.

4.9 Entregables.

El licitante deberá presentar en su propuesta un modelo o formato que cumpla con los entregables que se solicitan en esta sección, con el instructivo y procedimiento de llenado mismo que utilizará al arranque del proyecto y que deberá entregar en forma mensual o por solicitud del Instituto los siguientes entregables acompañados de la documentación probatoria suficiente para determinar los documentos propuestos por el licitante:

| N° | Descripción | Frecuencia | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrega del cronograma de actividades: El licitante deberá presentar un cronograma de actividades para realizar la prestación del servicio, en el que se establezcan los plazos considerando la información operativa proporcionada por el Instituto para la planeación de la prestación del servicio, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 7. Cronograma de Actividades del Anexo Técnico. | Única | Dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación del fallo. |
| 2 | Presentación del personal: el licitante deberá presentar al Administrador del contrato el personal que será responsable del proyecto. | Única | A más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación del fallo. |
| 3 | Integración de la Mesa de Ayuda, misma que deberá estar integrada con la Mesa de Ayuda con la que cuenta el instituto. | Única | Dentro de los primeros 20 (veinte) días hábiles posteriores a la notificación del fallo. |
| 4 | Reporte de desviaciones mensuales en las tendencias de los indicadores de los servicios contratados. | Mensual o a petición del Instituto | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a la petición del Instituto |
| 5 | Reportes de análisis de problemas y de búsqueda de causas raíz en el funcionamiento de los servicios. | Mensual o a petición del Instituto | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a la petición del Instituto. |
| 6 | Reporte del cálculo de las deductivas por incumplimiento del grado de servicio de cada proveedor de servicios según las fórmulas aplicables conforme a contrato y acuerdo operacional. | Mensual | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido |
| 7 | Reporte del cálculo de penalizaciones por desviaciones de los planes de trabajo. | Mensual | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido |
| 8 | Estadísticas del cumplimiento de los niveles de servicio. | Mensual | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido |
| 9 | Estadísticas de funcionamiento de los servicios por proveedor. | Mensual | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido |
| 10 | Estadísticas del nivel de soporte de los proveedores de servicios. | Mensual | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido |
| 11 | Reportes del estado de cada una de los componentes habilitadores o sus conjuntos en materia de fallas, disponibilidad y tiempo de respuesta. | Mensual o a petición del Instituto | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a petición del Instituto |
| 12 | Reporte del modelado de flujo de tráfico en donde se describan los servicios más utilizados en el Instituto, así como la optimización de las capacidades de interconexión de los servicios. | Mensual | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido |
| 13 | Reporte del cumplimiento de la gestión documental con la periodicidad solicitada en el servicio, que permitan brindar una respuesta ágil y oportuna a cualquier ente auditor que requiera información del cumplimiento de los servicios motivo del presente documento. | Mensual | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido |
| 14 | Reporte del cumplimiento de la gestión documental que permitan atender de manera completa las labores de fiscalización que en su caso se requieran de los documentos probatorios de la prestación de servicios de los diferentes proveedores en materia de telecomunicaciones del Instituto en los cuales participará como coadyuvante en la verificación de los servicios y niveles de servicios descritos en sus correspondientes procedimientos de contratación, esto es, en todos los contratos del IMSS con los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones. | Mensual | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido |
| 15 | Reportes de análisis de flujo, hallazgos, riesgos y recomendaciones de corrección. | Mensual o a petición del Instituto | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a petición del Instituto |
| 16 | Acta mensual del servicio en la que haga constar el número de equipos atendidos y operando correctamente | Mensual | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido. |
| 17 | Acta final del servicio que incluya la base de datos de conocimientos, los diagramas generados, los activos, así como toda la documentación asociada en la entrega del servicio. | Única | Dentro de los dos meses previos al término de vigencia del contrato |

Todos los entregables mensuales deberán ser entregados dentro de la temporalidad indicada anteriormente, el IMSS contará con un periodo de 5 días hábiles para su validación y/o aceptación, las correcciones que surjan de la revisión por parte del administrador del contrato deberán ser corregidas y/o subsanadas dentro de los 5 días hábiles posteriores a su notificación formal.

4.10	Soporte operativo del medio de visualización (Video Wall) ): verificación de encendido y operación, validación de fuentes de entrada, ajuste lógico de parámetros de visualización (distribución de señales), revisión de conectividad de datos/energía a nivel operativo, y restauración de configuración lógica ante cambios/actualizaciones.

- Los componentes del Video Wall propiedad del IMSS como son; controladores, pantallas, cableado asociado y elementos de operación.

- Las actividades de soporte operativo preventivo y correctivo, incluyendo periodicidad, alcances, validaciones funcionales y criterios de aceptación.

# Soporte operativo preventivo del Video Wall

# El soporte operativo preventivo tendrá como objetivo asegurar la correcta operación, disponibilidad y prolongación de la vida útil del Video Wall, e incluirá al menos las siguientes actividades:

- Inspección física general de pantallas, soportes, controladores y cableado asociado.

- Limpieza externa de pantallas y equipos, utilizando materiales adecuados que no dañen los componentes.

- Verificación del correcto encendido, alineación, brillo, contraste y uniformidad de imagen.

- Revisión del funcionamiento de controladores y procesadores de video.

- Validación de conexiones eléctricas y de datos.

- Pruebas funcionales de visualización y operación continua.

# La periodicidad del servicio operativo preventivo será semestral o conforme a las necesidades operativas del Instituto.

# Soporte operativo correctivo del Video Wall

# El soporte operativo correctivo se realizará cuando se presenten fallas o degradación en el funcionamiento del Video Wall, e incluirá al menos las siguientes actividades:

- Diagnóstico técnico del componente o módulo afectado.

- Corrección de fallas en pantallas, controladores, procesadores de video o cableado.

- Sustitución o reparación de componentes defectuosos, cuando aplique.

- Ajustes y reconfiguración del sistema para restablecer la operación normal.

- Pruebas funcionales posteriores a la corrección de la falla.

- Validación del correcto funcionamiento del sistema y liberación del servicio.

# Las actividades correctivas se realizarán sin afectar la continuidad del servicio, conforme a los tiempos de atención comprometidos por el proveedor.

- Perfil del Licitante

EL licitante deberá acreditar ser una empresa con la capacidad y experiencia técnica requerida para la prestación del “Servicio de Monitoreo y Desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones” o servicios similares, para tal efecto deberá adjuntar como parte de su propuesta técnica:

- Curriculum vitae del licitante actualizado, en el que se acredite la experiencia técnica necesaria para prestar el servicio requerido. Este documento deberá contener una breve declaración que explique la razón de ser de la empresa (misión), su dirección a largo plazo (visión) y los principios fundamentales que guían su comportamiento (valores). Asimismo, deberá incluir un resumen cronológico de la evolución de la empresa, destacando hitos importantes como el año de fundación, momentos clave de crecimiento, adquisiciones significativas y una descripción detallada de los productos o servicios que ofrece la empresa, resaltando sus características distintivas y beneficios para los clientes. Finalmente, se requieren los datos de contacto de la empresa, incluyendo la dirección física, número de teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web, para facilitar el contacto de los interesados.

- El licitante deberá incluir en su propuesta, manifestación escrita, firmada por el representante legal de la empresa, en la que se indique que la empresa cumple con la totalidad de los requisitos solicitados en el presente anexo.

- El licitante deberá incluir en su propuesta, carta en hoja membretada, firmada por su representante legal, en la que manifieste que se compromete a mantener vigente o renovar las certificaciones solicitadas en el presente anexo técnico durante la vigencia del contrato.

- EL licitante deberá acreditar que el personal ofertado para la prestación del servicio es propio para tal efecto deberá presentar Emisión de Cobranza Mensual emitida por el IMSS (SUA) vigente en el que deberá aparecer el personal propuesto, o en su defecto el alta de trabajador en Instituto Mexicano del Seguro Social para el personal que formará parte de la estructura de servicio.

La falta de presentación de los documentos descritos en el presente numeral, será motivo de desechamiento de la propuesta, en cuyo caso no pasará a la evaluación conforme a la matriz de puntos y porcentajes.

- Condiciones técnicas de aceptación de entregable

Para hacer constar que la prestación del servicio se llevó a cabo a entera satisfacción del Instituto, se elaborará y formalizará lo siguiente:

- Entrega del cronograma de actividades: El licitante deberá presentar un cronograma de actividades para realizar la prestación del servicio, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, en el que se establezcan considerando la información operativa proporcionada por el Instituto para la planeación de la prestación del servicio, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 7. Cronograma de Actividades del Anexo Técnico.

- Presentación del personal: el licitante deberá presentar al Administrador del contrato, el personal que será responsable del proyecto, a más tardar 2 días hábiles posteriores a la notificación del fallo.

- Acta mensual del “Servicio de Monitoreo y desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones”, donde se deberán relacionar los reportes enunciados en el numeral 8. Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse, del presente Anexo Técnico “Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse”, que deberá entregar al administrador del contrato durante los primeros 5 días hábiles posteriores al mes vencido.

- En un plazo no mayor a 2 meses previos a la finalización de la vigencia del contrato, el licitante deberá entregar un Acta final del servicio que incluya la base de datos de conocimientos, los diagramas generados, los activos, así como toda la documentación asociada en la entrega del servicio. Dicha Acta deberá actualizarse en lo conducente, al finalizar la vigencia del contrato.

Las actas citadas en este apartado deberán estar firmadas de conformidad por el Administrador del Contrato o quien este designe y deberán ser elaboradas en 2 tantos originales, uno para para el licitante y otro para el Administrador del Contrato.

- Cronograma de actividades

El licitante deberá elaborar y presentar un cronograma de actividades detallado de actividades para la ejecución del servicio solicitado en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, proporcionando continuidad al servicio actual, el cual deberá contener al menos lo siguiente:

- Descripción detallada de los principales componentes que formarán parte de la solución para proveer el servicio solicitado.

- Las actividades para realizar.

- La secuencia.

- Los recursos asignados.

- Responsables de dichas actividades.

- Los soportes operativos requeridos

- Fecha de inicio.

- Fecha de conclusión.

- Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse

| Concepto | Nivel de servicio | Componente al que aplica |
| --- | --- | --- |
| Entrega del cronograma de actividades: El licitante deberá presentar un cronograma de actividades para realizar la prestación del servicio, en el que se establezcan los plazos con la volumetría proporcionada por el instituto como referencia para la prestación del servicio solicitado, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 7. Cronograma de Actividades del Anexo Técnico. | Dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. | Inicio de actividades |
| Presentación del personal: el licitante deberá presentar al Administrador del contrato el personal que será responsable del proyecto. | A más tardar 2 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. | Inicio de actividades |
| Acuerdo operacional con cada proveedor de los servicios incluidos como parte del alcance del servicio requerido, para formalizar el método de medición de los niveles de servicio e interacción, de conformidad con cada instrumento jurídico formalizado (contrato). | Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. | Inicio de actividades |
| Integración de la Mesa de Ayuda, misma que deberá estar integrada con la Mesa de Ayuda con la que cuenta el Instituto. | Dentro de los primeros 20 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. | Prestación del servicio |
| Disponibilidad del Servicio | 99.5% mensual. | Prestación del servicio |
| Reporte de desviaciones mensuales en las tendencias de los indicadores de los servicios contratados. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a la petición del Instituto | Prestación del servicio |
| Reportes de análisis de problemas y de búsqueda de causas raíz en el funcionamiento de los servicios. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a la petición del Instituto. | Prestación del servicio |
| Reporte del cálculo de las deductivas por incumplimiento del grado de servicio de cada proveedor de servicios según las fórmulas aplicables conforme a contrato y acuerdo operacional. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | Prestación del servicio |
| Reporte del cálculo de penalizaciones por desviaciones de los planes de trabajo. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | Prestación del servicio |
| Estadísticas del cumplimiento de los niveles de servicio. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | Prestación del servicio |
| Estadísticas de funcionamiento de los servicios por proveedor. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | Prestación del servicio |
| Estadísticas del nivel de soporte de los proveedores de servicios. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | Prestación del servicio |
| Reportes del estado de cada una de los componentes habilitadores o sus conjuntos en materia de fallas, disponibilidad y tiempo de respuesta. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a petición del Instituto | Prestación del servicio |
| Reporte del modelado de flujo de tráfico en donde se describan los servicios más utilizados en el Instituto, así como la optimización de las capacidades de interconexión de los servicios. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | Prestación del servicio |
| Reporte del cumplimiento de la gestión documental con la periodicidad solicitada en el servicio, que permitan brindar una respuesta ágil y oportuna a cualquier ente auditor que requiera información del cumplimiento de los servicios motivo del presente documento. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | Prestación del servicio |
| Reporte del cumplimiento de la gestión documental que permita atender de manera completa las labores de fiscalización que en su caso se requieran de los documentos probatorios de la prestación de servicios de los diferentes proveedores en materia de telecomunicaciones del Instituto en los cuales participará como coadyuvante en la verificación de los servicios y niveles de servicios descritos en sus correspondientes procedimientos de contratación, esto es, en todos los contratos del IMSS con los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | Prestación del servicio |
| Reportes de análisis de flujo, hallazgos, riesgos y recomendaciones de corrección. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a petición del Instituto | Prestación del servicio |
| Acta mensual del servicio en la que haga constar el número de equipos atendidos y operando correctamente. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido. | Prestación del servicio |
| Acta final del servicio que incluya la base de datos de conocimientos, los diagramas generados, los activos, así como toda la documentación asociada en la entrega del servicio. | Dentro de los dos meses previos al término de la vigencia del contrato. | Fin del servicio |

- Requerimientos de arquitectura tecnológica

No aplica.

- Restricciones e interfaces con otros elementos

No aplica.

- Pruebas requeridas, Método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas.

No se requieren.

- Modificaciones de la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el compendio nacional de insumos para la salud.

No aplica.

- Modificaciones de la especificación técnica de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior.

No aplica.

- Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos.

El licitante deberá acreditar el cumplimiento de las normas siguientes, a través de certificado vigente a nombre del licitante, expedido por Organismo de Certificación en la que se indique que cumple con dicho requisito:

- Certificación ISO/IEC 27001:2013 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

- Certificación ISO/IEC 20000-1:2018 Sistemas de Administración de Servicios TI (SMS)

- Certificación ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC)

Se deberá incluir liga, link o código QR de la entidad certificadora correspondiente, en la cual se pueda consultar y validar el certificado proporcionado por el licitante.

La definición final del carácter y alcance de los requisitos establecidos quedará sujeta a los resultados de la Investigación de Mercado, a efecto de validar su pertinencia y viabilidad conforme a las condiciones reales de participación identificadas, procurando en todo momento no limitar la libre concurrencia y garantizar la obtención de las mejores condiciones para el Instituto.

- Transferencia de conocimientos

El proveedor se compromete a colaborar en la transferencia de conocimientos y servicios al término de la vigencia del contrato para asegurar la continuidad de los servicios. En su propuesta, el licitante deberá detallar el método de transferencia, así como los conceptos de capacitación y el programa de trabajo correspondiente.

- Firmas de elaboración, revisión y aprobación

| Elaboró | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Lic. Ramón Rodríguez Ortega | Titular de la División de Telecomunicaciones |  | 29/04/2026 |
| Revisó | Cargo | Firma | Fecha |
| Mtro. Martín Alberto Echeverría Valdez | Coordinador Técnico de Telecomunicaciones |  | 30/04/2026 |
| Aprobó | Cargo | Firma | Fecha |
| Ing. Javier Cortés López | Coordinador de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información |  | 30/04/2026 |

- Relación de anexos.

| Id. | Nombre | Descripción corta | Fecha de integración al producto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SGMP_Terminos y Condiciones | Términos y condiciones que deberán cumplirse con motivo del servicio. | 30/04/2026 |
| 2 | Apartado I Matriz de puntos. | Puntos para otorgar mediante la evaluación por el mecanismo de puntos y porcentajes | 30/04/2026 |
| 3 | Apartado II. Visita a instalaciones | Para verificar la capacidad de respuesta administrativa, operativa y técnica del licitante | 30/04/2026 |