Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1. | 29/04/2026 | Elaboración del documento | Lic. Ramón Rodríguez Ortega |
| 0.2. | 30/04/2026 | Revisión del documento | Mtro. Martín Alberto Echeverría Valdez |
| 1.0. | 30/04/2026 | Aprobación del documento | Ing. Javier Cortes López |

Contenido

1.	Objetivo del documento	2

2.	Vigencia del contrato.	2

3.	Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio.	2

4.	Criterio de evaluación.	2

5.	Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones.	3

6.	Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros.	4

7.	Visitas a las instalaciones institucionales.	4

8.	Lugar de entrega.	4

9.	Visitas a las instalaciones del licitante.	4

10.	Penas convencionales y deductivas.	5

11.	Mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.	11

12.	Garantías de anticipos y cumplimiento.	11

13.	Forma de pago.	13

14.	Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados.	13

15.	Anticipo.	14

16.	Aviso de privacidad y medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de TIC.	15

17.	Seguro de Responsabilidad Civil.	15

18.	Firmas de elaboración, revisión y aprobación	15

## Objetivo del documento

Establecer los Términos y Condiciones mínimos necesarios para la contratación del “Servicio de Monitoreo y desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones”, para el ejercicio 2026, en lo sucesivo, “EL SERVICIO”.

## Vigencia del contrato.

La vigencia contractual será a partir día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

## Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio.

El plazo para la prestación del servicio será a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

## Criterio de evaluación.

La evaluación de las proposiciones se realizará utilizando el criterio de evaluación por puntos o porcentajes considerando exclusivamente los requisitos establecidos para la prestación del servicio, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En esta modalidad, la adjudicación se realizará al licitante que haya obtenido el mayor puntaje en cuanto a su propuesta técnica y económica, siendo aplicable lo establecido en los “LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010.

Se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo Técnico.

La evaluación por el mecanismo de puntos o porcentajes consta de 100 puntos, de los cuales 40 puntos corresponden a la propuesta económica.

Los 60 puntos restantes corresponden a la evaluación técnica, que consiste en la suma de la puntuación de los siguientes rubros, con sus respectivos apartados:

| NÚMERO DE RUBRO | RUBRO | PUNTUACIÓN PARA OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| I | CAPACIDAD Del licitante | PUNTOS |
| II | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Del licitante | PUNTOS |
| III | PROPUESTA DE TRABAJO | - PUNTOS |
| IV | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | - PUNTOS |
| T O T A L |  | 60 PUNTOS |

La puntuación o unidades porcentuales para obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación, conforme a lo señalado en el Apartado I Matriz de puntos.

La omisión total o parcial en la presentación de alguno de los rubros a evaluar NO será motivo de desechamiento. No obstante, lo anterior, en tal caso el Instituto podrá abstenerse de asignar puntos en el rubro correspondiente.

## Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones.

B  el licitante deberá ofertar la prestación de “Servicio de Monitoreo y Desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones”, cumpliendo con las requerimientos, especificaciones y características técnicas establecidas en el Anexo Técnico, sus Apéndices y Términos y Condiciones, que forman parte integrante del mismo.

El licitante deberá ofertar el “Servicio de Monitoreo y Desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones” en cumplimiento de estándares y normas internacionales. Para acreditar lo anterior, deberá integrar en su propuesta técnica las siguientes certificaciones vigentes, expedidas a nombre del licitante:

  - Certificación ISO/IEC 27001:2013 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

  - Certificación ISO/IEC 20000-1:2018 Sistemas de Administración de Servicios TI (SMS)

  - Certificación ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC)

Las certificaciones antes señaladas deberán encontrarse vigentes a la fecha de presentación de propuestas y estar expedidas a nombre del licitante. El licitante deberá incluir liga, link o código QR del sitio web de la entidad certificadora correspondiente en los cuales se pueda consultar y validar el certificado proporcionado por el licitante.

La definición final del carácter y alcance de los requisitos establecidos quedará sujeta a los resultados de la Investigación de Mercado, a efecto de validar su pertinencia y viabilidad conforme a las condiciones reales de participación identificadas, procurando en todo momento no limitar la libre concurrencia y garantizar la obtención de las mejores condiciones para el Instituto.

El licitante deberá incluir en su propuesta, carta en hoja membretada, firmada por su representante legal, en la que manifieste que se compromete a mantener vigente o renovar las certificaciones solicitadas durante la vigencia del contrato.

## Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros.

No aplica

## Visitas a las instalaciones institucionales.

No Aplica

## Lugar de entrega.

El Instituto requiere la prestación del servicio en las instalaciones del Instituto, sala de monitoreo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 476, quinto piso, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México.

## Visitas a las instalaciones del licitante.

El área técnica realizará una visita las instalaciones de los licitantes para verificar la capacidad de respuesta administrativa, operativa y técnica del licitante, para lo cual los licitantes se obligan a permitir el acceso al personal que el Instituto designe, las cuales podrán realizarse a partir del primer día hábil siguiente a la Apertura de Proposiciones, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Dichas visitas se llevarán a cabo en los días y horarios que determine el área requirente, mismos que serán comunicados oportunamente a los licitantes que hayan presentado proposición , garantizando en todo momento el trato equitativo y las mismas condiciones de acceso a la información para todos los participantes. Se levantarán Actas circunstanciadas de los hechos ocurridos en las visitas, de conformidad con el Apartado II. “Acta de verificación de instalaciones” del Anexo Técnico, las cuales se integrarán al expediente de contratación, específicamente en el apartado correspondiente a la evaluación técnica de las proposiciones.

Será motivo de desechamiento de la propuesta del licitante que: 1) Se niegue a facilitar la visita a sus instalaciones o 2) Incumpla alguno de los criterios descritos en el Acta circunstanciada, en cuyo caso no pasará a la evaluación conforme a la matriz de puntos o porcentajes.

## Penas convencionales y deductivas.

- Penas convencionales:

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el numeral 5.5.8. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el licitante se obliga a pagar al Instituto las penas convencionales conforme a los porcentajes que se detallan en este apartado en caso de atraso en el cumplimiento de los tiempos de atención establecidos, misma que se calculará conforme a la fórmula siguiente:

Pca=%d x nda x vspa

Dónde:

Pca = pena convencional aplicable.

%d = porcentaje determinado en la convocatoria.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

El Administrador del Contrato realizará el cálculo y la aplicación de las penas convencionales, según lo estipulado en la convocatoria, notificando al proveedor para proceder con el pago correspondiente.

La pena impuesta no podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Esta se calculará a partir del vencimiento del plazo convenido para la atención del servicio solicitado y se extenderá hasta el momento en que se entregue satisfactoriamente la prestación del servicio de manera extemporánea, siendo el monto máximo por aplicar, la garantía de cumplimiento del contrato.

Con base en lo mencionado, el Instituto establece los siguientes porcentajes sobre el monto total del contrato por cada día de atraso en la prestación de los siguientes servicios.

| DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO | FECHA DE ENTREGA | PENA CONVENCIONAL | LÍMITES DE INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega del cronograma de actividades: El licitante deberá presentar un cronograma de actividades para realizar la prestación del servicio, en el que se establezcan los plazos considerando la información operativa proporcionada por el Instituto para la planeación de la prestación del servicio solicitado, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 7. Cronogranma de Actividades del Anexo Técnico. | Dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. | Se establece una pena convencional del 0.2% sobre el monto total del contrato por cada día natural de retraso en la entrega del cronograma de actividades. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Presentación del personal: el Licitante deberá presentar al Administrador del contrato el personal que será responsable del proyecto. | A más tardar 2 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. | Se aplicará una pena convencional del 0.2% sobre el monto total del contrato por cada día natural de retraso en la presentación del personal que será responsable del proyecto. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Acuerdo Operacional con cada proveedor de los servicios incluidos como parte del alcance del servicio requerido, para formalizar el método de medición de los niveles de servicio e interacción, de conformidad con cada instrumento jurídico formalizado (contrato). | Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. | Se aplicará una pena convencional del 0.2% sobre el monto total del contrato por cada día natural de retraso en la formalización del Acuerdo Operacional con cada proveedor. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Integración de la Mesa de Ayuda, misma que deberá estar integrada con la Mesa de Ayuda con la que cuenta el Instituto. | Dentro de los primeros 20 días hábiles posteriores a la notificación del fallo. | Se aplicará una penalización convencional del 0.2% sobre el monto total del contrato por cada día natural de retraso en la integración de las mesas de ayuda. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |

Deductivas:

Se aplicará lo indicado en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto establecidos en el punto 5.5.8.1.

| Concepto | Nivel de Servicio | Unidad de medida | Deducción | Límites de incumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad del Servicio | 99.50% mensual. | Por cada punto porcentual fuera del nivel de servicio establecido 99.50% mensual. | Se aplicará una deducción del 0.2% sobre la facturación mensual del servicio afectado por cada punto porcentual fuera del nivel de servicio establecido. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reporte de desviaciones mensuales en las tendencias de los indicadores de los servicios contratados. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a la petición del Instituto. | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente de la estadística. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del reporte. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reportes de análisis de problemas y de búsqueda de causas raíz en el funcionamiento de los servicios. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a petición del Instituto | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del reporte. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del reporte o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reporte del cálculo de las deductivas por incumplimiento del grado de servicio de cada proveedor de servicios según las fórmulas aplicables conforme a contrato y acuerdo operacional. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido. | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del reporte. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del reporte o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reporte del cálculo de penalizaciones por desviaciones de los planes de trabajo. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del reporte. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del reporte o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Estadísticas del cumplimiento de los niveles de servicio. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente de la estadística. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega de la estadística o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Estadísticas de funcionamiento de los servicios por proveedor. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente de la estadística. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega de la estadística o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Estadísticas del nivel de soporte de los proveedores de servicios. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente de la estadística. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega de la estadística o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reportes del estado de cada una de los componentes habilitadores o sus conjuntos en materia de fallas, disponibilidad y tiempo de respuesta. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a petición del Instituto | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del reporte. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del reporte o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reporte del modelado de flujo de tráfico en donde se describan los servicios más utilizados en el Instituto, así como la optimización de las capacidades de interconexión de los servicios. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del reporte. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del reporte o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reporte del cumplimiento de la gestión documental con la periodicidad solicitada en el servicio, que permitan brindar una respuesta ágil y oportuna a cualquier ente auditor que requiera información del cumplimiento de los servicios motivo del presente documento. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del reporte. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del reporte o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reporte del cumplimiento de la gestión documental que permita atender de manera completa las labores de fiscalización que en su caso se requieran de los documentos probatorios de la prestación de servicios de los diferentes proveedores en materia de telecomunicaciones del Instituto en los cuales participará como coadyuvante en la verificación de los servicios y niveles de servicios descritos en sus correspondientes procedimientos de contratación, esto es, en todos los contratos del IMSS con los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del reporte. | Se aplicará una deducción del 1% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del reporte o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reportes de análisis de flujo, hallazgos, riesgos y recomendaciones de corrección. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido o a petición del Instituto. | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del reporte. | Se aplicará una deducción del 0.5% sobre la facturación mensual del servicio por cada día natural de atraso en la entrega del reporte o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Acta mensual del servicio en la que haga constar el número de equipos atendidos y operando correctamente. | Dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a mes vencido. | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del Acta mensual del servicio. | Se aplicará una deducción del 1% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del Acta mensual del servicio o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Acta final del servicio que incluya la base de datos de conocimientos, los diagramas generados, los activos, así como toda la documentación asociada en la entrega del servicio. | Dentro de los dos meses previos al término de la vigencia del contrato. | El incumplimiento en la entrega o la entrega parcial o deficiente del Acta final del servicio. | Se aplicará una deducción del 1% sobre la facturación mensual por cada día natural de atraso en la entrega del Acta final del servicio o en caso de su entrega parcial o deficiente. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |

## Mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El licitante deberá presentar, como parte de su propuesta técnica, escrito firmado por el Representante Legal de la empresa licitante, en el cual específicamente garantice la calidad del servicio y que los materiales. mobiliario y equipo a emplear para la prestación del servicio no presentará defectos o vicios ocultos, y en caso de presentarlos, se manifieste expresamente que el licitante sustituirá por nuevos, originales y no remanufacturados, con la finalidad de que el servicio cumpla con la funcionalidad y con los niveles de solicitados en el presente procedimiento, los mecanismos para que el proveedor responda por vicios ocultos serán los siguientes:

- Notificación: El Instituto notificará al proveedor por escrito mediante correo electrónico institucional y/o oficio suscrito por el Administrador del Contrato (o su auxiliar), anexando evidencia del defecto, falla o incumplimiento atribuible a vicios ocultos o calidad del servicio.

- Plazo de notificación: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la detección por el área usuaria o técnica.

- Acuse y plan de atención: El proveedor acusará recibo y presentará plan de acción en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

- Corrección: El proveedor ejecutará la corrección en los plazos comprometidos en los niveles de servicio del Anexo Técnico (y, cuando aplique, en el Acuerdo Operacional con cada proveedor), hasta dejar el servicio en operación conforme a los parámetros establecidos.

- Incumplimiento: En caso de no atender los plazos o reincidir, se aplicarán los mecanismos contractuales y niveles de servicio previstos (deductivas/penas convencionales, según corresponda).

## Garantías de anticipos y cumplimiento.

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.30.1 de las POBALINES, deberá presentar original de la fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, sin incluir el impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual será indivisible, toda vez que las obligaciones derivadas del contrato corresponden a una prestación integral del servicio bajo un esquema de precio unitario mensual fijo

La vigencia de la fianza deberá quedar abierta durante la vigencia del contrato para permitir que cumpla con su objetivo.

El proveedor en término de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deberá entregar al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato el original de la fianza a la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700 Ciudad de México.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito por parte del Instituto, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto con todas las obligaciones contractuales, para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos del IMSS.

- Plazo para notificar al proveedor.

No aplica.

- La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.

No aplica.

- Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.

No aplica.

- Caducidad de los bienes.

No aplica.

- Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

No aplica.

- Periodo de garantía.

Durante la vigencia del contrato.

- Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Los indicados en el Anexo Técnico, apartado “8. Niveles de servicio acordados que deberán cumplirse”.

- Garantía de mano de obra y/o partes.

No aplica.

- Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

El licitante deberá incluir en su propuesta el soporte operativo para la correcta operación e integración del medio de visualización (Video Wall) en la Sala de Monitoreo, conforme a lo descrito en el numeral 4.10 del Anexo Técnico.

- En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

Para garantizar la continuidad del servicio, el licitante deberá incluir en su propuesta un plan detallado para su transición. Este plan deberá contemplar un plan de capacitación y un programa de trabajo que incluya la entrega de memorias técnicas y las credenciales de las plataformas propiedad del IMSS.

En su propuesta, el licitante deberá detallar el método de transferencia, así como los conceptos de capacitación y el programa de trabajo correspondiente. Las especificaciones técnicas se encuentran en el numeral 4 del Anexo Técnico.

- Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento.

Por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto.

## Forma de pago.

El pago se realizará en moneda nacional y en pagos progresivos.

## Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados.

Los servicios de monitoreo que se desplegarán en el Instituto son los diversos puntos de control, sensores o sondas que se desplieguen en la red Institucional por medio de los cuales se esté realizando el monitoreo en tiempo real de los servicios de la red y de componentes habilitadores

Se dará la aceptación del servicio cuando todos los componentes que conformen los puntos de control, sensores y sondas estén instalados, configurados, puestos a punto y el servicio sea validado por el Administrador del Contrato del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

Para este fin, se llevarán a cabo reuniones mensuales en las que se revisará la operación del proveedor, comparándola con los indicadores de niveles de servicio acordados. Esta evaluación se plasmará en un documento denominado Acta Administrativa de Entrega-Recepción Mensual del servicio. La periodicidad de esta acta será mensual desde el inicio de la prestación del servicio y se realizará dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de cada mes.

En consecuencia, el proveedor reconoce expresamente que el servicio no será considerado como aceptado o recibido por parte del Instituto hasta que se cumpla conforme a lo establecido en los párrafos anteriores.

Todas las actas mencionadas en este apartado deberán contar con la firma de conformidad del Administrador del Contrato del IMSS y ser elaboradas en 2 tantos originales: uno para el proveedor y otro para el Administrador del Contrato.

El Instituto solo recibirá o aceptará el servicio solicitado, previa verificación y cumplimiento de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo siguiente:

- Reporte Mensual de los Servicios entregados por el proveedor del “Servicio de Monitoreo y desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones” donde se deberá relacionar los entregables solicitados en el Anexo Técnico en la sección denominada ENTREGABLES. La entrega de este reporte será mensual y deberá ser entregada al administrador del contrato durante los primeros 5 días hábiles a mes vencido a partir de la firma del contrato del servicio solicitado y hasta finalizada la vigencia. La entrega fuera de tiempo será causal de aplicación de las deductivas correspondientes.

- A la conclusión del contrato se deberá firmar un “Acta final de Entrega-Recepción del “Servicio de Monitoreo y desempeño de los Servicios de Telecomunicaciones”.

En consecuencia, el proveedor reconoce expresamente que el servicio no será considerado como aceptado o recibido por parte del Instituto hasta que se cumpla conforme a lo establecido en los párrafos anteriores.

Todas las actas mencionadas en este apartado deberán contar con la firma de conformidad del Administrador del Contrato del IMSS y ser elaboradas en 2 tantos originales: uno para el licitante y otro para el Administrador del Contrato, Titular de la Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información.

## Anticipo.

El Instituto no otorgará anticipos.

## Aviso de privacidad y medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de TIC.

No aplica.

## Seguro de Responsabilidad Civil.

No aplica.

## Firmas de elaboración, revisión y aprobación

| Elaboró | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Lic. Ramón Rodríguez Ortega | Titular de la División de Telecomunicaciones |  | 29/04/2026 |
| Revisó | Cargo | Firma | Fecha |
| Mtro. Martín Alberto Echeverría Valdez | Coordinador Técnico de Telecomunicaciones |  | 30/04/2026 |
| Aprobó | Cargo | Firma | Fecha |
| Ing. Javier Cortés López | Coordinador de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información |  | 30/04/2026 |