OBJETO DE LA CONTRATACIÓN;

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MÉDICINA FAMILIAR 2+1 CONSULTORIOS CON ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA EN NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, MICHOACÁN

PROYECTO INTEGRAL

INTRODUCCIÓN GENERAL DEL PROYECTO INTEGRAL.

Con el objetivo de mejorar la calidad de la atención médica en la zona, se plantea la Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 consultorios con Atención Médica Continua en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, ello con la finalidad de redistribuir la zona médica de los municipios colindantes, aumentando la oportunidad en la atención medica de las necesidades de los derechohabientes de forma oportuna y eficiente al contar con una UMF en la zona de influencia de forma eficiente y oportuna, aumentando también la oportunidad en la atención médica de calidad.

El proyecto y la obra se desarrollarán como Proyecto Integral, con fundamento al artículo 3, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y un plazo total de 150 días, para lo cual se consideran 2 Alcances:

ALCANCE I: DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO

ALCANCE II:  OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UMF

Con fundamento en el artículo 45, fracción II de la LOPSRM, la contratación se realizará como un Contrato a Precio Alzado.

Para la ejecución de los trabajos del Proyecto Integral se otorgará un anticipo del 30% del total de la propuesta que resulte ganadora.

La evaluación del proceso de contratación se llevará a cabo en base a la Metodología de Puntos y/o porcentajes.

Las garantías por Cumplimiento, Anticipo y Vicios Ocultos serán solicitadas de conformidad con lo que establece la LOPSRM, respecto a cada uno de los Alcances y respecto a las condiciones de pago.

El Desarrollo del Proyecto Ejecutivo (PE) se realizará con base en el Anteproyecto que forma parte del presente instrumento.

El Desarrollo del Proyecto Ejecutivo se realizará de manera paralela a la ejecución de la obra.

Será necesario realizar los Estudios de Infraestructura de Servicios por el Contratista; Levantamiento Topográfico para que, en conjunto con la Mecánica de Suelos, se de inicio al diseño de la cimentación y estructura.

La Construcción podrá iniciarse con los planos preliminares que sean previamente validados. Este procedimiento permitirá que la obra avance de manera paralela al desarrollo del Proyecto Ejecutivo, garantizando el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad, funcionalidad y durabilidad, así como la correcta integración de los elementos arquitectónicos y estructurales.

El presente documento establece los requisitos y condiciones que los licitantes deberán cumplir en la presentación de sus proposiciones técnico-económicas, de cada Alcance para cumplir con el objeto de la contratación, además de los establecidos en la Convocatoria correspondiente.  Asimismo, define los criterios, plazos, productos esperados y forma de presentación que deberá observar el licitante ganador para dar solución arquitectónica, técnica y constructiva, asegurando el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente, de carácter municipal, estatal y federal, y garantizando la máxima calidad y eficiencia en la ejecución de la obra.